广西壮族自治区2024年度水利发展资金

绩效自评报告

一、年度绩效管理总体情况

（一）中央水利发展资金预算和绩效目标情况

### 1.中央下达水利发展资金预算情况

2023年11月7日、2024年4月15日，广西分别收到财政部《关于提前下达2024年水利发展资金预算的通知》（财农〔2023〕83号）、《关于下达2024年水利发展资金预算的通知》（财农〔2024〕10号）文件，财政部下达广西2024年度水利发展资金、任务清单和绩效目标。收到预算文件后，2023年12月7日、2024年5月15日广西分别通过《关于提前下达2024年中央财政水利发展资金预算（第一批）的通知》（桂整合〔2023〕40号）、《关于下达2024年中央财政水利发展资金预算（第二批）的通知》（桂整合〔2024〕4号）将中央水利发展资金、绩效目标等分解下达至相关市县。

重点帮扶县在收到资金下达文件后，按照财政部等10部委联合印发《关于将涉农资金统筹整合试点政策优化调整至国家乡村振兴重点帮扶县实施的通知》（财农〔2024〕1号）、《广西壮族自治区财政厅等十一部门关于印发广西乡村振兴重点帮扶县涉农资金统筹整合试点政策实施细则的通知》（桂财农〔2024〕8号）有关精神，开展统筹整合使用财政涉农资金工作。

2024年度，广西实际下达到市县的水利发展资金预算（包含中央、自治区、市县财政及其他资金，下同）共170247.40万元，其中财政部下达广西2024年度中央水利发展资金134986万元，地方配套资金35261.40万元（自治区资金30484万元，市县资金4762.40万元，其他资金15万元）。

2024年度广西安排用于重点帮扶县的资金为32734.14万元，其中中央财政水利发展资金21716万元，地方财政资金11018.14万元（自治区资金10291万元、市县资金727.14万元），由重点帮扶县按照统筹整合使用财政涉农资金有关文件精神统筹使用。

根据工作要求，本次将重点帮扶县一并纳入此次水利发展资金绩效评价范围，纳入重点帮扶县后各支出方向资金预算下达情况如下：

（1）流域面积200—3000平方公里中小河流治理

①资金下达情况。广西中小河流治理共下达预算38605万元，其中中央财政资金27933万元，自治区财政资金10484万元，市县财政资金188万元。

②重点帮扶县资金分配情况。重点帮扶县下达资金为10517万元，其中中央财政资金4918万元，自治区财政资金5599万元。

（2）小型水库除险加固

①资金下达情况。小型水库除险加固共下达预算5719万元，全部为中央财政资金。

②重点帮扶县资金分配情况。重点帮扶县使用资金1581万元，全部为中央财政资金。

（3）山洪灾害防治

①资金下达情况。山洪灾害防治共下达预算5892万元，其中中央资金5386万元，自治区财政资金506万元。

②重点帮扶县资金分配情况。重点帮扶县下达资金167万元，其中中央财政资金80万元，自治区财政资金87万元。

（4）洪水风险图

①资金下达情况。洪水风险图共下达预算6271万元，全部为中央资金。

②重点帮扶县资金分配情况。该支出方向无重点帮扶县支出。

（5）农村饮水工程维修养护

①资金下达情况。农村饮水工程维修养护共下达预算22368万元，其中中央资金18368万元，自治区财政资金4000万元。

②重点帮扶县资金分配情况。重点帮扶县下达资金6183万元，其中中央财政资金4304万元，自治区财政资金1879万元。

（6）小型水库维修养护

①资金下达情况。小型水库维修养护项目共下达预算16530.99万元，其中中央财政资金16513万元，市县额外配套17.99万元。

②重点帮扶县资金分配情况。小型水库维修养护项目重点帮扶县下达资金3735万元，全部为中央财政资金。

（7）白蚁防治

①资金下达情况。白蚁防治项目共下达预算2858万元，其中中央财政资金2843万元，其他资金15万元。其他资金从2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—红火蚁疫情防控经费（南财农〔2024〕62号）中安排。

②重点帮扶县资金分配情况。白蚁防治项目重点帮扶县下达资金90万元，全部为中央财政资金。

（8）山洪灾害防治设施维修养护

①资金下达情况。山洪灾害防治设施维修养护项目共下达预算3767万元，其中中央资金2773万元，自治区财政资金994万元。

②重点帮扶县资金分配情况。山洪灾害防治设施维修养护项目重点帮扶县下达资金713万元，其中中央财政资金565万元，自治区财政资金148万元。

（9）小型引调水工程建设

①资金下达情况。小型引调水工程建设项目共下达预算4992万元，全部为中央财政资金。

②重点帮扶县资金分配情况。该支出方向无重点帮扶县支出。

（10）农业水价综合改革

①资金下达情况。农业水价综合改革共下达预算6534万元，其中中央资金6034万元，自治区财政资金500万元。

②重点帮扶县资金分配情况。重点帮扶县下达资金为483万元，全部为中央财政资金。

（11）水资源管理

①资金下达情况。水资源管理项目共下达预算593万元，全部为中央财政资金。因工作需要，地方水利局于2024年4月以《关于请求将节水奖励资金调整用于取水监测计量设施建设的请示》（南水报〔2024〕49号）上报自治区水利厅，自治区水利厅以《关于调整下达2024年中央财政水利发展资金绩效目标（分解至县）的通知》（桂水规计〔2024〕77号），同意从节水补助支出方向调整72万元至水资源管理支出方向，因此水资源管理项目总预算为665万元。

②重点帮扶县资金分配情况。该支出方向无重点帮扶县支出。

（12）节水补助

①资金下达情况。节水补助项目共下达预算1644万元，全部为中央财政资金。因工作需要，地方水利局请示并经自治区水利厅同意后，从节水补助支出方向调整72万元至水资源管理，因此节水补助项目总预算为1572万元。

②重点帮扶县资金分配情况。重点帮扶县下达资金为410万元，全部为中央财政资金。

（13）水土流失综合治理

①资金下达情况。水土流失综合治理项目共下达预算40473.41万元，其中中央资金21917万元，自治区财政资金14000万元，市县财政资金4556.41万元。

②重点帮扶县资金分配情况。重点帮扶县下达资金8855.14万元，其中中央财政资金5550万元，自治区财政资金2578万元，市县财政资金727.14万元。

（14）水系连通及水美乡村建设试点县

①资金下达情况。水系连通及水美乡村建设试点县项目共下达预算14000万元，全部为中央财政资金。

②重点帮扶县资金分配情况。该支出方向无重点帮扶县支出。

广西水利发展资金及重点帮扶县下达和分解使用情况汇总见表1—1。

### 表1—1      广西水利发展资金及重点帮扶县下达和分解使用情况汇总表

| 序号 | 项目分类 |  |  | 批复预算数 |  | 实际下达数 |  |  |  |  | 用于重点帮扶县的预算数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （万元） |  | （万元） |  |  |  |  | （万元） |  |  |  |  |
|  | 一级 | 二级 | 三级 | 总投资 | 其中中央 | 总投资 | 其中中央 | 省级 | 市县 | 其他 | 总投资 | 其中中央 | 省级 | 市县 | 其他 |
| 合计 |  |  |  | 134986 | 134986 | 170247.40 | 134986 | 30484 | 4762.40 | 15 | 32734.14 | 21716 | 10291 | 727.14 |  |
| 1 | 水旱灾害防御 | 中小河流治理 | 200—3000平方公里中小河流治理 | 27933 | 27933 | 38605 | 27933 | 10484 | 188 |  | 10517 | 4918 | 5599 |  |  |
| 2 | 水旱灾害防御 | 小型水库安全运行 | 小型病险水库除险加固 | 5719 | 5719 | 5719 | 5719 |  |  |  | 1581 | 1581 |  |  |  |
| 3 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 山洪灾害防治 | 5386 | 5386 | 5892 | 5386 | 506 |  |  | 167 | 80 | 87 |  |  |
| 4 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害防治 | 洪水风险图 | 6271 | 6271 | 6271 | 6271 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 | 18368 | 18368 | 22368 | 18368 | 4000 |  |  | 6183 | 4304 | 1879 |  |  |
| 6 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 小型水库维修养护 | 16513 | 16513 | 16530.99 | 16513 |  | 17.99 |  | 3735 | 3735 |  |  |  |
| 7 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 白蚁防治 | 2843 | 2843 | 2858 | 2843 |  |  | 15 | 90 | 90 |  |  |  |
| 8 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 山洪灾害防治设施维修养护 | 2773 | 2773 | 3767 | 2773 | 994 |  |  | 713 | 565 | 148 |  |  |
| 9 | 水资源集约节约利用 | 小型引调水工程建设 | 小型引调水工程建设 | 4992 | 4992 | 4992 | 4992 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 | 6034 | 6034 | 6534 | 6034 | 500 |  |  | 483 | 483 |  |  |  |
| 11 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 水资源管理 | 665 | 665 | 665 | 665 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 节水补助 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |  |  |  | 410 | 410 |  |  |  |
| 13 | 水资源保护与修复治理 | 水土流失综合治理 | 水土流失综合治理 | 21917 | 21917 | 40473.41 | 21917 | 14000 | 4556.41 |  | 8855.14 | 5550 | 2578 | 727.14 |  |
| 14 | 水资源保护与修复治理 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.中央批复绩效目标情况

根据预算下达文件及《水利发展资金管理办法》等有关要求，2024年2月28日，广西通过《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区水利厅关于报送2024年水利发展资金绩效目标的报告》（桂财农〔2024〕9号）报送了第一批中央水利发展资金对应的绩效目标。2024年4月12日，财政部以财农〔2024〕10号文件批复了广西2024年度绩效目标。

### 3.绩效目标调整及报批报备情况

2024年11月16日，广西通过《关于报送2024年中央财政水利发展资金绩效目标调整备案表的报告》（桂水规计〔2024〕72号）将扣除重点帮扶县资金后的绩效目标重新上报进行备案。

广西经中央批复的年度绩效目标包括水旱灾害防御、水资源集约节约利用、水资源保护与修复治理3个一级分类；中小河流治理、山洪灾害防治、水利工程设施维修养护、小型水库安全运行、农业水价综合改革、水资源节约与保护、水土流失综合治理、小型引调水工程建设、水系连通及水美乡村建设试点县9个二级分类；流域面积200—3000平方公里中小河流治理、小型水库除险加固、山洪灾害防治、洪水风险图、农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治设施维修养护、小型水库维修养护、白蚁防治、农业水价综合改革、水资源管理、节水补助、水土流失综合治理、小型引调水工程建设、水系连通及水美乡村建设试点县14个三级分类。

与财政部、水利部批复的年度绩效目标指标值相比，广西2024年绩效目标存在部分调整，并已按照《水利发展资金管理办法》相关要求，通过《关于报送2024年中央财政水利发展资金绩效目标调整备案表的报告》（桂水规计〔2024〕72号）将扣除重点帮扶县资金后的绩效目标进行备案。

根据工作要求，本次将重点帮扶县一并纳入此次水利发展资金绩效评价范围，因此绩效指标需要重新梳理备案，本次纳入重点帮扶县后年度指标值变化情况如下：

（1）流域面积200—3000平方公里中小河流治理

治理流域面积200—3000平方公里中小河流治理河长任务由109.3公里调整为152.71公里；整河流治理中小河流条数由10条调整为4条；新增指标保护耕地面积220.5万亩（其中中小河流保护耕地面积8.23万亩、水土保持治理项目保护耕地面积123.08万亩、小型水库除险加固保护耕地面积89.19万亩）、中小河流治理保护人口9.38万人。

（2）小型水库除险加固

小型水库除险加固座数由27座调整为59座，新增指标小型水库除险加固保护人口数量35.45万人，新增指标保护耕地面积220.5万亩（其中中小河流保护耕地面积8.23万亩、水土保持治理项目保护耕地面积123.08万亩、小型水库除险加固保护耕地面积89.19万亩）。

（3）山洪灾害防治

实施山洪灾害防治的县数由96个调整为105个；小流域山洪灾害“四预”能力建设数量不变，为108个；新增指标山洪灾害防治保护人口244万人。

（4）洪水风险图

洪水风险图编制数量不变，为330个。其中防洪保护区洪水风险图编制数量5个，城市洪水风险图编制数量2个，中小河流洪水风险图编制数量124个，中小型水库洪水风险图编制数量199个。

（5）农村饮水工程维修养护

农村饮水工程维修养护数量由2998处调整为3404处，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口由868万人调整为1056.23万人。

（6）小型水库维修养护

小型水库维修养护支出方向年度未下达指标，本次新增小型水库工程维修养护座数1317处、其他水利工程维修养护覆盖服务人口552.51万人（含山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目覆盖服务人口244.0万人、小型水库工程设施维修养护项目覆盖服务人口308.51万人）。

（7）白蚁防治

小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数由4083处调整为4062处；小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数由830调整为837处；堤防白蚁等害堤动物日常检查长度由2146公里调整为2031.93公里；堤防白蚁等害堤动物危害治理长度由59公里调整为59.76公里。

（8）山洪灾害防治设施维修养护

山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数由96个调整为116个；新增指标其他水利工程维修养护覆盖服务人口552.51万人（含山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目覆盖服务人口244.0万人、小型水库工程设施维修养护项目覆盖服务人口308.51万人）。

（9）小型引调水工程建设

小型引调水工程项目开工数不变，为1个，该指标纳入重点支出方向自评中，新增指标小型引调水工程完成年度建设任务项目数1个。

（10）农业水价综合改革

农业水价综合改革新增农业水价综合改革面积由662.85万亩调整为706.17万亩。

（11）水资源管理

规模以上取水在线计量设施新建或改建数量由97个调整为99个。

（12）节水补助

实施节水型社会建设（含再生水配置）项目数由2个调整为37个；新增指标新增年节水能力22.2万立方米。

（13）水土流失综合治理。

水土流失综合治理面积由517平方公里调整为1338.28平方公里，新增指标保护耕地面积220.5万亩（其中中小河流保护耕地面积8.23万亩、水土保持治理项目保护耕地面积123.08万亩、小型水库除险加固保护耕地面积89.19万亩）。

（14）水系连通及水美乡村建设试点县

实施水系连通及水美乡村建设试点县数不变，为4个。

表1—2         绩效目标调整情况表

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 单位 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量 指标 | 1.中小河流治理河长任务 | 公里 | 109.3 | 152.71 |
|  |  | 2.整河流治理中小河流条数 | 条 | 10 | 4 |
|  |  | 3.小型水库除险加固座数 | 座 | 27 | 59 |
|  |  | 4.实施山洪灾害防治县数 | 个 | 96 | 105 |
|  |  | 5.小流域山洪灾害“四预”能力建设数量 | 个 | 108 | 108 |
|  |  | 6.洪水风险图编制数量 | 个 | 330 | 330 |
|  |  | 7.农村饮水工程维修养护数量 | 处 | 2998 | 3404 |
|  |  | 8.小型水库工程维修养护座数 | 座 | —— | 1317 |
|  |  | 9.小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 | 座 | 4083 | 4062 |
|  |  | 10.小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数 | 座 | 830 | 837 |
|  |  | 11.堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 | 公里 | 2146 | 2031.93 |
|  |  | 12.堤防白蚁等害堤动物危害治理长度 | 公里 | 59 | 59.76 |
|  |  | 13.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | 个 | 96 | 116 |
|  |  | 14.国家蓄滞洪区堤防维修养护长度 | 公里 | —— | —— |
|  |  | 15.国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数 | 座 | —— | —— |
|  |  | 16.中型灌区节水配套改造面积 | 万亩 | —— | —— |
|  |  | 17.小型引调水工程完成年度建设任务项目数 | 个 | 1 | 1 |
|  |  | 18.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 个 | 97 | 99 |
|  |  | 19.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量 | 个 | —— | —— |
|  |  | 20.实施节水型社会建设（含再生水配置）项目数 | 个 | 2 | 37 |
|  |  | 21.新增农业水价综合改革面积 | 万亩 | 662.85 | 706.17 |
|  |  | 22.用水权交易单数（含回购） | 单 | —— | —— |
|  |  | 23.中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数 | 座 | —— | —— |
|  |  | 24.实施幸福河湖数 | 条/个 | —— | —— |
|  |  | 25.实施水系连通及水美乡村建设县数 | 个 | 4 | 4 |
| 产出指标 | 质量 指标 | 1.截至第二年6月底，完工项目初步验收率 | % | 100% | 100% |
|  |  | 2.工程验收合格率 | % | 100% | 100% |
|  | 时效 指标 | 1.截至当年底，投资完成比例 | % | 80% | 80% |
|  |  | 2.截至第二年6月底，投资完成比例 | % | 100% | 100% |
|  | 成本 指标 | 项目成本控制在批复概算内且测算合理 | 是/否 | 是 | 是 |
| 效益指标 | 经济 效益 指标 | 1.新增供水能力 | 万立方米 | —— | —— |
|  |  | 2.保护耕地面积 | 万亩 | —— | 220.5 |
|  |  | 3.新增、恢复灌溉面积 | 万亩 | —— | —— |
|  |  | 4.改善灌溉面积 | 万亩 | —— | —— |
|  |  | 5.用水权交易水量（含回购） | 万立方米 | —— | —— |
|  | 社会效益指标 | 1.山洪灾害防治保护人口数量 | 万人 | —— | 244 |
|  |  | 2.淤地坝除险加固保护面积 | 平方公里 | —— | —— |
|  |  | 3.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量 | 万人 | 868 | 1056.23 |
|  |  | 4.中小河流治理保护人口数量 | 万人 | —— | 9.38 |
|  |  | 5.小型水库除险加固保护人口数量 | 万人 | —— | 35.45 |
|  |  | 6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | 万人 | —— | 552.51 |
|  | 生态效益指标 | 1.水土流失综合治理面积 | 平方公里 | 517 | 1338.28 |
|  |  | 2.地下水压采量（能力） | 万立方米 | —— | —— |
|  |  | 3.新增年节水能力 | 万立方米 | —— | 22.2 |
|  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | 是 |

（二）预算和绩效目标分解情况

1.资金分配情况

为规范中央和自治区水利发展资金管理，提高资金使用效益，推动广西水利高质量发展，一是根据《财政部、水利部关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）和《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区本级财政专项资金管理办法的通知》（桂政发〔2014〕60号）等相关文件要求，结合近年来广西水利发展资金使用管理实际，广西水利厅会同财政厅印发了《广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区水利发展资金管理办法的通知》（桂水规计〔2024〕5号）。二是广西结合实际，针对水利发展资金重点支出方向分别制定不同领域项目资金管理办法和实施细则，如《广西壮族自治区中小河流治理项目和资金管理办法》《广西山洪灾害防治经费使用管理实施细则》《广西壮族自治区水利发展资金水土保持工程建设管理办法》等，进一步强化重点支出方向资金和项目管理。三是为规范中央和自治区财政水利发展资金绩效管理，广西制定《广西壮族自治区对下转移支付预算绩效管理暂行办法》等，强化绩效结果运用。

广西在分配2024年水利发展资金时，按照财政部、水利部《关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）相关要求执行，主要采取项目法和因素法等方式进行分配，对国家和自治区批准的规划或实施方案采取项目法分配资金，对明确重点建设任务的项目实行定额补助。一是遵循《水利发展资金管理办法》的具体规定，结合水利部2024年水利发展资金任务清单进行安排。二是坚持遵循规划原则，维护方案严肃性；安排的项目必须纳入相关专项建设规划或实施方案。三是坚持自下而上，尊重自愿原则；安排的项目必须在县（市、区）、市逐级申报的项目库中选择，充分尊重地方意愿。四是坚持奖优罚劣原则；对绩效考评好、资金支付进度快、前期工作完善、在建项目推进顺利的项目县予以激励支持，反之则暂缓或减少资金安排。五是坚持“保续建、保重点”原则，优先安排续建项目，以及规划内建设任务重的项目县。

为进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的导向，严格绩效评价结果应用，建立健全绩效评价结果与资金分配挂钩机制，在编制资金分配方案时结合各县（市、区）2022年度绩效评价结果、资金支付率、项目前期工作、项目推进情况等因素进行分配，奖优罚劣，合理分配水利发展资金。2024年安排相关绩效奖励资金8407万元，用于体现绩效因素分配，用于激励市县进一步加快推进水利建设。一是奖优方面：水土保持工程建设项目安排3257万元用于激励项目前期工作质量高、项目推进成效好的项目；山洪灾害防治设施维修养护项目安排290万元用于激励前期工作质量高、项目推进成效好的项目县；小型水库工程维修养护项目安排3216万元用于激励前期工作质量高、项目推进成效好的项目县；水资源刚性约束与调度项目安排1644万元用于节水奖励。二是罚劣方面：山洪灾害防治设施维修养护项目对于2023年度运维资金支付率低的43个项目县，减少5万元补助；小型水库工程维修养护对2019—2022年度项目两年以上未验收的5个县（融安县、荔浦县、昭平县、宜州区、环江县），暂缓安排2024年度资金。

2.预算和绩效目标省内分解下达情况

2024年度，广西共下达水利发展资金170247.40万元，其中中央财政补助134986.00万元，地方财政资金35261.40万元（自治区资金30484万元、市县资金4762.40万元、其他资金15万元）。按照相关规定，广西及时分解下达2024年度中央财政水利发展资金（详见表1—3）。在中央下达预算和绩效目标后，广西及时将预算资金下达至各市县，并将任务清单和绩效目标随文分解下达；在全部资金下达完毕后，按照《水利发展资金管理办法》相关规定按时通过《广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区财政厅关于报送2024年中央财政水利发展资金绩效目标调整备案表的报告》（桂水规计〔2024〕72号）将扣除重点帮扶县后的预算安排情况和绩效目标上报财政部、水利部备案，并以《自治区水利厅关于调整下达2024年中央财政水利发展资金绩效目标（分解至县）的通知》（桂水规计〔2024〕77号）将调整后的目标及时分解下达至各市、县（市、区）。

2024年广西安排重点帮扶县的资金总预算为32734.14万元，其中中央财政补助21716.00万元、地方财政资金11018.14万元（自治区资金10291万元、市县资金727.14万元）。

表1—3         2024年中央财政水利发展资金各指出方向分解下达情况表          单位：万元

| 序号 | 文件名称 | 中央下达文件 | 下达时间 | 财政下达文件 | 财政下达时间 | 自治区下达文件 | 下达时间 | 小计 | 中央投资 | 地方投资 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自治区 | 市县 | 其他 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 170247.4 | 134986 | 35261.4 | 30484 | 4762.4 | 15 |
| 1 | 小型水库除险加固 |  |  |  |  |  |  | 5719 | 5719 |  |  |  |  |
|  | 小型水库除险加固 | 财农〔2024〕10号 | 2024.04.10 | 桂整合〔2024〕4号 | 2024.05.15 | 桂水规计〔2024〕45号 | 2024.06.26 | 5719 | 5719 |  |  |  |  |
| 2 | 中小河流治理 |  |  |  |  |  |  | 38605 | 27933 | 10672 | 10484 | 188 |  |
| （1） | 中小河流治理 | 财农〔2024〕10号 | 2024.04.10 | 桂整合〔2024〕4号 | 2024.05.15 | 桂水规计〔2024〕45号 | 2024.06.26 | 27933 | 27933 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桂财预函 〔2024〕103号 |  | 桂水规计〔2024〕27号 | 2024.05.02 | 10672 |  | 10672 | 10484 | 188 |  |
| 3 | 山洪灾害防治 |  |  |  |  |  |  | 15930 | 14430 | 1500 | 1500 |  |  |
| （1） | 山洪灾害防治 | 财农〔2023〕83号 | 2023.10.31 | 桂整合 〔2023〕40号 | 2022.12.07 | 桂水规计〔2024〕3号 | 2024.1.24 | 5386 | 5386 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桂财预函 〔2024〕103号 |  | 桂水规计〔2024〕27号 | 2024.05.02 | 506 |  | 506 | 506 |  |  |
| （2） | 洪水风险图 | 财农〔2024〕10号 | 2024.04.10 | 桂整合〔2024〕4号 | 2024.05.15 | 桂水规计〔2024〕45号 | 2024.06.26 | 6271 | 6271 |  |  |  |  |
| （3） | 山洪灾害防治设施维修养护 | 财农〔2023〕83号 | 2023.10.31 | 桂整合 〔2023〕40号 | 2022.12.07 | 桂水规计〔2024〕3号 | 2024.1.24 | 2773 | 2773 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桂财预函 〔2024〕103号 |  | 桂水规计〔2024〕27号 | 2024.05.02 | 994 |  | 994 | 994 |  |  |
| 4 | 农村饮水工程维修养护 |  |  |  |  |  |  | 22368 | 18368 | 4000 | 4000 |  |  |
| （1） | 农村饮水工程维修养护 | 财农〔2023〕83号 | 2023.10.31 | 桂整合 〔2023 〕40号 | 2022.12.07 | 桂水规计〔2024〕3号 | 2024.1.24 | 18368 | 18368 |  |  |  |  |
|  | 农村饮水安全工程维修养护 |  |  | 桂财农函 〔2023〕115号 |  | 桂水规计〔2024〕4号 | 2024.1.25 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  |  |
| 5 | 小型水库维修养护 |  |  |  |  |  |  | 19388.99 | 19356 | 32.99 |  | 17.99 | 15 |
| （1） | 小型水库维修养护 | 财农〔2023〕83号 | 2023.10.31 | 桂整合 〔2023 40号 | 2022.12.07 | 桂水规计〔2024〕3号 | 2024.1.24 | 16530.99 | 16513 | 17.99 |  | 17.99 |  |
| （2） | 白蚁防治 | 财农〔2023〕83号 | 2023.10.31 | 桂整合 〔2023〕40号 | 2022.12.07 | 桂水规计〔2024〕3号 | 2024.1.24 | 1803 | 1788 |  |  |  |  |
|  | 白蚁防治 | 财农〔2024〕10号 | 2024.04.10 | 桂整合〔2024〕4号 | 2024.05.15 | 桂水规计〔2024〕45号 | 2024.06.26 | 1055 | 1055 | 15 |  |  | 15 |
| 6 | 水资源节约与保护 |  |  |  |  |  |  | 2237 | 2237 |  |  |  |  |
| （1） | 水资源管理 | 财农〔2023〕83号 | 2023.10.31 | 桂整合 〔2023〕40号 | 2022.12.07 | 桂水规计〔2024〕3号 | 2024.1.24 | 665 | 665 |  |  |  |  |
| （2） | 节水补助 | 财农〔2023〕83号 | 2023.10.31 | 桂整合 〔2023〕40号 | 2022.12.07 | 桂水规计〔2024〕3号 | 2024.1.24 | 1572 | 1572 |  |  |  |  |
| 7 | 农业水价综合改革 |  |  |  |  |  |  | 6534 | 6034 | 500 | 500 |  |  |
| （1） | 农业水价综合改革 | 财农〔2023〕83号 | 2023.10.31 | 桂整合 〔2023〕40号 | 2022.12.07 | 桂水规计〔2024〕3号 | 2024.1.24 | 6034 | 6034 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桂财预函 〔2024〕103号 |  | 桂水规计〔2024〕27号 | 2024.05.02 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |
| 8 | 水土流失综合治理 |  |  |  |  |  |  | 40473 | 21917 | 18556.41 | 14000 | 4556.41 | 0 |
| （1） | 水土流失综合治理 | 财农〔2023〕83号 | 2023.10.31 | 桂整合 〔2023〕40号 | 2022.12.07 | 桂水规计〔2024〕3号 | 2024.1.24 | 21917 | 21917 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桂财预函 〔2024〕103号 |  | 桂水规计〔2024〕27号 | 2024.05.02 | 18556.41 |  | 18556.41 | 14000 | 4556.41 |  |
| 9 | 水系连通及水美乡村建设试点县 |  |  |  |  |  |  | 14000 | 14000 |  |  |  |  |
| （1） | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 财农〔2023〕83号 | 2023.10.31 | 桂整合 〔2023〕40号 | 2022.12.07 | 桂水规计〔2024〕3号 | 2024.1.24 | 14000 | 14000 |  |  |  |  |
| 10 | 小型引调水工程建设 |  |  |  |  |  |  | 4992 | 4992 |  |  |  |  |
| （1） | 小型引调水工程建设 | 财农〔2024〕10号 | 2024.04.10 | 桂整合 〔2024〕4号 | 2024.05.15 | 桂水规计〔2024〕45号 | 2024.06.26 | 4992 | 4992 |  |  |  |  |

表1—4  2024年中央财政水利发展资金市县分解下达情况表

| 市级行政区 | 县级行政区 | 是否重点帮扶县 | 投资分解下达（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 其中：中央资金 | 自治区 | 市县 | 其他 |
| 合计 |  |  | 170247.40 | 134986 | 30484 | 4762.40 | 15 |
| 重点帮扶县小计 |  |  | 32734.14 | 21716 | 10291 | 727.14 |  |
| 00区本级 | 00区本级 | 否 | 13293 | 13293 |  |  |  |
| 01南宁市 | 00市本级 | 否 | 279 | 272 | 7 |  |  |
| 01南宁市 | 01兴宁区 | 否 | 276 | 253 | 23 |  |  |
| 01南宁市 | 02青秀区 | 否 | 330 | 292 | 23 |  | 15 |
| 01南宁市 | 03江南区 | 否 | 363 | 258 | 105 |  |  |
| 01南宁市 | 04西乡塘区 | 否 | 391 | 323 | 68 |  |  |
| 01南宁市 | 06良庆区 | 否 | 260 | 239 | 21 |  |  |
| 01南宁市 | 07邕宁区 | 否 | 439 | 415 | 24 |  |  |
| 01南宁市 | 08武鸣区 | 否 | 854 | 829 | 25 |  |  |
| 01南宁市 | 09横州市 | 否 | 1652.15 | 1051 | 422 | 179.15 |  |
| 01南宁市 | 10宾阳县 | 否 | 11532.08 | 11462 | 68 | 2.08 |  |
| 01南宁市 | 11上林县 | 否 | 1028.20 | 959 | 65 | 4.20 |  |
| 01南宁市 | 12马山县 | 重点帮扶县 | 2154.97 | 1351 | 802 | 1.97 |  |
| 01南宁市 | 13隆安县 | 否 | 1519.78 | 383 | 884 | 252.78 |  |
| 01南宁市 | 14经开区 | 否 | 49 | 49 |  |  |  |
| 02柳州市 | 00市本级 | 否 | 84 | 69 | 15 |  |  |
| 02柳州市 | 02城中区 | 否 | 40 | 40 |  |  |  |
| 02柳州市 | 03鱼峰区 | 否 | 185 | 175 | 10 |  |  |
| 02柳州市 | 04柳南区 | 否 | 469 | 458 | 11 |  |  |
| 02柳州市 | 05柳北区 | 否 | 223.99 | 196 | 10 | 17.99 |  |
| 02柳州市 | 06柳江区 | 否 | 338.10 | 295 | 41 | 2.10 |  |
| 02柳州市 | 07柳城县 | 否 | 1176.18 | 563 | 429 | 184.18 |  |
| 02柳州市 | 08鹿寨县 | 否 | 667 | 600 | 67 |  |  |
| 02柳州市 | 09融安县 | 否 | 717.92 | 237 | 379 | 101.92 |  |
| 02柳州市 | 10融水县 | 重点帮扶县 | 897 | 871 | 26 |  |  |
| 02柳州市 | 11三江县 | 重点帮扶县 | 504 | 478 | 26 |  |  |
| 03桂林市 | 00市本级 | 否 | 156 | 142 | 14 |  |  |
| 03桂林市 | 04雁山区 | 否 | 1019.70 | 307 | 420 | 292.70 |  |
| 03桂林市 | 02象山区 | 否 |  |  |  |  |  |
| 03桂林市 | 03叠彩区 | 否 | 38.00 | 38 |  |  |  |
| 03桂林市 | 06临桂区 | 否 | 702.52 | 629 | 71 | 2.52 |  |
| 03桂林市 | 07阳朔县 | 否 | 1067 | 1043 | 24 |  |  |
| 03桂林市 | 08灵川县 | 否 | 3350 | 3326 | 24 |  |  |
| 03桂林市 | 09全州县 | 否 | 2653.82 | 1446 | 942 | 265.82 |  |
| 03桂林市 | 10兴安县 | 否 | 1200 | 1175 | 25 |  |  |
| 03桂林市 | 11永福县 | 否 | 1977 | 1015 | 962 |  |  |
| 03桂林市 | 12荔浦市 | 否 | 745 | 701 | 44 |  |  |
| 03桂林市 | 13平乐县 | 否 | 1245.51 | 666 | 406 | 173.51 |  |
| 03桂林市 | 14恭城县 | 否 | 493 | 472 | 21 |  |  |
| 03桂林市 | 15灌阳县 | 否 | 732 | 709 | 23 |  |  |
| 03桂林市 | 16龙胜县 | 否 | 1051.32 | 1003 | 46 | 2.32 |  |
| 03桂林市 | 17资源县 | 否 | 1404.04 | 1088 | 314 | 2.04 |  |
| 04梧州市 | 00市本级 | 否 | 25 | 18 | 7 |  |  |
| 04梧州市 | 01万秀区 | 否 | 690.72 | 284 | 294 | 112.72 |  |
| 04梧州市 | 02龙圩区 | 否 | 703.80 | 663 | 39 | 1.80 |  |
| 04梧州市 | 03长洲区 | 否 | 350 | 303 | 47 |  |  |
| 04梧州市 | 04苍梧县 | 否 | 1923.38 | 1888 | 35 | 0.38 |  |
| 04梧州市 | 05岑溪市 | 否 | 2831 | 2781 | 50 |  |  |
| 04梧州市 | 06藤县 | 否 | 1534.04 | 514 | 793 | 227.04 |  |
| 04梧州市 | 07蒙山县 | 否 | 1020.48 | 489 | 415 | 116.48 |  |
| 05北海市 | 00市本级 | 否 | 299 | 292 | 7 |  |  |
| 05北海市 | 01海城区 | 否 | 78 | 38 | 40 |  |  |
| 05北海市 | 02银海区 | 否 | 126 | 88 | 38 |  |  |
| 05北海市 | 03铁山港区 | 否 | 162 | 122 | 40 |  |  |
| 05北海市 | 04合浦县 | 否 | 4671.72 | 4638 | 33 | 0.72 |  |
| 06防城港市 | 00市本级 | 否 | 37 | 30 | 7 |  |  |
| 06防城港市 | 01港口区 | 否 | 131 | 89 | 42 |  |  |
| 06防城港市 | 02防城区 | 否 | 840.40 | 402 | 355 | 83.40 |  |
| 06防城港市 | 03上思县 | 否 | 799.56 | 434 | 292 | 73.56 |  |
| 06防城港市 | 04东兴市 | 否 | 170.00 | 125 | 45 |  |  |
| 07钦州市 | 00市本级 | 否 | 35.00 | 28 | 7 |  |  |
| 07钦州市 | 02钦南区 | 否 | 490.00 | 445 | 45 |  |  |
| 07钦州市 | 03钦北区 | 否 | 998.89 | 716 | 202 | 80.89 |  |
| 07钦州市 | 05浦北县 | 否 | 1649.61 | 717 | 774 | 158.61 |  |
| 07钦州市 | 06灵山县 | 否 | 1071 | 1040 | 31 |  |  |
| 08贵港市 | 00市本级 | 否 | 143 | 133 | 10 |  |  |
| 08贵港市 | 01港北区 | 否 | 381 | 315 | 66 |  |  |
| 08贵港市 | 02港南区 | 否 | 514 | 429 | 85 |  |  |
| 08贵港市 | 03覃塘区 | 否 | 2171.20 | 1780 | 297 | 94.20 |  |
| 08贵港市 | 04平南县 | 否 | 696.71 | 608 | 87 | 1.71 |  |
| 08贵港市 | 05桂平市 | 否 | 1855.86 | 1806 | 48 | 1.86 |  |
| 09玉林市 | 00市本级 | 否 | 59 | 49 | 10 |  |  |
| 09玉林市 | 01玉州区 | 否 | 279 | 236 | 43 |  |  |
| 09玉林市 | 02福绵区 | 否 | 569 | 501 | 68 |  |  |
| 09玉林市 | 04容县 | 否 | 1268 | 1198 | 70 |  |  |
| 09玉林市 | 05博白县 | 否 | 1177.41 | 843 | 265 | 69.41 |  |
| 09玉林市 | 06陆川县 | 否 | 2103.01 | 530 | 1503 | 70.01 |  |
| 09玉林市 | 07北流市 | 否 | 1373.96 | 931 | 317 | 125.96 |  |
| 09玉林市 | 08兴业县 | 否 | 388 | 363 | 25 |  |  |
| 09玉林市 | 09玉东新区 | 否 | 14 | 14 |  |  |  |
| 10百色市 | 00市本级 | 否 | 25 | 18 | 7 |  |  |
| 10百色市 | 01右江区 | 否 | 1425 | 1402 | 23 |  |  |
| 10百色市 | 02田阳区 | 否 | 791.74 | 748 | 42 | 1.74 |  |
| 10百色市 | 03田东县 | 否 | 751.98 | 708 | 42 | 1.98 |  |
| 10百色市 | 04平果市 | 否 | 4872.65 | 4815 | 57 | 0.65 |  |
| 10百色市 | 05德保县 | 重点帮扶县 | 2109.94 | 990 | 1118 | 1.94 |  |
| 10百色市 | 06靖西市 | 重点帮扶县 | 703 | 675 | 28 |  |  |
| 10百色市 | 07那坡县 | 重点帮扶县 | 1031.88 | 558 | 383 | 90.88 |  |
| 10百色市 | 08凌云县 | 重点帮扶县 | 602 | 292 | 310 |  |  |
| 10百色市 | 09乐业县 | 重点帮扶县 | 2359.95 | 2215 | 143 | 1.95 |  |
| 10百色市 | 10田林县 | 重点帮扶县 | 1152.49 | 607 | 438 | 107.49 |  |
| 10百色市 | 11隆林县 | 重点帮扶县 | 988 | 881 | 107 |  |  |
| 10百色市 | 12西林县 | 否 | 1219.05 | 1166 | 50 | 3.05 |  |
| 11贺州市 | 00市本级 | 否 | 24 | 17 | 7 |  |  |
| 11贺州市 | 01八步区 | 否 | 916 | 891 | 25 |  |  |
| 11贺州市 | 02平桂区 | 否 | 1468.18 | 438 | 799 | 231.18 |  |
| 11贺州市 | 03昭平县 | 重点帮扶县 | 1236.24 | 1177 | 58 | 1.24 |  |
| 11贺州市 | 04钟山县 | 否 | 8465.61 | 7810 | 517 | 138.61 |  |
| 11贺州市 | 05富川县 | 否 | 1572 | 816 | 756 |  |  |
| 12河池市 | 00市本级 | 否 | 71 | 64 | 7 |  |  |
| 12河池市 | 01金城江区 | 否 | 1317 | 1246 | 71 |  |  |
| 12河池市 | 02宜州区 | 否 | 2134.50 | 544 | 1407 | 183.50 |  |
| 12河池市 | 03罗城县 | 重点帮扶县 | 3261 | 1673 | 1588 |  |  |
| 12河池市 | 04环江县 | 重点帮扶县 | 1998 | 729 | 1269 |  |  |
| 12河池市 | 05南丹县 | 否 | 7833.83 | 7762 | 69 | 2.83 |  |
| 12河池市 | 06天峨县 | 否 | 1572.70 | 316 | 1101 | 155.70 |  |
| 12河池市 | 07凤山县 | 重点帮扶县 | 992 | 770 | 222 |  |  |
| 12河池市 | 08东兰县 | 重点帮扶县 | 1335.88 | 1202 | 132 | 1.88 |  |
| 12河池市 | 09巴马县 | 重点帮扶县 | 1912 | 806 | 1106 |  |  |
| 12河池市 | 10都安县 | 重点帮扶县 | 4858.09 | 3423 | 1166 | 269.09 |  |
| 12河池市 | 11大化县 | 重点帮扶县 | 2686.01 | 1344 | 1094 | 248.01 |  |
| 13来宾市 | 00市本级 | 否 | 41 | 34 | 7 |  |  |
| 13来宾市 | 01兴宾区 | 否 | 1932.74 | 1004 | 725 | 203.74 |  |
| 13来宾市 | 03象州县 | 否 | 1325.64 | 433 | 727 | 165.64 |  |
| 13来宾市 | 04武宣县 | 否 | 1957 | 1933 | 24 |  |  |
| 13来宾市 | 05合山市 | 否 | 204.13 | 167 | 36 | 1.13 |  |
| 13来宾市 | 06金秀县 | 否 | 2934 | 2909 | 25 |  |  |
| 13来宾市 | 07忻城县 | 重点帮扶县 | 1374.23 | 1140 | 233 | 1.23 |  |
| 14崇左市 | 00市本级 | 否 | 25 | 18 | 7 |  |  |
| 14崇左市 | 01江州区 | 否 | 477 | 433 | 44 |  |  |
| 14崇左市 | 02天等县 | 重点帮扶县 | 577.46 | 534 | 42 | 1.46 |  |
| 14崇左市 | 03大新县 | 否 | 3212.77 | 2664 | 429 | 119.77 |  |
| 14崇左市 | 04龙州县 | 否 | 795 | 750 | 45 |  |  |
| 14崇左市 | 05宁明县 | 否 | 836 | 810 | 26 |  |  |
| 14崇左市 | 06扶绥县 | 否 | 871 | 622 | 249 |  |  |
| 14崇左市 | 07凭祥市 | 否 | 808.68 | 381 | 304 | 123.68 |  |

（三）项目实施及投资情况

2024年广西绩效评价批复总资金为170247.40万元（含重点帮扶县），其中中央财政补助资金134986万元，地方财政资金35261.40万元（自治区财政资金30484万元，市县财政资金4762.40万元，其他资金15万元）。

广西2024年度中央财政水利发展资金各支出方向实际到位资金共计170247.40万元，中央财政资金134986万元，地方财政资金35261.40万元（自治区财政资金30484万元，市县财政资金4762.40万元，其他资金15万元），中央、自治区、市县及其他财政资金全部到位。

纳入绩效评价范围的资金共支持实施2889项目（含按县打包的项目类型），开工项目2887个，完工项目2883个，有2个项目未开工；完工项目中完成初步验收项目2870个，有13个项目未完成初步验收（含9个跨年度项目），验收合格项目2870个。

各支出方向实施项目情况见表1—5。

表1—5    各支出方向实施项目情况表

| 序号 | 分类 | 批复资金（万元） |  |  | 到位资金（万元） |  |  | 项目进展情况（个） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 其中中央 | 地方财政 | 总投资 | 其中中央 | 地方财政 | 项目数 | 开工项目数 | 完工项目数 | 完成初步验收项目数 | 验收合格项目数 |
| 合计 |  | 170247.40 | 134986 | 35261.40 | 170247.40 | 134986 | 35261.40 | 2889 | 2887 | 2883 | 2870 | 2870 |
| 1 | 200—3000平方公里中小河流治理 | 38605 | 27933 | 10672 | 38605 | 27933 | 10672 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 2 | 小型病险水库除险加固 | 5719 | 5719 |  | 5719 | 5719 |  | 61 | 61 | 59 | 53 | 53 |
| 3 | 山洪灾害防治 | 5892 | 5386 | 506 | 5892 | 5386 | 506 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 |
| 4 | 洪水风险图 | 6271 | 6271 |  | 6271 | 6271 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 农村饮水工程维修养护 | 22368 | 18368 | 4000 | 22368 | 18368 | 4000 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 6 | 小型水库维修养护 | 16530.99 | 16513 | 17.99 | 16530.99 | 16513 | 17.99 | 1332 | 1330 | 1329 | 1327 | 1327 |
| 7 | 白蚁防治 | 2858 | 2843 | 15 | 2858 | 2843 | 15 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 8 | 山洪灾害防治设施维修养护 | 3767 | 2773 | 994 | 3767 | 2773 | 994 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 9 | 小型引调水工程建设 | 4992 | 4992 |  | 4992 | 4992 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 农业水价综合改革 | 6534 | 6034 | 500 | 6534 | 6034 | 500 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 11 | 水资源管理 | 665 | 665 |  | 665 | 665 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12 | 节水补助 | 1572 | 1572 |  | 1572 | 1572 |  | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 |
| 13 | 水土流失综合治理 | 40473.41 | 21917 | 18556.41 | 40473.41 | 21917 | 18556.41 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 14 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 14000 | 14000 |  | 14000 | 14000 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |

2024年中央财政资金安排用于重点帮扶县的预算为32734.14万元，其中中央财政补助资金21716万元，地方财政资金11018.14万元。重点帮扶县中央财政水利发展资金各支出方向实际到位资金共计32734.14万元，其中中央财政补助资金21716万元，地方财政资金11018.14万元。

重点帮扶县共实施400个项目（含按县打包的项目类型），开工项目399个，有1个项目未开工；完工项目396个，有3个项目未完工；完成初步验收项目391个，验收合格项目391个。

重点帮扶县各支出方向实施项目情况见表1—6。

表1—6    各支出方向实施项目情况表（重点帮扶县）

| 序号 | 分类 | 批复资金（万元） |  |  | 到位资金（万元） |  |  | 项目进展情况（个） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 其中中央 | 地方财政 | 总投资 | 其中中央 | 地方财政 | 项目数 | 开工项目数 | 完工项目数 | 完成初步验收项目数 | 验收合格项目数 |
| 合计 |  | 32734.14 | 21716 | 11018.14 | 32734.14 | 21716 | 11018.14 | 400 | 399 | 396 | 391 | 391 |
| 1 | 200—3000平方公里中小河流治理 | 10517 | 4918 | 5599 | 10517 | 4918 | 5599 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 2 | 小型病险水库除险加固 | 1581 | 1581 |  | 1581 | 1581 |  | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 山洪灾害防治 | 167 | 80 | 87 | 167 | 80 | 87 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 洪水风险图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 农村饮水工程维修养护 | 6183 | 4304 | 1879 | 6183 | 4304 | 1879 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 小型水库维修养护 | 3735 | 3735 |  | 3735 | 3735 |  | 199 | 198 | 197 | 195 | 195 |
| 7 | 白蚁防治 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 8 | 山洪灾害防治设施维修养护 | 713 | 565 | 148 | 713 | 565 | 148 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | 小型引调水工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 农业水价综合改革 | 483 | 483 |  | 483 | 483 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 水资源管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 节水补助 | 410 | 410 |  | 410 | 410 |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 水土流失综合治理 | 8855.14 | 5550 | 3305.14 | 8855.14 | 5550 | 3305.14 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 14 | 水系连通及水美乡村建设试点县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）各级政府支出责任履行情况

2024年度，广西共下达水利发展资金170247.40万元，其中中央财政补助134986.00万元，地方财政资金35261.40万元。按照相关规定，我区省、市、县三级均足额并及时分解下达2024年度中央财政水利发展资金并落实地方配套资金，目前除河池市有1个节水补助项目、百色市、河池市、来宾市共有3个小型水库维修养护项目、河池市有2个小型水库除险加固项目尚未完成全部中央下发的投资，贺州市有1个水土流失综合治理项目尚未完成全部地县配套安排的投资外，其余均能落实各级财政支出责任。

（五）多渠道筹集资金情况

2024年，广西持续深入践行“两手发力”治水思路，充分发挥政府和市场在资源配置中的协同作用，在拓宽水利融资渠道、扩大水利有效投资方面成果丰硕，逐步构建起政府与市场有机统一、相互补充、协调共进的良好格局。

1.多渠道筹集资金及使用情况

（1）政府投入

“十四五”期间，广西水利发展资金建设投资持续保持强劲势头，中央、地方累计投入资金118.96亿元（其中地方资金为32.66亿元），2021—2024年分别为28.31亿元、39.15亿元、34.47亿元、17.02亿元，地方政府投入资金分别为5.89亿元、16.02亿元、7.24亿元、3.52亿元，地方政府投入资金比例分别为20.8%、40.9%、21.0%、20.7%，4个年度均维持在20%以上。

（2）融资情况

广西积极探索多元化融资路径，打破了以往水利建设投资仅仅依靠中央和地方财政的单一格局。近年来，广西充分发挥政府投资的撬动作用，不断激发民间投资活力，融资手段日益丰富多样，政府专项债、银行贷款、社会资本等多种融资方式深度参与，总体投资规模持续扩大。

如南宁市上林县创新采用“工程总承包（EPC）＋政府和社会资本合作（PPP）”模式，为城乡一体化供水网工程项目成功落实资金6.9亿元，有效解决了项目资金和设计施工衔接难题。南宁市宾阳县将城乡供水一体化工程与产业示范园区等项目整合，成功获批国家第二批EOD试点，项目总投资达19.98亿，其中涉水投资3.8亿元。北海市合浦县水系连通及水环境综合整治工程项目运用“河砂＋”模式，获金融机构5亿元贷款，有效弥补了项目自身收益不足的问题。大藤峡水利枢纽灌区工程项目抢抓国家政策性开发性金融工具（基金）政策机遇，通过“国开基础设施基金＋配套贷款”融资模式，实现项目授信21亿元，既缓解了地方出资压力，又保障了项目的稳健运营。钦州市在融资模式探索上也取得重要突破，钦州市开投水务有限公司成功申请全区首笔取水权质押贷款，获得广西北部湾银行钦州分行1000万元贷款，为水资源开发利用融资提供了新的思路和范例。

此外，2024年9月，桂林市灵川县芦田小流域水土保持项目碳汇交易签约成功，交易水土保持碳汇共2.24万吨，总金额112万元，项目收益将用于芦田小流域水土流失重点治理或水土保持功能巩固提升，以及流域内村庄基础设施改善和村民创收共富，碳汇监测、核证、碳汇交易成本等。该交易是珠江流域水土保持项目碳汇交易第一单，迈出了广西积极探索水土保持生态价值实现的第一步，展现了在服务国家“双碳”目标实现中的广西担当。

2.投融资机制建设

按照习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，党中央、国务院作出一系列决策部署，要求“两手发力”扩大水利有效投资，更多运用改革的办法，解决建设资金问题。广西认真贯彻落实党中央、国务院部署要求，在持续加大财政投入的同时，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，多渠道筹集水利项目建设资金，“两手发力”扩大有效投资，进一步增强水利事业发展生机活力。

（1）完善制度体系，工作机制逐步优化

一是建立领导议事协调机制。广西水利厅高度重视“两手发力”助力水利高质量发展工作，成立以水利厅主要领导为组长、分管副厅长为常务副组长推进“两手发力”助力水利高质量发展领导小组，工作由规划计划处、财务处牵头，厅有关处室（单位）各负其责，统筹推进。二是完善政金企合作机制。先后与农发行、国开行、农行、建行、工行等5家银行签订战略合作协议，联合印发金融支持水利基础设施建设的实施意见，设立水利投融资联合服务站，建立水利投融资及民间投资重点项目清单，联合举办金融支持水利培训，组织召开金融支持水利基础设施建设工作推进会、专题对接座谈会，指导各地结合项目实际和融资需求，加强项目顶层设计谋划，研究推进工作措施，提升水利项目融资能力。

（2）出台政策文件，政策保障不断完善

一是构建多元政策体系，夯实投融资基础。广西水利厅先后出台了《关于拓宽水利工程投融资渠道的指导意见》《关于进一步加强政策性金融支持水利工程建设的通知》《广西水利行业推广运用PPP模式工作方案》《广西壮族自治区农村供水工程管理办法（试行）》《关于高质量服务水利建设的实施意见》，分别从引导社会资本参与、强化金融支持、规范PPP模式应用以及完善供水管理等方面发力，为水利投融资工作提供了全方位的政策依据与操作规范。二是深化体制机制改革，优化水利融资环境。积极推动自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《广西实施水利基础设施建设管理体制改革若干措施》，助力水利基础设施建设管理体制的改革进程；推动自治区发展改革委修订《广西壮族自治区水利工程供水价格管理办法》，进一步完善水利工程供水定价机制，为水利事业的健康发展和投融资体制改革提供了有力的制度支撑。三是创新金融产品服务，激发市场参与活力。广西水利厅联合中国人民银行广西区分行、自治区党委金融办携手，联合印发《关于开展“水权贷”“节水贷”绿色金融服务工作的通知》，充分发挥政策引导作用，鼓励并引导社会资本积极投身水利建设和节水工作。推动自治区党委金融办、自治区财政厅、中国人民银行广西区分行、国家金融监督管理总局广西监管局联合印发《关于印发“桂惠贷—设备更新贷”“桂惠贷—水利贷”产品实施细则的通知》，将“水权贷”“节水贷”纳入广西“桂惠贷——水利贷”，给予1个百分点的贴息支持，全力推动广西水利事业发展。

（3）建立融资激励机制，融资活力不断增强

为充分调动市县在水利投融资方面的积极性和创造性，2022—2024年期间，自治区本级财政专门安排了水利投融资创新激励资金，总额达9075万元，旨在鼓励和引导各地积极探索市场化途径，解决水利项目建设的资金难题，进而推动全区水利投融资的创新改革。截至目前，激励资金已经下达至3个市本级和56个县（市、区）的88个项目，其中2022年落实4500万元，惠及25个县（市、区）的30个项目。2023年落实3500万元，覆盖1个市本级和23个县（市、区）的40个项目，2024年落实1075万元，支持了2个市本级和8个县（市、区）的18个项目。

（4）强化项目管理与对接机制，加速水利融资落地

一是强化项目管理与政银企对接机制，提升项目融资效率。广西在2023—2024年共印发三批水利投融资重点项目清单，涵盖142项，融资需求达271.54亿元，这些项目均经过自上而下的严格梳理，列入清单的项目可享受省级重点项目融资优惠政策。同时，广西水利厅积极与农业发展银行等金融机构共享融资信息，为项目融资创造有利条件。二是畅通沟通渠道。广西通过与银行机构成立的自治区水利融资服务工作站，密切关注自治区专项债申报及投放情况，实时掌握融资动态。此外，自治区水利厅与国开行广西分行、农发行广西分行、农行广西分行、建行广西分行、工行广西分行、广西北部湾银行等6家银行机构建立了常态化对接机制，实现已融资项目贷款情况共享。每月定期通报全区融资项目情况，对全区融资进展进行动态跟踪，确保水利部门与金融机构之间沟通及时、渠道畅通，为项目融资提供了坚实的信息保障。三是强化政金企对接。广西各市、县（市、区）积极行动。主要通过地方政府部门牵头，组织开展政策宣讲、项目推介会议，并举办项目投融资培训班，增进各方对水利项目和融资政策的了解。对于重点项目，由政府组织各行业主管部门与金融机构进行协商，共同推进水利工程的落地开工，多渠道筹措建设资金，有效促进了水利项目的顺利实施。

（5）做大做强融资平台，形成立体化平台体系

在自治区党委、政府的科学决策和有力部署下，2022年，广西水利发展集团有限公司顺利成立。作为广西唯一的省级水利投资平台，它集水利规划、勘测、设计、建设、运营、投融资等多功能于一体，形成了完整的一体化专业平台架构。该集团重点负责承接国家和自治区出资的跨流域、跨区域重点水利工程的投资建设与运营管理工作。在实际工作中，集团统筹推进水灾害防治、水资源保护、水环境治理以及水生态修复等各项任务，充分发挥引领作用，有力地推动了全区水网建设，加速构建广西水网主骨架，为提升区域水安全保障能力奠定了坚实基础。目前，广西水利融资平台建设已取得显著成效。据统计，全区现有各级水利融资平台57家，其中市级平台达21家。在自治区水利行业发展进程中，正以广西水利发展集团有限公司为龙头，以市县融资平台为基础，稳步构建立体化水利投融资平台体系。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作依据

1.《财政部办公厅 水利部办公厅关于开展2024年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农〔2025〕6号）。

2.《财政部关于提前下达2024年水利发展资金预算的通知》（财农〔2023〕83号）《财政部关于下达2024年水利发展资金预算的通知》（财农〔2024〕10号）。

3.《广西壮族自治区水利厅关于调整下达2024年中央财政水利发展资金绩效目标（分解至县）的通知》（桂水规计〔2024〕77号）；《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区水利厅关于报送2024年水利发展资金绩效目标的报告》（桂财农〔2024〕9号）《广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区财政厅关于报送2024年中央财政水利发展资金绩效目标调整备案表的报告》（桂财农〔2024〕72号）。

4.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律、法规和规章制度；《财政部 水利部关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2022〕81号）等财政部、水利部发布的相关政策和管理制度；财政部等10部委联合印发《关于将涉农资金统筹整合试点政策优化调整至国家乡村振兴重点帮扶县实施的通知》（财农〔2024〕1号）；水利行业标准及技术规范等。

5.《广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区水利发展资金管理办法的通知》（桂水规计〔2024〕5号）《广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区财政厅关于开展2024年度中央水利发展资金绩效评价工作的通知》（桂水规计〔2025〕54号）《广西壮族自治区财政厅等十一部门关于印发广西乡村振兴重点帮扶县涉农资金统筹整合试点政策实施细则的通知》（桂财农〔2024〕8号）。

6.水利相关规划、实施方案，项目可行性研究报告、初步设计等批复文件，项目建设管理有关资料和数据等。

7.各级水利发展资金预算下达文件，有关财务会计资料。

8.截至评价时，已形成的验收、审计、决算、稽查、检查报告等。

（二）自评工作组织

2025年5月，广西收到财政部办公厅、水利部办公厅印发《关于开展2024年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农〔2025〕6号）后，广西水利厅、财政厅立即按照通知要求组织市县开展2024年度绩效评价工作，6月研究制定并印发了工作方案，部署市、县（市、区）及时开展自评工作，按时报送自评材料。为保证绩效评价成果质量，广西于6月下旬在南宁市组织召开绩效评价成果集中汇审会议，由各市、县（市、区）、自治区水利厅各业务处室、第三方评价单位三级审核后，确定最终评价成果。

### 1.评价方式

2025年6月，自治区财政厅、水利厅联合印发《广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区财政厅关于开展2024年度中央财政水利发展资金绩效评价工作的通知》（桂水规计〔2025〕54号），明确了自评方式、方法、程序、分工及时间节点等。此次绩效评价采取自评和他评相结合、通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场指导等方式，综合运用对比分析、专家评议等方法进行评价。

### 2.主要过程

本次评价采取材料审核和实地复核相结合的方式开展。先由县级水利部门、财政部门进行自评，形成自评材料提交市级水利部门、财政部门；市级水利部门、财政部门对各县提交的自评材料进行审核和现场复核，并开展市级自评工作，形成自评材料后提交自治区水利厅、财政厅；自治区财政厅、水利厅对各市提交的自评材料进行审核把关，并结合实际情况开展现场复核，修改完善相关材料后组织编制自治区级自评材料上报财政部、水利部。

### 3.职责分工

为切实做到“花钱必问效、无效必问责”，广西绩效管理工作探索明责定责，构建闭环责任体系。坚持事权与支出责任相适应，实现权力与责任对等，按照“谁申报项目、谁确定项目、谁核实数据、谁使用资金，谁负资金管理的主体责任”原则，明晰水利主管部门与资金使用单位、内部财务部门与项目管理部门的管理责任，探索构建自治区、市、县级资金使用三级权、责、利相统一的责任体系。

（1）自治区财政厅。负责广西水利发展资金绩效管理的总体工作，会同自治区水利厅研究制定绩效自评工作方案，形成全区绩效自评报告和绩效自评表。

（2）自治区水利厅。负责广西水利发展资金全区绩效管理具体工作，根据要求组织开展全区绩效评价；审核市、县（市、县）绩效自评材料，初步形成全区绩效自评报告和绩效自评表；提出绩效评价结果运用建议，组织对绩效评价中发现的问题及时整改。

自治区水利厅规划计划处。牵头负责组织各业务处室（单位）开展绩效评价工作，主要负责对接水利部针对当年绩效评价工作要求，制定工作方案；汇总各业务处室（单位）自评报告等材料，形成全区绩效自评报告和绩效自评表，提出绩效评价结果运用建议，组织对绩效评价中发现的问题及时整改。

自治区水利厅相关业务处室。各相关业务处室（单位）作为各项目类型的主管单位（主要涉及厅水资源处、节水办、农水水电处、水土保持处、建设处、运管处、水旱灾害防御处、工河中心、水资源管理中心等），承担自治区级绩效评价的主体责任和支撑作用，负责指导市县水利部门开展绩效自评，提出绩效评价结果运用建议，组织对绩效评价中发现的问题及时整改，完成负责支出方向绩效自评报告并整编相关材料。

（3）市、县（市、区）水利部门。作为绩效自评工作的责任主体，负责本地区绩效管理具体工作。审核汇总本地区绩效指标完成情况；做好本地区绩效指标执行监控、绩效自评和绩效评价；提出本地区绩效评价结果运用建议，及时组织整改绩效评价中发现的问题，完成本级绩效自评报告并整编相关材料。

（4）市、县（市、区）财政部门。负责所辖市县水利发展资金绩效管理的总体工作，着重配合市县水利部门开展绩效自评，自评材料审核盖章等工作。

（5）资金使用单位。作为资金使用（项目实施）的主体（主要为使用了水利发展资金的勘测设计、施工、工程监理、工程招标等单位），负责加快项目实施进度，确保项目在规定时限内完工并发挥效益。

（6）第三方技术支撑单位。承担绩效评价具体技术工作，严格按照财政部、水利部及自治区制定的绩效评价管理办法，结合年度资金分解下达及使用情况，在自治区水利厅、财政厅的指导下，客观、实际完成当年度水利发展资金绩效评价工作。

（三）主要工作措施

1.科学合理谋划，制定工作方案

2025年5月，收到财政部、水利厅印发《关于开展2024年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农〔2025〕6号）后，自治区财政厅、水利厅积极响应，立即启动2024年度水利发展资金绩效评价工作。为保障绩效评价工作的高效、有序开展，自治区水利厅、财政厅组织各有关业务部门及第三方技术支撑单位，共同研究制定了符合广西实际的工作方案，为绩效评价工作的有序开展提供方向引领。

2.开展集中会审，提高成果合理性

为全面保证和提高我区2024年度绩效评价成果质量，广西于6月中旬在南宁市组织召开绩效评价成果集中汇审会议，开展绩效评价数据全面沟通对接工作。所有数据均由各市、县（市、区）、自治区水利厅各业务处室、第三方技术支撑单位三级审核后，确定最终评价成果，充分保障数据的合理性、可靠性。

（四）问题和建议

1.存在的问题

（1）水利发展资金绩效评价工作时间紧、任务重。广西2021—2024年获得中央水利发展资金约22亿元/年，由自治区财政厅、水利厅分解下达至广西各市、县（市、区），资金量大且构成复杂。目前水利发展资金绩效自评主要工作方式仍采用传统的电子表格进行数据统计，人工统计、核对数据工作量较大。2025年财政部、水利部于5月15日印发绩效评价工作通知，广西收文已至5月底，省级绩效评价工作时间严重缩短，不利于绩效评价工作的顺利开展。

（2）目前中央水利发展资金不能用于征地移民，部分项目推进困难。根据财政部、水利部《水利发展资金管理办法》规定，中央下达的水利发展资金不能用于征地移民费用支出，而广西大部分市、县（市、区）财力统筹难度较大，市、县（市、区）配套压力较大，征地拆迁费用难以及时足额到位，导致部分项目无法开工或进度缓慢，严重影响投资完成进度，进而影响水利发展资金的使用效益。

2.工作建议

（1）建议提前印发绩效评价工作通知，预留充足工作时间。目前广西正在积极谋划开发省级绩效评价系统，但在正式投入使用前，仍需采用传统的人工工作方式，工作周期相对较长，考虑到目前落后省份均尚未完成绩效评价系统的开发，建议提前印发年度绩效评价工作通知，为省级绩效评价工作的开展预留充足时间，促进绩效评价工作的顺利开展，有效提高绩效评价成果质量。

（2）优化中央水利发展资金使用范围。恳请财政部、水利部考虑广西等发展相对落后地区实际情况，研究适当优化中央水利发展资金的使用范围，允许地方将部分中央水利发展资金（例如可按投资比例）用于征地移民，有效加快工程进度，保障项目按时完工并及时发挥效益，提高水利发展资金使用效益。

三、绩效自评

（一）总体评价结论

本次评价依据《财政部办公厅 水利部办公厅关于开展2024年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农〔2025〕6号）的相关要求进行，将广西2024年度中央财政水利发展资金和与其共同投入到相同支出方向的地方各级财政资金等相关资金一并纳入评价范围，从项目决策、项目管理、项目产出和项目效果等进行了全方面、全过程的综合评价，评价结果表明：

一是广西2024年度中央财政水利发展资金使用规范，资金管理办法健全，资金分配考虑因素全面、合理，自治区级财政部门能按照要求在收到上级转移支付文件后30日内正式分解下达至各级有关部门，符合《水利发展资金管理办法》（财农〔2022〕81号）《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）和《广西壮族自治区水利发展资金管理办法》（桂水规计〔2024〕5号）等相关规定。

二是中央财政水利发展资金及自治区财政资金均能及时、足额到位，各单位均能按国家和自治区相关规定加强资金使用和管理，严格按要求拨付、使用资金。项目审批程序规范，各项目承担单位按要求及时组织实施，成立工作小组，领导组织到位，任务目标分解落实到位，监督指导到位，措施得力，管理得当，绩效目标完成度较高，项目取得了良好的经济效益、社会效益与生态效益，群众满意度较高。

三是广西通过组织水利建设投资进展情况季度通报，全面掌握水利发展资金各类项目进展情况，并适时开展投资计划执行情况调研、调度及督办等，确保中央投资按时完成。但在中央资金支付进度方面，仍需进一步加强管理，保障中央水利资金按时、足额支付。

经综合评价，本次绩效自评得分为97.1分，详见附1。

（二）项目资金情况

### 1.资金到位情况

根据《财政部关于下达2024年水利发展资金预算的通知》（财农〔2024〕10号），2024年广西水利发展资金项目中央财政补助为134986万元。经自治区财政厅、水利厅调整、备案后，2024年广西水利发展资金项目总投资为170247.40万元，其中中央财政补助134986万元，自治区财政资金30484万元，市县财政资金4762.40万元，其他资金15万元。

2024年度，广西实际下达水利发展资金170247.40万元，其中：中央财政补助134986万元，自治区财政资金30484万元，市、市县财政资金4762.40万元，其他资金15万元。安排重点帮扶县的资金总预算为32734.14万元，包括中央财政补助21716万元，自治区财政资金10291万元，市县财政资金727.14万元。

2024年广西水利发展资金项目到位中央财政补助为134986万元，自治区财政资金30484万元，各支出方向中央及省级财政到位资金共计165470万元。中央和省级财政资金到位率100%。2024年度水利发展资金到位情况见表3—1。

表3—1                2024年度中央和省级财政资金到位情况表

| 序号 | 分类 | 批复预算数（万元） | 预算数（万元） |  |  | 中央和省级财政到位资金（万元） |  |  | 中央和省级财政资金到位率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 其中 |  | 小计 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  | 中央 | 省级 |  | 中央 | 省级 |  |
| 合计 |  | 134986 | 170247.40 | 134986 | 30484 | 165470 | 134986 | 30484 | 100 |
| 1 | 200—3000平方公里中小河流治理 | 27933 | 38605 | 27933 | 10484 | 38417 | 27933 | 10484 | 100 |
| 2 | 小型病险水库除险加固 | 5719 | 5719 | 5719 |  | 5719 | 5719 |  | 100 |
| 3 | 山洪灾害防治 | 5386 | 5892 | 5386 | 506 | 5892 | 5386 | 506 | 100 |
| 4 | 洪水风险图 | 6271 | 6271 | 6271 |  | 6271 | 6271 |  | 100 |
| 5 | 农村饮水工程维修养护 | 18368 | 22368 | 18368 | 4000 | 22368 | 18368 | 4000 | 100 |
| 6 | 小型水库维修养护 | 16513 | 16530.99 | 16513 |  | 16513 | 16513 |  | 100 |
| 7 | 白蚁防治 | 2843 | 2858 | 2843 |  | 2843 | 2843 |  | 100 |
| 8 | 山洪灾害防治设施维修养护 | 2773 | 3767 | 2773 | 994 | 3767 | 2773 | 994 | 100 |
| 9 | 小型引调水工程建设 | 4992 | 4992 | 4992 |  | 4992 | 4992 |  | 100 |
| 10 | 农业水价综合改革 | 6034 | 6534 | 6034 | 500 | 6534 | 6034 | 500 | 100 |
| 11 | 水资源管理 | 665 | 665 | 665 |  | 665 | 665 |  | 100 |
| 12 | 节水补助 | 1572 | 1572 | 1572 |  | 1572 | 1572 |  | 100 |
| 13 | 水土流失综合治理 | 21917 | 40473.41 | 21917 | 14000 | 35917 | 21917 | 14000 | 100 |
| 14 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 14000 | 14000 | 14000 |  | 14000 | 14000 |  | 100 |

注：中央和省级财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

### 2.资金执行情况

2024年，广西批复的水利发展资金为170247.40万元，其中中央、自治区、市、县（市、区）财政资金134986万元、30484万元、4762.40万元,其他资金15万元。截至2024年12月底，广西完成投资为159845.04万元，其中中央、自治区、市县和其他完成投资分别为125540.58万元、29940.50万元、4348.97万元和15万元，各支出方向投资完成率为93.9%。截至2025年6月底，广西完成投资为170026.56万元，其中中央、自治区、市县和其他财政资金完成投资分别为134766.40万元、30484万元、4761.16万元和15万元，各支出方向投资完成率为99.9%。除小型水库维修养护和节水补助未全部完成投资外，其余支出方向投资完成率均为100%。2024年度水利发展资金执行情况表见表3—2。

表3—2                2024年度水利发展资金执行情况表

| 序号 | 分 类 | 批复投资（万元） |  |  |  |  | 完成投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资完成率 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市县 | 其他 | 截至2024年底 |  |  |  |  | 截至2025年6月底 |  |  |  |  | 截至2024 年底 | 截至2025年 6月底 |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 地县 | 其他 | 小计 | 中央 | 省级 | 地县 | 其他 |  |  |
| 合计 |  | 170247.40 | 134986 | 30484 | 4762.40 | 15 | 159845.04 | 125540.58 | 29940.50 | 4348.97 | 15 | 170026.56 | 134766.40 | 30484 | 4761.16 | 15 | 93.9 | 99.9 |
| 1 | 200—3000平方公里中小河流治理 | 38605 | 27933 | 10484 | 188 |  | 33716.64 | 23278.64 | 10250 | 188 |  | 38605 | 27933 | 10484 | 188.00 |  | 87.3 | 100.0 |
| 2 | 小型病险水库除险加固 | 5719 | 5719 |  |  |  | 5359.77 | 5359.77 |  |  |  | 5719 | 5719 |  |  |  | 93.7 | 100.0 |
| 3 | 山洪灾害防治 | 5892 | 5386 | 506 |  |  | 4894.59 | 4390.83 | 503.76 |  |  | 5892 | 5386 | 506 |  |  | 83.1 | 100.0 |
| 4 | 洪水风险图 | 6271 | 6271 |  |  |  | 5724 | 5724 |  |  |  | 6271 | 6271 |  |  |  | 91.3 | 100.0 |
| 5 | 农村饮水工程维修养护 | 22368 | 18368 | 4000 |  |  | 22138.14 | 18219.52 | 3918.62 |  |  | 22368 | 18368 | 4000 |  |  | 99.0 | 100.0 |
| 6 | 小型水库维修养护 | 16530.99 | 16513 |  | 17.99 |  | 15384.87 | 15366.88 |  | 17.99 |  | 16335.99 | 16318 |  | 17.99 |  | 93.1 | 98.8 |
| 7 | 白蚁防治 | 2858 | 2843 |  |  | 15 | 2854.94 | 2839.94 |  |  | 15 | 2858 | 2843 |  |  | 15 | 99.9 | 100.0 |
| 8 | 山洪灾害防治设施维修养护 | 3767 | 2773 | 994 |  |  | 3736.60 | 2758.60 | 978 |  |  | 3767 | 2773 | 994 |  |  | 99.2 | 100.0 |
| 9 | 小型引调水工程建设 | 4992 | 4992 |  |  |  | 4992 | 4992 |  |  |  | 4992 | 4992 |  |  |  | 100.0 | 100.0 |
| 10 | 农业水价综合改革 | 6534 | 6034 | 500 |  |  | 6474 | 5974 | 500 |  |  | 6534 | 6034 | 500 |  |  | 99.1 | 100.0 |
| 11 | 水资源管理 | 665 | 665 |  |  |  | 665 | 665 |  |  |  | 665 | 665 |  |  |  | 100.0 | 100.0 |
| 12 | 节水补助 | 1572 | 1572 |  |  |  | 1518.80 | 1518.80 |  |  |  | 1547.40 | 1547.40 |  |  |  | 96.6 | 98.4 |
| 13 | 水土流失综合治理 | 40473.41 | 21917 | 14000 | 4556.41 |  | 39585.69 | 21652.60 | 13790.12 | 4142.98 |  | 40472.17 | 21917 | 14000 | 4555.17 |  | 97.8 | 100.0 |
| 14 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 14000 | 14000 |  |  |  | 12800 | 12800 |  |  |  | 14000 | 14000 |  |  |  | 91.4 | 100.0 |

### 3.资金支付情况

2024年度广西下达中央水利发展资金共134986万元，截至2025年6月底，支付中央资金71219.9万元，中央资金支付率为52.8%。经分析，资金支付进度较低的原因主要是：一是有的项目施工单位结算进度较慢，与工程完成进度不一致；二是有的项目工程结算审计耗时较长，造成滞后；三是有的地方财政库款保障能力不足，资金支付进度落后工程请款进度。

表3—3        2024年度水利发展资金支付情况表

| 序号 | 分类 | 批复中央资金 （万元） | 截至第二年6月底 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支付中央资金 （万元） | 中央资金支付率（%） |
| 合计 |  | 134986 | 71219.9 | 52.8% |
| 1 | 200—3000平方公里中小河流治理 | 27933 | 12523.8 | 44.8% |
| 2 | 小型病险水库除险加固 | 5719 | 2345.6 | 41.0% |
| 3 | 山洪灾害防治 | 5386 | 5283.5 | 98.1% |
| 4 | 洪水风险图 | 6271 | 6271.0 | 100.0% |
| 5 | 农村饮水工程维修养护 | 18368 | 10099.0 | 55.0% |
| 6 | 小型水库维修养护 | 16513 | 5754.5 | 34.8% |
| 7 | 白蚁防治 | 2843 | 2215.3 | 77.9% |
| 8 | 山洪灾害防治设施维修养护 | 2773 | 2150.1 | 77.5% |
| 9 | 小型引调水工程建设 | 4992 | 2573.2 | 51.5% |
| 10 | 农业水价综合改革 | 6034 | 4004.4 | 66.4% |
| 11 | 水资源管理 | 665 | 658.4 | 99.0% |
| 12 | 节水补助 | 1572 | 713.8 | 45.4% |
| 13 | 水土流失综合治理 | 21917 | 9640.4 | 44.0% |
| 14 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 14000 | 6987.0 | 49.9% |

4.资金管理情况

在开展绩效自评中，广西使用各项目资金严格遵照《水利发展资金管理办法》等有关规定执行，资金实行专人管理、专户存储、专帐核算、专款专用，制定资金的申请及拨付制度，严格资金拨付手续，确保建设资金及时、足额到位，未发现套取、截留、挤占等违规现象。各项目县财务制度健全、会计核算规范、内控制度明确、会计资料完整，工程款支付严格按合同约定执行，支出合规。未在审计、纪检、监察、司法部门的报告以及财政部、水利部监督检查中发现存在水利发展资金管理相关问题。

（三）项目管理情况

（1）台账建立与管理

①台账建立

2024年中央水利发展资金预算文件下达后立即启动水利发展资金台账整理工作，由广西水利厅规计处牵头、各相关处室（单位）配合，全面梳理了各个支出方向中央、自治区、市县三级资金下达情况，建立各支出方向2024年度中央财政水利发展资金分配下达总台账；同时以县级行政区为单位，统计各县（市、区）每个支出方向的投资下达情况及资金安排情况，建立各县（市、区）2024年度中央财政水利发展资金分配下达台账明细。

为进一步强化项目台账管理，加强水利发展资金管理，广西因地制宜，强化各支出方向分类管理。自治区水利厅各业务处室结合水利部有关要求，对项目台账进行了进一步细化，并应用于项目日常管理和调度。

②台账管理

基于2024年度水利发展资金分配下达台账，广西通过水利建设投资进展情况通报等形式，全面掌握水利发展资金各类项目的进展情况，并适时开展投资计划执行情况调研、调度及督办等，确保中央投资按时完成。一是瞄准流域面积200—3000平方公里中小河流治理等重点水利项目，加快推进重点水利项目前期工作和年度水利建设各项任务。梳理形成了2024年度全区重点水利项目清单，及时了解全区重点水利项目前期工作推进情况、存在问题及下一步推进计划，并指导和督促市县及时做好各项目前期工作，为年度中央投资计划执行赢得主动。二是跟踪投资计划执行进度，适时调研、通报、督办进度滞后地区。要求市县在水利部水利统计管理系统中按月填报项目投资执行情况，根据水利发展资金台账及投资计划完成填报情况，及时掌握市县投资执行进度，对资金量大、执行进度慢的地区采取调研指导、发文督办等措施，切实加快投资完成。同时，在全区范围开展中央水利投资计划执行进展情况通报，明确进度滞后的市县级项目类型，形成全区投资计划执行竞争机制，进而有效督促其采取有力措施，着力加快水利投资计划执行。三是开展全区水利建设投资计划执行调度会，全面加快投资计划执行进度。2024年度，召开水利建设投资计划执行调度会2次，分别召开重点水利项目前期工作调度会和水利固定资产投资调度会1次，加快各项目投资计划执行，保障中央投资计划按时完成。

（2）项目储备库建设

为进一步做好水利发展资金管理工作，确保资金申报和分解下达工作顺利开展，广西持续开展水利发展资金项目储备库建设工作。一是由县级水利部门按需求梳理上报各类项目，市级水利部门进行审核汇总后上报；二是组织相关部门（单位）结合《广西水网建设规划》《广西水安全保障规划》《广西农田灌溉发展规划》及“十五五”水安全保障规划上报成果等，对市县上报项目进行审核，并与市县进一步对接完善后汇总形成项目储备库；三是由自治区水利厅规计处牵头、各业务处室配合，开展各类项目的审查与筛选，确定储备项目的实施时间和初步投资计划安排，系统建立广西水利发展资金项目储备库。下一步，广西将定期调度项目储备库中各类项目前期工作推进情况，为后续年度争取中央资金以及合理安排水利发展资金创造有利条件。

（3）建设和管护方式的经验做法

①持续加强水利项目建设和管护工作

广西紧盯水利工程建设项目全生命周期的监管，做到水利工程建设管理务实功、出实招、见实效。一是全面实行“一表N单”精细化管理。自治区水利厅年初组织印发年度项目建设目标清单，年中根据上半年进度情况及时调整，全年对照印发的节点和目标要求开展监督检查，全面压实工作责任，保障有序推进项目建设。对于进度滞后及问题多的项目，采取现场督办、帮扶指导、专人盯办等方式，及时帮助协调解决难点问题，加快项目建设。二是加强现场调研指导。对照年度实施方案，紧盯每月建设任务和关键节点，采取现场指导、信息报送、会商调度等方式，及时掌握项目进展情况，采取纠偏措施，帮助协调解决工程建设中出现的问题，有效保障工程建设有序推进。2024年，先后多次派出工作组对项目开展现场监督检查和帮扶指导，实现在建项目全覆盖。在汛前和汛中，先后组织全区开展2次在建水利工程度汛风险隐患全面排查整治，组织开展6轮在建水利工程安全度汛检查，确保了工程安全度汛。

②开展水利工程运行管理标准化建设。全面推行水利工程标准化管理，出台《现代化水库运行管理矩阵试点水库和先行区域实施方案》《水库库区“四方两股一体化管护”工作指南》《广西中小河流治理建设管理办法》等，水利工程标准化管理不断完善，积极努力创建了一大批标准化管理工程。充分整合利用现有资源，提升管理信息化能力，持续抓好小型水库监测设施数据汇集、融合、共享，大力推广应用水库大坝巡检APP，全力推进实现雨水情测报自动化和大坝安全监测自动化。

③转变水利工程管理方式，压实各方责任。结合广西水利工程建设实际，印发了《广西设区市水利建设工作综合评价办法》《广西水利工程建设项目法人考核评价办法（试行）》《广西水利建设市场主体履约评价办法（试行）》，率先在全国建立了对市县水行政主管部门、项目法人和参建水利建设市场主体的考核评价制度体系和评价标准，创新了水利工程建设监管的方式，发挥了考核评价的激励和导向作用，进一步压实地方政府、市县水利部门、项目法人和参建市场主体等四方建设责任。制定了《广西壮族自治区水利工程建设管理办法》《广西水利工程建设现场管理规定》，规范和约束项目法人和参建市场主体的现场管理行为，推动水利工程建设管理的精细化、标准化和规范化，有效提高全区水利工程建设管理水平。组织开展水利工程质量三年提升行动，对水利工程建设质量普遍性问题开展专项治理，在新开工的重大水利项目开展优质工程、廉洁工程的创建活动和党建进工地活动。

④强化全过程管理，确保工程建设质量安全。加强部门联动，对工程实施过程中发现的前期工作问题，及时反馈前期工作审查审批部门，纳入对勘察设计单位的年度评价。结合水利工程建设质量提升行动和“质量月”活动，全面加强项目的质量管理，压实项目法人、设计单位、监理单位和施工单位的质量管理责任。

⑤加强要素保障，有序推进项目建设。2024年广西落实了3.5亿元地方配套资金，为顺利推进中央水利发展资金各类项目建设提供了坚实保障。与自治区自然资源、林业等部门建立保障用地用林协调工作机制，定期对相关项目的用地用林报批开展指导服务，确保工程建设合法合规。推动建立各级水利部门与下一级政府定期对接会商工作机制，加快推进征地拆迁工作，有效地解决工程款支付问题，保障工程建设有序推进。

⑥加快推进验收，有效发挥工程效益。将验收工作纳入年度建设目标，列入自治区绩效考评指标和各市的水利建设工作综合考核评价，印发验收工作节点目标，有效加快推进验收。加大对在建工程分部工程和单位工程验收的监督指导，对主体工程已完工项目，及时督促指导开展下闸蓄水验收，对已下闸蓄水验收的水库，及时督促指导开展竣工验收。根据《政府投资管理条例》，指导市、县不再将竣工决算审计作为竣工验收的前置条件，有效加快历年完工项目的竣工验收。

2.绩效管理。

（1）绩效目标分解、绩效目标及自评材料报送情况

在中央下达预算和绩效目标后，广西及时将预算资金分解下达至各市县，并将绩效目标随文分解下达；在全部资金分解下达完毕后，以《广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区财政厅关于报送2024年中央财政水利发展资金绩效目标调整备案表的报告》（桂水规计〔2024〕72号）将扣除重点帮扶县后的预算安排情况和绩效目标上报财政部、水利部备案，并及时以《自治区水利厅关于调整下达2024年中央财政水利发展资金绩效目标（分解至县）的通知》（桂水规计〔2024〕77号）将调整后的目标分解下达至各市、县（市、区）。在各市、县（市、区）初步完成自评材料后，及时组织现场集中审核，提高地方自评材料规范性、准确性，再行汇总后，形成自治区自评材料报送财政部、水利部。

（2）项目“四制”建立与执行

各项目单位均能严格按照项目建设“四制”执行项目管理，严把工程质量，规范工程建设行为，确保发挥项目资金效益。一是严格执行项目法人制，明确项目责任单位，全面负责统筹协调工程建设管理。二是执行工程项目招投标制，按照国家和省现行规定的有关法律法规严格履行工程招投标手续。三是全面实行工程建设监理制，聘请具有相关资质的监理单位，具体负责抓好工程建设中的质量、进度、投资以及安全等方面的监督管理。四是依法实行合同管理制，项目法人与各建设单位依法实行合同管理制度，使建设管理目标与责任关系分解并延伸至参建各方，形成分级管理、分级负责、齐抓共管的良好局面。

广西绩效管理办法制定情况、自评材料报送质量情况、绩效目标及自评材料的报送时效性等情况如下：

①制度建设。根据《财政部、水利部关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）和《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区本级财政专项资金管理办法的通知》（桂政发〔2014〕60号）等相关文件要求，结合近年来广西水利发展资金使用管理实际，印发了《广西壮族自治区水利发展资金使用管理办法》。2024年度严格按照《财政部 水利部关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2022〕81号）、《广西财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（桂财农〔2018〕107号）等有关规定执行。

②填报质量。广西各地严格按照《财政部办公厅 水利部办公厅关于开展2024年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农〔2025〕6号）要求进行填报，确保自评报告及相关附件内容全面、准确、完整。

③报送时效性。广西严格按照《水利发展资金管理办法》在规定时间内报送绩效目标及资金安排情况，并在规定时间内报送绩效自评材料。

（四）产出指标完成情况

### 1.项目数量指标

#### （1）总体情况

2024年财政部批复的广西水利发展资金绩效数量指标原有17个，本次纳入重点帮扶县进行调整后为18个，新增1个数量指标。18个绩效数量指标均已完成。

#### （2）支出方向情况

①流域面积200—3000平方公里中小河流治理

财政部批复广西中小河流治理数量指标为：中小河流治理河长任务为109.3公里，整河流治理中小河流条数10条；调整后目标为：当年10月底前开工中小河流治理项目数量34个，中小河流治理河长任务152.71公里，实施整河流治理中小河流条数4条。另外，重点支出方向自评表中增加了当年10月底前开工中小河流治理项目数量指标，本次调整后目标定为：当年10月底前开工中小河流治理项目数量34个。2024年实际完成中小河流治理河长任务152.72公里，实施中小河流整河流治理数量4条。当年10月底前开工中小河流治理项目数量34个。

②小型水库除险加固

财政部批复广西小型水库除险加固数量指标为：小型水库除险加固座数27座；调整后目标为：小型水库除险加固座数59座。2024年实际完成小型水库除险加固座数59座。

③山洪灾害防治

财政部批复广西山洪灾害数量指标为：实施山洪灾害防治的县数96个，小流域山洪灾害“四预”能力建设数量108个；调整后目标为：实施山洪灾害防治的县数105个，小流域山洪灾害“四预”能力建设数量108个。2024年实际完成实施山洪灾害防治的县数105个，小流域山洪灾害“四预”能力建设数量108个。

④洪水风险图

财政部批复广西洪水风险图数量指标为：洪水风险图编制数量330个。调整后目标为：洪水风险图编制数量330个。另外，重点支出方向自评表中将洪水风险图编制数量进行了细分，本次调整后目标为：防洪保护区洪水风险图编制数量5个，城市洪水风险图编制数量2个，中小河流洪水风险图编制数量124个，中小型水库洪水风险图编制数量199个，合计为330个。2024年实际完成洪水风险图编制数量330个。其中防洪保护区洪水风险图编制数量5个，城市洪水风险图编制数量2个，中小河流洪水风险图编制数量124个，中小型水库洪水风险图编制数量199个。

⑤农村饮水工程维修养护

财政部批复广西农村饮水工程维修养护数量指标为：农村饮水工程维修养护数量2998处；调整后目标为：农村饮水工程维修养护数量3404处。2024年实际完成农村饮水工程维修养护数量3404处。

⑥小型水库维修养护

财政部未下达广西小型水库维修养护数量指标；调整后目标为：新增指标小型水库工程维修养护座数1317处。2024年实际完成小型水库维修养护座数1317座。

⑦白蚁防治

财政部批复广西白蚁防治指标为：小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数4083处；小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数830处；堤防白蚁等害堤动物日常检查长度2146公里；堤防白蚁等害堤动物危害治理长度59公里；调整后目标为：小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数4062处；小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数837处；堤防白蚁等害堤动物日常检查长度2031.93公里；堤防白蚁等害堤动物危害治理长度59.76公里。2024年实际完成白蚁等害堤动物日常检查座数4062处；小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数837处；堤防白蚁等害堤动物日常检查长度2031.93公里；堤防白蚁等害堤动物危害治理长度59.76公里。

⑧山洪灾害防治设施维修养护

财政部批复广西山洪灾害防治设施维修养护数量指标为：山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数96个；调整后目标为：山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数116个。2024年实际完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数116个。

⑨小型引调水工程建设

财政部批复广西小型引调水工程建设数量指标为：小型引调水项目开工数1个，调整后目标为：小型引调水项目按时开工数1个。另外，重点支出方向自评表中新增了小型引调水工程完成年度建设任务项目数和小型引调水工程受益人口数两个数量指标，本次调整后目标为：小型引调水工程完成年度建设任务项目数1个，小型引调水工程受益人口数9万人。2024年实际完成小型引调水项目按时开工数1个，小型引调水工程受益人口数9万人，小型引调水工程完成年度建设任务项目数1个。

⑩农业水价综合改革

财政部批复广西农业水价综合改革数量指标为：新增农业水价综合改革面积662.85万亩；调整后目标为：新增农业水价综合改革面积706.17万亩。另外，重点支出方向自评表中新增了计量设施安装处数、精准补贴用水主体数量、节水奖励用水主体数量、项目实施范围等数量指标，本次调整后目标为：计量设施安装处数7497处，精准补贴用水主体数量51个，节水奖励用水主体数量35个，项目实施范围804.93万亩。2024年实际完成新增农业水价综合改革面积706.17万亩，计量设施安装处数7497处，精准补贴用水主体数量51个，节水奖励用水主体数量35个，项目实施范围804.93万亩。

⑪水资源管理

财政部批复广西水资管理数量指标为：规模以上取水在线计量设施新建或改建数量97个；调整后目标为：规模以上取水在线计量设施新建或改建数量99个。2024年实际完成规模以上取水在线计量设施新建或改建数量99个。

⑫节水补助

财政部批复广西节水补助数量指标为：实施县域节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数2个。调整后目标为：实施县域节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数37个。2024年实际完成实施县域节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数37个。

⑬水土流失综合治理

财政部未批复水土流失综合治理数量指标，调整后也未新增指标。

⑭水系连通及水美乡村建设试点县

政部批复广西水系连通及水美乡村建设试点县绩效目标为：实施水系连通及水美乡村建设试点县数由4个。调整后目标为：实施水系连通及水美乡村建设试点县数4个。2024年实际完成水系连通及水美乡村建设试点县4个。

### 表3—4     各支出方向项目数量指标完成情况表

| 序号 | 支出方向 | 数量指标 | 单位 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流域面积200—3000平方公里中小河流治理 | 1.中小河流治理河长任务 | 公里 | 109.3 | 152.71 | 152.72 |
|  |  | 2.整河流治理中小河流条数 | 条 | 10 | 4 | 4 |
| 2 | 小型水库除险加固座 | 3.小型水库除险加固座数 | 座 | 27 | 59 | 59 |
| 3 | 山洪灾害防治 | 4.实施山洪灾害防治县数 | 个 | 96 | 105 | 105 |
|  |  | 5.小流域山洪灾害“四预”能力建设数量 | 个 | 108 | 108 | 108 |
| 4 | 洪水风险图 | 6.洪水风险图编制数量 | 个 | 330 | 330 | 330 |
| 5 | 农村饮水工程维修养护 | 7.农村饮水工程维修养护数量 | 处 | 2998 | 3404 | 3404 |
| 6 | 农村饮水工程维修养护 | 8.小型水库工程维修养护座数 | 座 | —— | 1317 | 1317 |
| 7 | 白蚁防治 | 9.小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 | 座 | 4083 | 4062 | 4062 |
|  |  | 10.小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数 | 座 | 830 | 837 | 837 |
|  |  | 11.堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 | 公里 | 2146 | 2031.93 | 2031.93 |
|  |  | 12.堤防白蚁等害堤动物危害治理长度 | 公里 | 59 | 59.76 | 59.76 |
| 8 | 山洪灾害防治设施维修养护 | 13.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | 个 | 96 | 116 | 116 |
| 9 | 小型引调水工程建设 | 14.小型引调水工程完成年度建设任务项目数 | 个 | —— | 1 | 1 |
| 10 | 农业水价综合改革 | 17.新增农业水价综合改革面积 | 万亩 | 662.85 | 706.17 | 706.17 |
| 11 | 水资源管理 | 15.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 个 | 97 | 99 | 99 |
| 12 | 节水补助 | 16.实施节水型社会建设（含再生水配置）项目数 | 个 | 2 | 37 | 37 |
| 13 | 水土流失综合治理 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 14 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 18.实施水系连通及水美乡村建设县数 | 个 | 4 | 4 | 4 |

### 表3—5     重点支出方向项目数量指标完成情况表

| 序号 | 支出方向 | 数量指标 | 单位 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小河流治理 | 1.当年10月底前开工中小河流治理项目数量 | 个 | —— | 34 | 34 |
|  |  | 2.截至第二年6月底完成中小河流治理长度 | 公里 | 109.30 | 152.71 | 152.72 |
|  |  | 3.截至第二年6月底完成整河流治理中小河流条数 | 条 | 10 | 4 | 4 |
|  |  | 4.年度竣工验收中小河流治理项目数 | 个 | —— | —— | —— |
| 2 | 洪水风险图 | 1.防洪保护区洪水风险图编制数量 | 个 | 330 | 5 | 5 |
|  |  | 2.城市洪水风险图编制数量 | 个 |  | 2 | 2 |
|  |  | 3.中小河流洪水风险图编制数量 | 个 |  | 124 | 124 |
|  |  | 4.中小型水库洪水风险图编制数量 | 个 |  | 199 | 199 |
| 3 | 白蚁防治 | 1.小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 | 座 | 4083 | 4062 | 4062 |
|  |  | 2.堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 | 公里 | 2146 | 2031.93 | 2031.93 |
|  |  | 3.实施小型水库白蚁危害治理座数 | 座 | 830 | 837 | 837 |
|  |  | 4.实施堤防白蚁危害治理长度 | 公里 | 59 | 59.76 | 59.76 |
| 4 | 小型引调水工程建设 | 1.小型引调水项目按时开工数 | 个 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2.小型引调水工程受益人口数 | 万人 | —— | 9 | 9 |
|  |  | 3.小型引调水工程完成年度建设任务项目数 | 个 | —— | 1 | 1 |
| 5 | 农业水价综合改革 | 1.计量设施安装处数 | 处 | —— | 7497 | 7497 |
|  |  | 2.精准补贴用水主体数量 | 个 | —— | 51 | 51 |
|  |  | 3.节水奖励用水主体数量 | 个 | —— | 35 | 35 |
|  |  | 4.项目实施范围 | 万亩 | —— | 804.93 | 804.93 |

### 2.项目质量指标。

2024年度，广西水利发展资金项目共计2889项，项目开工2887项，截至2024年6月底已完工各类项目2883项，其中2870项已进行完工验收，验收合格2870项，项目初步验收率99.3%，项目验收合格率100%。已建工程未发现存在质量问题。

### 3.项目时效指标。

2024年度广西水利发展资金共实施项目2889项。截至2025年6月底，已开工2887个，有2个项目未开工，主要原因是项目前期工作推进缓慢，造成项目未开工。已完工2883项，完工率99.8%；完工项目中有2870项已进行初步验收，验收合格2870项，项目验收率99.3%。

表3—6       2024年度水利发展资金项目实施情况表

| 序号 | 分 类 | 实施项目数（个） |  |  |  |  | 项目完工率（%） | 项目验收率（%） | 验收合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 项目开工 | 项目完工 | 完工验收 | 验收合格 |  |  |  |
| 合计 |  | 2889 | 2887 | 2883 | 2870 | 2870 | 99.8 | 99.3 | 100.0 |
| 1 | 200—3000平方公里中小河流治理 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 100.0 | 97.7 | 100.0 |
| 2 | 小型水库除险加固 | 61 | 61 | 59 | 53 | 53 | 96.7 | 86.9 | 100.0 |
| 3 | 山洪灾害防治 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 100.0 | 99.0 | 100.0 |
| 4 | 洪水风险图 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 5 | 农村饮水工程维修养护 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 6 | 小型水库维修养护 | 1332 | 1330 | 1329 | 1327 | 1327 | 99.8 | 99.6 | 100.0 |
| 7 | 白蚁防治 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 8 | 山洪灾害防治设施维修养护 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 9 | 小型引调水工程建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 10 | 农业水价综合改革 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11 | 水资源管理 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 12 | 节水补助 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 97.4 | 94.7 | 100.0 |
| 13 | 水土流失综合治理 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 14 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 50.0 | 100.0 |

注：表中数据含重点帮扶县。

14个支出方向完成情况分述如下：

（1）流域面积200—3000平方公里中小河流治理。截至2025年6月底，43个中小河流治理项目已完工43个，完工验收42个，验收合格42个，项目完工率100.0%，项目验收率97.7%。

（2）小型水库除险加固。截至2025年6月底，61个小型病险水库除险加固项目已完工61项，完工验收53个，验收合格53个，项目完工率100.0%，验收率86.9%。

（3）山洪灾害防治。截至2025年6月底，105个山洪灾害项目已完工105项，完工验收104个，验收合格104个，项目完工率100.0%，验收率99.0%。

（4）洪水风险图。截至2025年6月底，1个洪水风险图项目已完工1项，完工验收1个，验收合格1个，项目完工率100.0%，验收率100.0%。

（5）农村饮水工程维修养护。截至2025年6月底，107个农村饮水工程维修养护项目已完工107项，完工验收107个，验收合格107个，项目完工率100.0%，验收率100.0%。

（6）小型水库维修养护。截至2025年6月底，1332个小型水库工程设施维修养护项目已完工1330个，完工验收1329个，验收合格1329个，项目完工率99.8%，验收率99.6%。

（7）白蚁防治。截至2025年6月底，900个白蚁防治项目已完工900个，完工验收900个，验收合格900个，项目完工率100.0%，验收率100.0%。

（8）山洪灾害设施维修养护。截至2025年6月底，116个山洪灾害设施维修养护项目已完工116个，完工验收116个，验收合格116个，项目完工率100.0%，验收率100.0%。

（9）小型引调水工程建设。截至2025年6月底，1个山洪灾害设施维修养护项目已完工1个，完工验收1个，验收合格1个，项目完工率100.0%，验收率100.0%。

（10）农业水价综合改革。截至2025年6月底，34个农业水价综合改革项目已完工34项，完工验收34项，验收合格34个；项目完工率100.0%，验收率100.0%。

（11）水资源管理。截至2025年6月底，16个水资源管理项目已完工16个，完工验收16个，验收合格16个，项目完工率100.0%，验收率100.0%。

（12）节水补助。截至2025年6月底，38个节水补助项目已完工37个，完工验收36个，验收合格36个，项目完工率97.4%，验收率94.7%。

（13）水土流失综合治理。截至2025年6月底，131个水土流失治理项目已完工131个，完工验收130个，验收合格130个，项目完工率100.0%，验收率99.2%。

（14）水系连通及水美乡村建设县。截至2025年6月底，4个水系连通及水美乡村建设县项目已完工4个，完工验收2个，验收合格2个，项目完工率100.0%，验收率50.0%。

2024年度，广西重点帮扶县水利发展资金项目有400项。截至2026年6月底，已开工399个，已完工396个，完工率99.0%；完工项目中有391个已进行完工验收，验收合格391个，项目验收率97.8%。

表3—7   2024年度水利发展资金项目实施情况表（重点帮扶县）

| 序号 | 分 类 | 实施项目数（个） |  |  |  |  | 项目完工率（%） | 项目验收率（%） | 验收合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 项目开工 | 项目完工 | 完工验收 | 验收合格 |  |  |  |
| 合计 |  | 400 | 399 | 396 | 391 | 391 | 99.0 | 97.8 | 100.0 |
| 1 | 200—3000平方公里中小河流治理 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 100.0 | 94.1 | 100.0 |
| 2 | 小型病险水库除险加固 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 80.0 | 40.0 | 100.0 |
| 3 | 山洪灾害防治 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 4 | 洪水风险图 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5 | 农村饮水工程维修养护 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 6 | 小型水库维修养护 | 199 | 198 | 197 | 195 | 195 | 99.0 | 98.0 | 100.0 |
| 7 | 白蚁防治 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 8 | 山洪灾害防治设施维修养护 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 9 | 小型引调水工程建设 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 10 | 农业水价综合改革 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11 | 水资源管理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 12 | 节水补助 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 80.0 | 80.0 | 100.0 |
| 13 | 水土流失综合治理 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 14 | 水系连通及水美乡村建设试点县 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

4.项目成本指标

2024年度，广西共开工2887个项目，其中，流域面积200—3000平方公里中小河流治理项目43个，小型水库除险加固项目61个，山洪灾害防治项目105个，洪水风险图项目1个，农村饮水工程维修养护项目107个，小型水库维修养护项目1330个，白蚁防治项目900个，山洪灾害防治设施维修养护项目116个，小型引调水工程建设项目1个，农业水价综合改革项目34个，水资源管理项目16个，节水补助项目38个，水土流失治理项目131个，水系连通及水美乡村建设试点县项目4个。实施过程中，工程按照实际到位资金规模进行建设，管理单位加强管理，所有开工项目成本均控制在批复概算单价内。

（五）效益指标完成情况

1.总体情况

（1）项目实施的经济效益分析

2024年度，财政部下达广西经济效益指标，经调整备案后经济效益指标为保护耕地面积220.5万亩（其中中小河流保护耕地面积8.23万亩、水土保持治理项目保护耕地面积123.08万亩、小型水库除险加固保护耕地面积89.19万亩）。实际完成保护耕地面积220.52万亩。保护耕地面积指标顺利完成，已完工项目已发挥工程效益，提高了中小河流防洪能力，增强水土保持能力，进一步消除病险水库安全隐患，保护了耕地，切实保障粮食安全。

（2）项目实施的社会效益分析

2024年度，财政部批复广西的社会效益指标仅1个：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口868万人。经调整后备案后的社会效益指标共5项：山洪灾害防治保护人口数量244万人，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量1053.26万人，中小河流治理保护人口数量9.38万人，小型水库除险加固保护人口35.45万人，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口552.51万人。2024年广西通过实施中小河流治理、小型水库除险加固、山洪灾害防治、水利工程维修养护项目，保障了人民生命财产安全，改善了区域农村饮水、灌溉用水条件。2024年实际完成山洪灾害防治保护人口数量244万人，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量1053.26万人，中小河流治理保护人口数量9.38万人，小型水库除险加固保护人口35.457万人，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口552.515万人。各项指标均已顺利完成。

（3）项目实施的生态效益分析

2024年度，财政部批复广西的生态效益指标1项：水土流失综合治理面积517平方公里；经调整备案后社会效益指标为：水土流失综合治理面积1338.28平方公里，新增年节水能力22.2万立方米。水土保持建设工程、节水补助护项目实施后水土流失综合治理面积1338.28平方公里，新增年节水能力22.2万立方米，各项指标全部达标。水土保持工程建成后，项目区的水土流失得到有效控制，入河泥沙明显减少，为当地创造良好的生态效益。

（4）项目实施的可持续影响分析

项目实施后，已建工程实现良性运行。一是受益对象成立了专门的管护机构，明确了管护主体，主要有乡镇水利服务中心、县级自来水公司、镇人民政府等几种类型，落实了管护资金渠道、建立了有效的管护机制。二是工程验收合格，管护到位，可达到设计使用年限，保障工程实现良性运行。

2.重点支出方向情况。

（1）项目实施的经济效益分析

①中小河流治理

2024年广西中小河流治理中小河流治理项目调整后经济效益目标为保护耕地面积8.23万亩，实际完成保护耕地面积8.236万亩。已完工项目已发挥工程效益，提高了中小河流防洪能力，保护耕地，切实保障粮食安全。

②白蚁防治。

2024年广西白蚁防治项目调整后经济效益目标为不发生因白蚁等害堤动物防治不到位造成生命财产损失，2024年广西通过实施白蚁等害堤动物日常检查，小型水库白蚁等害堤动物危害治理，堤防白蚁等害堤动物日常检查及危害治理，有效保障人民生命财产安全，年度未生因白蚁等害堤动物防治不到位造成生命财产损失。

③小型引调水工程建设

2024年广西小型引调水工程建设项目调整后经济效益目标为规模化供水比例是否提升，广西实施小型引调水工程1项，即宾阳县城乡供水一体化供水网及水网配套工程二期—小型引调水工程，有效提升宾阳县规模化供水比例，带动更多农村人口就业，切实提升农村人口水质保障水平。

④洪水风险图

2024年广西洪水风险图项目调整后经济效益目标为是否有利于减轻经济社会洪灾损失，广西实际完成洪水风险图编制数量330个。其中防洪保护区洪水风险图编制数量5个，城市洪水风险图编制数量2个，中小河流洪水风险图编制数量124个，中小型水库洪水风险图编制数量199个。洪水风险图反映了洪水风险信息，有效警示政府有关部门、企事业单位和社会公众，一方面避免其将住宅和公共设施建设在洪水高风险区；另一方面对于已经位于洪水风险图所标示的洪水高风险区的住宅和公共设施，可针对性地采取加固、防护或搬迁措施，支持应对洪水事件时及时采取合理适度的应急响应行动等，有利于减轻经济社会洪灾损失。

⑤农业水价综合改革

2024年广西农业水价综合改革项目调整后经济效益目标为年度改革实施区域农业水价占运行维护成本水价的比例达到100%，广西通过实施农业水价综合改革项目，年度改革实施区域农业水价占运行维护成本水价的比例达到100%，保障工程良性运行。

### 表3—8   重点支出方向项目经济效益情况表

| 序号 | 支出方向 | 经济效益指标 | 单位 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小河流治理 | 保护耕地面积 | 万亩 |  | 8.23 | 8.236 |
| 2 | 洪水风险图 | 是否有利于减轻经济社会洪灾损失 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 白蚁防治 | 不发生因白蚁等害堤动物防治不到位造成生命财产损失 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 小型引调水工程建设 | 规模化供水比例是否提升 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 农业水价综合改革 | 年度改革实施区域农业水价占运行维护成本水价的比例 | % | 100% | 100% | 100% |

（2）项目实施的社会效益分析

①中小河流治理

2024年广西中小河流治理项目调整后社会效益目标为中小河流治理防洪保护人口9.38万人，实际完成中小河流治理保护人口9.38万人。已完工项目已发挥工程效益，提高了中小河流防洪能力，保护人民生命财产安全。

②白蚁防治

2024年广西白蚁防治项目调整后社会效益目标为白蚁等害堤动物防治就业人数0.0618万人，2024年广西通过实施白蚁等害堤动物日常检查，小型水库白蚁等害堤动物危害治理，堤防白蚁等害堤动物日常检查及危害治理，实现就业人数0.0618万人。

③小型引调水工程建设

2024年广西小型引调水工程建设项目调整后社会效益目标为是否带动农村人口就业，广西实施小型引调水工程1项，即宾阳县城乡供水一体化供水网及水网配套工程二期—小型引调水工程，有效带动更多农村人口就业，切实提升农村人口水质保障水平。

④洪水风险图

2024年广西洪水风险图项目调整后社会效益目标为是否提升洪水风险识别能力，广西实际完成洪水风险图编制数量330个。洪水风险图反映了洪水风险信息，可有效警示政府有关部门、企事业单位和社会公众，一方面避免其将住宅和公共设施建设在洪水高风险区；另一方面对于已经位于洪水风险图所标示的洪水高风险区的住宅和公共设施，可针对性地采取加固、防护或搬迁措施，支持应对洪水事件时及时采取合理适度的应急响应行动等，提升洪水风险识别能力。

⑤农业水价综合改革。

2024年财政部批复广西农业水价综合改革数量指标为：新增农业水价综合改革面积662.85万亩，调整后社会效益目标为年度新增农业水价综合改革实施面积706.17万亩，累计完成改革面积占改革范围的比例达到100%。广西实际完成年度新增农业水价综合改革实施面积706.17万亩，累计完成改革面积占改革范围的比例为100%。

### 表3—9   重点支出方向项目社会效益情况表

| 序号 | 支出方向 | 经济效益指标 | 单位 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小河流治理 | 防洪保护人口数量 | 万人 |  | 9.38 | 9.38 |
| 2 | 洪水风险图 | 是否提升洪水风险识别能力 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 白蚁防治 | 白蚁等害堤动物防治就业人数 | 万人 |  | 0.0618 | 0.0618 |
| 4 | 小型引调水工程建设 | 是否带动农村人口就业 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 农业水价综合改革 | 1年度新增农业水价综合改革实施面积 | 万亩 | 662.85 | 706.17 | 706.17 |
|  |  | 2.累计完成改革面积占改革范围的比例 | % | —— | —— | 100% |

（3）项目实施的生态效益分析

①中小河流治理

2024年广西实施中小河流治理项目32个。各项目已完工并发挥工程效益，改善人居环境，促进人与生态系统和谐共生。

②白蚁防治

2024年广西实施白蚁防治项目900个。各项目已完工并发挥工程效益，年内未发生因白蚁等害堤动物防治引起的生态环境保护问题。

③小型引调水工程建设

2024年广西实施小型引调水工程建设项目1个，即宾阳县城乡供水一体化供水网及水网配套工程二期—小型引调水工程，有效提升宾阳县规模化供水比例，切实提升农村人口水质保障水平。

④洪水风险图

2024年广西实际完成洪水风险图编制数量330个。其中防洪保护区洪水风险图编制数量5个，城市洪水风险图编制数量2个，中小河流洪水风险图编制数量124个，中小型水库洪水风险图编制数量199个，有利于减轻经济社会洪灾损失，为洪灾对生态环境影响提供支撑。

⑤农业水价综合改革

2024年广西实际完成农业水价综合改革项目34个，年度新增农业水价综合改革实施面积706.17万亩，计量设施安装7497处，精准补贴用水主体数量51个，节水奖励用水主体数量35个，有效提升农田灌溉水利用系数，促进农业节水。

### 表3—10   重点支出方向项目生态效益情况表

| 序号 | 支出方向 | 经济效益指标 | 单位 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小河流治理 | 中小河流治理改善人居环境，促进人与生态系统和谐共生 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 洪水风险图 | 是否为洪灾对生态环境影响提供支撑 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 白蚁防治 | 不发生因白蚁等害堤动物防治引起的生态环境保护问题 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 小型引调水工程建设 | 是否提升农村人口水质保障水平 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 农业水价综合改革 | 是否促进农业节水 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |

（4）项目实施的可持续影响分析

①中小河流治理

目前，中小河流项目已实现良性运行。明确了主要以乡镇水利服务中心为管护机构，建立了中央、自治区和市县的管护资金渠道，河流管护机制不断完善。工程验收合格，管护到位，均可达到设计使用年限。

②白蚁防治

2024年广西实施白蚁防治项目900个。各项目已完工并发挥工程效益，工程验收合格，没有出现因白蚁等害堤动物防治导致的运行问题，已实现良性运行。

③小型引调水工程建设

2024年广西实施小型引调水工程建设项目1个，即宾阳县城乡供水一体化供水网及水网配套工程二期—小型引调水工程，工程验收合格，安排维修养护经费，管护到位，没有出现运行维护问题，已实现良性运行。

④洪水风险图

2024年广西实际完成洪水风险图编制数量330个，项目验收合格，安排维修养护经费，没有出现运行维护问题，能够持续发挥作用。

⑤农业水价综合改革

2024年广西实际完成农业水价综合改革项目34个，工程验收合格，各项目已完工并发挥工程效益，安排维修养护经费，管护到位，没有出现运行维护问题，已实现良性运行。

### 表3—11  重点支出方向项目可持续影响效益情况表

| 序号 | 支出方向 | 经济效益指标 | 单位 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小河流治理 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 洪水风险图 | 是否持续发挥作用 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 白蚁防治 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 小型引调水工程建设 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 农业水价综合改革 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | 是 | 是 |

（六）满意度调查及结果。

通过发放调查问卷进行群众满意度调查。每个县单一支出方向发放问卷数量不少于5份。各支出方向问卷数量与平均满意度得分详见表3—12。

表3—12  2024年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

| 分类 | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 3164 | 97.60 |  |
| 流域面积200—3000平方公里中小河流治理 | 152 | 97.63 |  |
| 小型水库除险加固 | 128 | 96.87 |  |
| 水系连通及水美乡村建设 | 11 | 98.33 |  |
| 山洪灾害防治 | 422 | 96.98 |  |
| 水土流失综合治理 | 372 | 96.39 |  |
| 水资源管理 | 49 | 98.46 |  |
| 农村饮水工程维修养护 | 698 | 97.02 |  |
| 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 | 410 | 97.09 |  |
| 小型水库工程设施维修养护 | 460 | 97.04 |  |
| 中型灌区节水配套改造 | 10 | 100 |  |
| 农业水价综合改革 | 144 | 97.27 |  |
| 小型引调水工程 | 10 | 98.5 |  |
| 节水补助 | 152 | 97.35 |  |
| 白蚁防治 | 141 | 97.51 |  |
| 洪水风险图 | 5 | 97.8 |  |

满意度调查结果表明，群众对实施流域面积200—3000平方公里中小河流治理、小型水库除险加固、水系连通及水美乡村建设、山洪灾害防治、水土流失综合治理、水资源管理、农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护、小型水库工程设施维修养护、中型灌区节水配套改造、农业水价综合改革、小型引调水工程、节水补助、白蚁防治、洪水风险图等项目的实施效果普遍表示满意，广西平均满意度为97.6%，在90%以上。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

## （一）偏离绩效目标的项目具体情况

截至2025年6月底，2024年水利发展资金绩效目标指标无超过偏离30%的情况，项目完工率99.8%，完工项目初步验收率99.7%,投资完成比例99.9%。具体为：中小河流治理支出方向有1个项目未完工验收；小型病险水库除险加固支出方向有2个项目未完工，8个项目未完工验收；山洪灾害防治支出方向有1个项目未完工验收；小型水库维修养护支出方向有2个项目未开工，3个项目未完工，5个未完工验收；节水补助支出方向有1个项目未完工，2个项目未完工验收；水土流失综合治理有1个项目未完工验收；水系连通及水美乡村建设试点县支出方向有2个项目未完工验收。

## （二）偏离绩效目标的主要原因和下一步改进措施

项目未开工、未完工验收及未完工的主要原因是：一是部分项目前期工作推进滞后，导致项目未能及时加工；二是部分施工单位资料整理提交比较慢，未能及时达到验收条件。三是水利建设任务时间紧、任务重，项目参建单位、各级水行政主管部门和项目法人技术力量不满足大规模建设和规范管理要求；监理、施工等单位技术力量投入相对不足，直接影响工程建设进度。

针对未开工的项目，下一步将加快前期工作推进，尽快开工建设；针对未完工验收及未完工项目，下一步将采取切实有效的改进措施：一是加强项目监督检查，重点跟踪前期工作和工程建设进展滞后的项目，建立协调联动机制，建立多层次、多方式的督查工作方式，对进度慢、问题多的项目采取挂牌督办、驻点督办、约谈等多种监管措施。二是积极与各市、县（市、区）沟通，帮助各市、县（市、区）解决工程实施及验收过程中遇到的问题和困难，加快项目建设进度，提高资金完成率，确保工程尽早发挥效益。

五、绩效评价结果应用和公开情况

（一）按照政府信息公开的有关规定，广西已同步将项目绩效评价结果上传至广西水利厅官方网站，接受社会公众监督，并抄送财政部广西监管局和广西人大财经委、人大常委会预算工委等。同时，将评价结果以适当形式反馈至广西水利厅各相关处室（单位）、各市县水利、财政部门，督促各地加强工作中的薄弱环节，并促进各地对好的做法经验进行相互学习，对存在问题进行整改。

（二）通过分析绩效评价结果所反映的问题，努力查找薄弱环节，制定改进工作措施，提高项目实施的规范性和项目管理水平，充分发挥资金使用效益。

（三）发挥绩效指挥棒作用，将绩效评价结果作为下一年度资金分配的依据之一。对绩效评价结果较好的市、县（市、区），广西将加大专项资金支持力度，对发现问题或绩效不理想的市、县（市、区），按照有关规定采取责令限期整改、通报批评、暂缓安排资金、调整已拨资金、减少或暂停安排新建项目、暂停受理项目审批等措施进行处理。

六、其他需说明的问题

（一）关于跨年度项目的说明

广西2024年度水利发展资金绩效评价共实施跨年度项目72个，涉及5个支出方向，其中中小河流治理5个，山洪灾害防治1个，水系连通及水美乡村建设试点县4个，小型引调水工程建设1个，小型水库除险加固61个，批复总投资312662.59万元，累计到位资金187936.29万元，剩余资金正在按照建设进度逐步到位。

（二）关于正向激励指标完成情况的说明。

广西在地方资金投入政策、争优创新等方面取得了较好成绩。一是在2024年度实行最严格水资源管理制度考核中获“优秀”。二是在水利部2024年3月21日召开的水利财务工作会议上做经验交流。三是完善政金企合作机制，先后与农发行、国开行、农行、建行、工行等5家银行签订战略合作协议，联合印发金融支持水利基础设施建设的实施意见，设立水利投融资联合服务站，建立水利投融资及民间投资重点项目清单。四是在水利基础设施建设管理体制方面取得显著成绩，自治区党委、政府将“实施重大水利设施建设管理体制改革”列为自治区重大改革任务，联合印发《广西实施水利基础设施建设管理体制改革若干措施》，组建广西水利发展集团有限公司，作为广西水网重点工程实施的承载主体，推动投、建、运、管一体化，创新水利建设管理体制；推动自治区发展改革委修订《广西壮族自治区水利工程供水价格管理办法》，进一步完善水利工程供水定价机制，为水利事业的健康发展和投融资体制改革提供了有力的制度支撑。五是创新金融产品服务，激发市场参与活力，广西水利厅联合中国人民银行广西区分行、自治区党委金融办携手，联合印发《关于开展“水权贷”“节水贷”绿色金融服务工作的通知》，充分发挥政策引导作用，鼓励并引导社会资本积极投身水利建设和节水工作。推动自治区党委金融办、自治区财政厅、中国人民银行广西区分行、国家金融监督管理总局广西监管局联合印发《关于印发“桂惠贷—设备更新贷”“桂惠贷—水利贷”产品实施细则的通知》，将“水权贷”“节水贷”纳入广西“桂惠贷——水利贷”，给予1个百分点的贴息支持，全力推动广西水利事业发展。六是创新投入激励机制，2022—2024年期间，自治区本级财政专门安排了水利投融资创新激励资金，总额达9075万元，旨在鼓励和引导各地积极探索市场化途径，解决水利项目建设的资金难题，进而推动全区水利投融资的创新改革。截至目前，激励资金已经下达至3个市本级和56个县（市、区）的88个项目，其中2024年落实1075万元，支持了2个市本级和8个县（市、区）的18个项目。七是加强水利投融资宣传，组织开展金融支持水利专题培训，建立投融资月报制度，通过广西广播电视台、广西日报、党委政府政务信息等多渠道，加强水利投融资宣传报导，营造金融支持水利建设的浓厚氛围。

七、佐证材料清单

提供以下相关材料，详见附件广西2024年度水利发展资金绩效评价证明材料。

省级出台的包含水利发展资金的管理办法或细则；2024年度资金分配方案等证明材料；中央及省级财政资金分解下达文件；重点帮扶县资金整合相关说明及证明材料；金融信贷、地方政府债券、社会资本等其他资金投入证明文件；地方政府债券使用、投融资机制、建设和管护方式等方面经验做法；绩效目标分解下达文件；绩效目标调整情况说明、备案文件等相关证明材料；水利发展资金项目台账管理情况说明、备案文件等相关证明材料；项目储备及管理情况相关文件、说明等证明材料；2024年1月1日以来的相关稽查、监督检查、审计报告及相关说明材料；省级组织地方开展绩效评价工作相关文件及相关说明、证明材料；跨年度项目2024年度实施计划及完成情况相关说明、证明材料；经济、社会、生态效益指标完成情况的相关说明、证明材料；需要提供的其他相关说明、证明材料：关于正向激励指标完成情况的说明。

附:1.广西壮族自治区2024年度水利发展资金绩效自评

表

2.广西壮族自治区2024年度水利发展资金重点支出

方向绩效自评表

3.广西壮族自治区2024年度水利发展资金项目实施

情况统计表

4.广西壮族自治区2024年度水利发展资金跨年度

项目明细表