广西壮族自治区水利厅

文件

广西壮族自治区财政厅

桂水财〔2014〕27号

水利厅 财政厅印发《关于进一步加强

水利资金使用监督管理的意见》的通知

各市水利（水电）局、财政局：

为进一步加强水利资金的使用管理，确保水利资金使用安全和效益，自治区水利厅、财政厅制定《关于进一步加强水利资金使用监督管理的意见》，现印发给你们，请遵照执行。请各市结合本地区的实际，认真组织开展工作。各市水利局、财政局将2012-2013年水利资金到位使用、监督检查、整改情况形成书面材料于2014年7月30日前分别报水利厅、财政厅。

广西壮族自治区水利厅     广西壮族自治区财政厅

2014年6月12日

关于进一步加强水利资金使用监督管理的意见

水利是当前和今后一个时期财政支农投入的重点领域。确保水利资金安全有效使用，事关财政资金的使用效益，事关水利改革发展的成败。加强水利资金使用监督管理，是坚持关口前移、防范在先、从源头上防止腐败的重要举措，是一项重要紧迫的工作和长期艰巨的任务。近年来，中央加大了水利建设投入，一大批水利工程开工建设，取得了较大成效。但是，在水利项目资金使用管理过程中，仍然存在不少薄弱环节和突出问题，有的项目资金出现了挤占、挪用，有的项目资金使用管理不到位，有的新项目投资综合效益长期没有得到很好的发挥。尤其是近期一些地方出现的极端违法违纪案例，再次敲响了财务监管的警钟，对上述存在的问题务必引起各级水利、财政部门的高度重视。为进一步加强水利资金的使用管理，确保水利资金使用安全和效益，结合广西实际，现提出如下工作意见：

一、明确职责，全面加强水利资金监督管理

（一）明确责任，加强监管。项目法人所属的水利、财政部门对水利项目资金的使用管理负主体责任，上级水利、财政部门对水利资金使用管理负监管责任。按照下管一级的原则，各市水利、财政部门在负起同级水利建设项目资金使用管理主体责任的同时，还要加强对辖区内县（市、区）水利建设项目资金监督管理，切实履行监管职责，建立健全水利资金使用管理分级负责机制。自治区水利厅、财政厅每年对各地水利资金（尤其是民生水利资金）的使用管理情况开展督查，各市水利、财政部门每年也要对所属县（市、区）开展一次以上水利资金使用管理情况的检查。

（二）突出重点，不留死角。各级水利、财政部门按照分级负责制原则，既要对各项水利建设资金进行全面监管，又要突出重点，重点加强对规模较大、涉及面广、农民群众关心、社会各界关注的公益性建设资金使用管理进行监管。突出抓好大江大河治理、海堤工程、病险水库（水闸）除险加固、中小河流治理、农村饮水安全工程、大中型灌区续建配套和节水改造、小型农田水利建设、农村水电增效扩容改造、防汛抗旱救灾、山洪灾害防治、水土流失治理、公益性水利工程维修养护等水利项目资金监督管理。

（三）全程监管，注重效益。各级水利、财政部门要对建设项目的初步设计、招标投标、合同管理、价款结算、竣工验收等基本建设程序各阶段的资金管理实施有效监督；实行资金运行到哪里，资金监管跟踪到哪里。项目资金的筹集、使用和管理，必须厉行节约，降低工程成本，防止损失浪费，确保水利建设资金安全和效益发挥。

（四）上下沟通，协同配合。各级水利、财政部门要落实水利建设资金监管工作机构和人员，做到上下沟通，各有侧重，统筹安排专业人员开展监管工作；财务审计、规划计划、建设管理、纪检监察、项目稽查等职能部门要按照分工，相互配合，全力推进水利建设资金监管工作。

二、规范管理，建立多元化监督管理机制

（一）健全水利资金管理制度体系。按照“依法行政、依法理财”有关要求，各地要全面加强水利资金管理制度建设，建立健全整个资金运行全过程的管理制度体系，即包括覆盖资金分配、拨付、使用、核销等管理，又包括项目立项、概预算、招标投标、合同管理、价款结算、竣工决算、验收、后续等各环节的管理，做到立项切实可行，资金分配保证重点，拨付及时到位，堵塞支出漏洞，使用讲求效益，核销严格把关，确保每项水利资金都有相应的资金管理制度。同时要加强中央、自治区和地方水利资金管理制度的衔接，各地要根据中央、自治区部门颁布实施的水利资金管理制度有关要求制定相应的实施细则，因地制宜，积极探索和创新资金管理方式，并将实践证明行之有效的做法制度化、规范化。

（二）建立多元化监督管理机制。在资金监督管理中，要充分发挥各职能部门作用，建立健全覆盖所有财政性资金、贯穿水利资金运行全过程的监督机制，形成多元化监督格局。各级水利部门要主动接受各方面的监督，同时要发挥行业的监督管理职能，建立内部财务、审计、监察及相关业务部门共同参与、协同作战的水利财务监督体系，加强对水利资金事前、事中、事后全过程控制，实现水利资金运行管理全过程监督。同时要加强与外部财政、审计、纪检等部门之间的联系和协作，建立部门联动和协作工作机制，充分利用各方的资源开展财务检查、资金审计、项目稽查等工作，将财务监督检查工作贯穿项目建设和资金管理的全过程。积极推进水利工程建设项目信息公开和诚信体系建设，大力推行水利项目公示制度。通过电视、广播、报刊、网络、村务公开栏等多种形式，将水利项目遴选程序、遴选结果、建设内容、资金来源、招投标情况、资金使用、监督电话等情况进行全面公示。

(四)切实加强整改。项目单位要积极配合财政、审计、主管部门开展各种监督检查工作，根据各有关部门开展的财务检查、审计、稽查发现的问题，在规定时间内，积极落实整改措施，认真进行整改，并将有关情况及时向有关部门和主管部门报告；要利用监督检查契机，建立健全财务管理制度，努力提高资金的使用效益。

三、科学细致，着力加强水利资金预算管理

（一）加强水利资金预算编制管理。各级水利部门紧紧围绕水利改革发展的重点任务和中心工作，建立与部门机构正常运转和日常工作任务合理需要相适应的基本支出保障体系。全面加强水利资金管理基础工作，建立完善基础信息数据库，推进项目支出标准体系建设和项目库建设，做好项目前期工作和项目支出预算细化工作，将项目支出细化到具体项目和经济功能分类科目。编细、编实、编准年度预算，提高年度预算执行的精准率，保障各项重点支出需求，并将预算编制与预算执行、结转结余情况相挂钩。

（二）加快水利资金预算执行进度。健全完善水利资金预算执行管理机制，采取目标管理、定期通报、重点分析、奖罚等方式，在保证资金安全、规范、高效使用的基础上，加快水利资金预算执行进度，不断提高预算执行的均衡性和有效性。各地要按要求，提前做好水利项目规划、立项、设计、方案编制、政府采购等前期准备工作，细化施工方案，强化施工组织与协调，加强工程进度管理和计划管理，及时消除人为不力因素，保障施工条件，加快工作节奏，提高资金使用效率。

（三）推进水利资金绩效评价。加强水利部门预算支出绩效评价，扩大水利项目支出绩效评价范围，突出抓好小型水库除险加固、中小河流治理、小型农田重点县等重大水利专项资金的绩效评价。加强事前审核、事中控制和事后绩效评价制度，强化评价结果的运用，逐步将评价结果与预算编制、资金安排和改进预算管理相结合，将评价结果作为预算安排的重要依据。对于绩效评价不合格的水利项目，视情况采取扣减或收回项目资金等措施。把绩效理念融入预算管理，完善和细化预算编制，提升精细化管理水平，提高预算资金分配、支付等过程的规范性、安全性和有效性。建立健全绩效评价指标体系，建立重点项目事前绩效目标、事中监督管理、事后绩效评价机制，加强绩效运行跟踪监控管理，不断强化督促检查和整改，促进绩效目标的顺利实现。

四、多措并举，切实加强水利项目资金监督管理

（一）严格项目申报管理。各地要严格按照水利建设管理有关办法，进一步加大前期工作投入力度，加强可研、初步设计编制深度，确保项目前期工作质量，并建立跟踪检查和责任追究机制。各级水利部门要严格按照有关水利项目资金申报要求，在规定的时间内组织项目申报，规范申报、审批程序，把好申报材料质量关。水利部门对申报项目的真实性、准确性、可行性负责，并会同财政部门对申报项目的合规性负责，杜绝无序申报、重复申报和随意申报行为。各地要积极创新工作方法，采取竞争立项、差额推荐、自下而上申报等方式遴选水利项目，保证遴选的公正、公开和公平。对明确有地方投入要求的水利项目，各地在项目资金申报时须经同级财政部门同意，并由水利、财政部门联合上报。各地要结合财力，科学合理确定当地水利改革发展的近期和长远目标、建设任务、投资规模，有计划、有步骤，分阶段、分层级推进重点项目。严格履行申报项目时提出的地方投入承诺，确保资金落实到位，对承诺投入不到位的，需限期落实承诺资金，拒不落实的，自治区将采取扣减以后年度资金规模等方式进行追责。

（三）严格履行建设程序。水利项目要按照建设制度规定的要求和程序办事，严格落实项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。要进一步强化水利项目建设监理工作，依据现行规程规范，严格实施监理程序。资金使用属于政府采购范围的，要按照政府采购法相关规定执行，强化采购监督。水利建设项目建设方案一经审批，不得擅自变更，确需变更的，应认真履行设计变更报批制度。严禁未招先建、随意变更设计、擅自缩减实施内容或将概算外工程纳入实施范围等违反基本建设程序的情况发生，严禁中标单位违规分包、转包。项目捆绑招标时，应分项目报价。加强合同订立、履行、变更、终止、违约、索赔等事项的管理，明确工程预付款、工程进度款及质量保证金支付的数额、时限及方式，对合同非正常终止及违约的损失索赔做出具体规定，并严格履行合同。

（四）加强项目资金使用管理。各级水利部门要建立健全检查、抽查、验收、总结、考评等管理制度，对水利项目资金使用全过程进行有效监管。加强对水利项目建设、资金使用管理、施工进度和支付进度等情况加强监督检查。水利建设项目建设方案一经审批，不得擅自变更。水利项目应当严格执行政府采购法和招标投标法的相关规定，强化采购监督，强化水利项目建设监理工作，依据现行规程规范，严格实施监理程序。严格规范水利建设项目资金使用拨付程序，明确责任主体，加快拨付进度。切实做到专账核算，专款专用，严禁截留、滞留、转移、挪用资金。进一步加强财务管理和会计核算，严格按照批准设计确定的建设内容和规定的用途使用资金，做到按项目单独核算。工程款支付要严格执行《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号），严格按照项目合同、支出预算、完成工程量进行工程价款结算，严格支付程序，按施工单位提出申请、监理单位审签、建设单位工程部门审查、财务部门审核、项目法人等审批程序后及时支付，并取得正规发票，杜绝提前支付预付款、超进度支付工程款、合同外支付工程款、无依据支付工程款等违规情况发生。积极推行预算审查制和决算评审制，严格控制建设成本，防止损失浪费，提高资金的使用效益。

（五）强化项目建后管理。项目实施完毕后，要及时组织验收、竣工财务决算审核审批，抓好项目实施后的跟踪问效和绩效考评工作。检查、抽查、验收不合格的项目必须限期整改。坚持“建管并重”原则，建立健全公益性水利设施运行管护长效机制，明确管护主体，落实管护责任，筹措管护经费，积极创新基层水利服务组织形式，探索有效的资金补助或以奖代补等机制，支持基层水利服务组织或村集体进行日常管护，大力推广农民群众自我管护、合作用水等组织形式，确保水利设施长久发挥效益。加强已建水利工程项目资产和档案管理，提高管理的信息化水平。

五、严肃处理各类违规违纪问题

在各级各类检查中发现的，或被媒体曝光并核实的水利资金使用不规范、项目建设管理混乱等问题，一经核实，必须严肃处理和限期整改到位。水利资金使用管理中违反财政资金拨付和预算管理规定的，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）及有关法律、法规进行处理。

信息公开选项：主动公开

广西壮族自治区水利厅办公室              2014年6月16日印发