2014年上半年工作总结和下半年工作计划

自治区水利厅

一、2014年上半年工作总结

今年以来，我厅认真贯彻落实自治区党委、政府的决策部署，全力以赴抓建设，不遗余力推改革，凝心聚力强管理，上半年水利各项工作进展顺利，实现了预期目标，呈现了3个方面的突出特点：一是防汛抗旱减灾工作取得阶段性胜利。上半年成功抵御6次强降雨袭击，有力地保障了高考、中考的顺利进行，有效地减少了人员伤亡，把灾害损失降到了最低限度，累计减淹面积6.81千公顷，避免粮食减收21.88万吨，减少受灾人口13.7万人，解救、转移、避免伤亡人员3.1万人，减灾经济效益1.39亿元，防洪减灾工作成效显著。二是去冬今春水利建设实现持续性增长。在自治区党委书记彭清华、自治区主席陈武等29位省级领导的带头下，全区50多个区直单位（部门）以及各市、县、乡（镇）领导和各级机关干部职工30多万人次深入开展兴修水利劳动，累计完成投资139.12亿元，同比增长11%，实现投入和成效的“六连增”。三是重大项目前期工作取得关键性突破。大藤峡水利枢纽工程已由国家发改委委托中国国际工程咨询公司开展了可研评估工作，计划今年实现开工建设；驮英水库项目建议书已由国家发改委委托中国水电顾问集团开展了评估工作，驮英水库灌区项目建议书已通过水利部水规总院审查；桂中治旱乐滩水库引水灌区二期工程可研报告基本编制完成；落久水利枢纽工程可研报告编制完成；洋溪（梅林梯级）水利枢纽工程，广西、贵州两省（区）联合签署了《关于洋溪梅林水利枢纽建设问题的原则协议书》，预可研报告正在编制中。

今年以来，我厅在扎实推进水利改革发展各项工作中，重点狠抓了6个方面的工作：

（一）狠抓政策落实。一方面，落实水利发展投入政策。自治区财政在去冬今春安排2亿元重点用于未级渠系连片和“五小”水利工程建设，在今年部门预算中又安排14.18亿元用于水利建设。另一方面，落实水利发展绩效考核。继续将水利改革发展实效纳入自治区政府对各设区市年度目标管理考核，继续保留水利水电固定资产投资、小型农田水利重点县建设、农村饮水安全工程建设、水库除险加固建设、中小河流治理等5项指标，将河流交界断面水质水量达标率、水资源管理三条红线、节水型社会建设等3项指标整合成最严格水资源管理制度考核1项指标，水利改革发展有了更加有力的制度保障。

（二）狠抓资金争取。一是突出机制创新，建立项目建设捆绑考核制，一条龙服务制度和领导挂钩、责任部门和联络员“三位一体管理”机制，加快完成年度项目的前期工作，为争取资金赢得时间。二是突出重点突破，对中小河流治理项目、病险水库水闸除险加固项目、主要支流和海堤项目、抗旱规划项目等进行重点攻关，为争取资金赢得空间。三是突出项目落地，实行人盯人的办法，做到厅领导与部领导对接、业务处室与业务司局对接、具体承办人员对接，为争取资金赢得主动。上半年争取中央水利资金达到38.07亿元（中央预算15.39亿元，财政专项22.68亿元），同比增长8%，这些资金有力地推进水利基础设施建设，有力地拉动地方水利水电固定资产的投入，成为推动地方经济发展不可或缺的重要力量。

（三）狠抓水利建设。上半年全区水利水电固定资产完成投资49.32亿元，占年度目标任务的39.5%。

一是加快重点水利工程建设。桂林市防洪及漓江补水枢纽工程三个水库中的川江水库通过下闸蓄水验收，小溶江水库正在进行溢流坝段溢流面的施工、电站厂房的装修和发电机组的安装工作，斧子口水库的左坝肩开挖到214米高程、右坝肩开挖完成、基坑开挖到195米-197米高程。桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程完成投资1.57亿元，占年度目标任务的31.4%，完成征地105.5亩、拆迁16处，分别占年度目标任务的83.19%、64%。

二是加快水库除险加固建设。坚持逐库对接，逐库制定实施方案，明确项目完成具体日期，将任务细化到点，进度明确到天。指导项目法人逐库制定在建工程安全度汛方案，督促落实工程安全度汛措施。指导项目优化施工方案、监督施工单位上足人力和机械、确保多工作面连续施工、重点加快主体工程建设进度。严格落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，强化对工程建设质量和安全的监管，发现问题及时督促有关单位整改。上半年病险水库除险加固实现开工180座，完工317座，分别是年度目标任务的54%和53%。

三是加快中小河流治理建设。坚持“项目前期工作100%按时完成、地方配套资金100%落实到位、建设任务100%按时完成、建设质量100%合格、绩效评价100%优良‘五个100%’”的工作目标，逐级签订责任书，逐级落实地方政府和有关主管部门责任，逐个项目落实政府责任人、主管部门责任人和建设单位责任人。坚持目标管理、节点控制、定期通报、跟踪督办，逐个项目明确资金到位、开工建设、竣工验收等节点控制目标，对进展滞后的项目进行跟踪督办、限期整改，对问题突出的项目实行挂牌督办，确保工程、资金、生产和干部安全。上半年中小河流治理完成河堤护岸工程140公里，占年度目标任务的53.8%。

四是加快农村人饮工程建设。坚持采取前期工作超前部署、建设方案预先编制、投资计划迅速下达等超常规工作方法，加快农村人饮工程项目计划工作。加强与自治区有关部门进行沟通协调，落实自治区本级配套资金5.15亿元，及时分解下达年度投资计划。上半年农村人饮工程完成投资6.8亿元，解决10万人的饮水安全问题。

五是加快农田水利基本建设。大力开展冬春水利建设，重点实施末级渠系连片和“五小”水利工程建设，完成清淤渠道4.19万公里，新增渠道防渗7656公里，新增恢复灌溉面积158.4万亩、改善灌溉面积426.9万亩，新增除涝面积3.6万亩、旱涝保收面积17.1万亩，新增节水灌溉面积128.2万亩。大力推进灌区续建配套与节水改造，重点实施8个大型、4个中型灌区配套改造建设。大力实施小型农田水利重点县建设，按照“因地制宜、集中连片，整乡推进、规模发展”的思路，促进资源整合、土地流转、结构调整，重点推进第四批、五批38个重点县建设，荣获2013年度小农水重点县建设省级绩效考评全国优秀。大力发展高效节水灌溉，将糖料蔗高效节水灌溉作为一项重点水利建设来抓，完成糖料蔗高效节水灌溉规模化发展规划编制工作，印发高产高糖糖料蔗基地水利建设相关标准和办法，确定40个糖料蔗基地县和500万亩高产高糖的规模化高效节水灌溉糖料蔗基地范围。

六是加快水土保持工程建设。推进坡耕地改造项目建设，按照“集中连片、规模治理”的原则，以坡改梯措施为主，以完善配套灌排渠系、田间道路等为辅，加快建成优质高效的基本农田，促进农业增产和生态改善。上半年坡改梯完成2.85万亩（其中坡耕地专项1.95万亩）。推进水土保持项目建设，加强管理，加快进度，规范资金使用，确保工程质量。上半年水土保持项目完成投资1.17亿元，占年度目标任务的78%，完成水土流失综合治理面积216.58平方公里，占年度目标任务的80.2%。

七是加快农村水电工程建设。上半年农村小水电工程完成投资4.6亿元，新增装机4.05万千瓦，发电量85亿千瓦时。抓好《广西水能资源开发利用管理条例》的贯彻落实，扎实推进农村水电建设的科学发展。抓好262个农村水电增效扩容改造项目建设，248个项目完成招投标设计工作、199个项目完成投资评审工作、177个项目完成机电设备招投标、96个项目进入改造施工工作。抓好新农村电气化项目建设，3个水电站技改工程建成投产、6个电气化项目完成前期工作。抓好小水电代燃料项目建设，推进6个小水电代燃料电站建设。

八是加快水文项目建设。抓好112处水文站建设，83个水文站实现开工，47个水文站完成主体工程，33个水文站全部完工。抓好5个水文巡测基地建设，实现全部开工。上半年水文固定资产完成投资1.51亿元，占年度目标任务的50%。

（四）狠抓防汛抗旱。今年我区汛期来得早，局地降雨强度大，部分河流水势猛，防汛形势较为复杂。我厅认真贯彻落实自治区党委、政府的部署和要求，全力以赴抓好各项防御工作。

一是做好防汛抗旱责任制的落实。抓好自治区新出台的7项制度的落实，先后举办培训班6期，累计培训各级水利、防汛部门的领导和业务骨干1.39万人。抓好补充和完善各级防汛抗旱指挥机构，落实市县两级防汛抗旱行政负责人和大中型水库、重点防洪市县的防汛行政责任人和安全管理责任人。

二是做好汛前各项准备工作。抓好水库、堤防、水闸和中小河流治理、水库出险加固等在建工程项目汛前安全检查，确保各项备汛措施落到实处。抓好城市防洪、水库防洪抢险、防御台风、山洪灾害防御等各类预案的修订完善工作，完善水库水电站泄洪预警决策和下游群众的安全转移工作机制、水电站与当地政府的防汛工作联动机制。组织大规范防汛抢险应急演练，抓好防汛抢险救援队伍防汛冲锋舟驾驶及水上抢险救援技术培训演练，做好防汛抗旱物资储备，储备物资超过1亿元。

三是做好防汛应急值守和预警预报。坚持领导带班和24小时值班制度，密切监视雨情、水情、风情和汛情、灾情的发展变化，强化会商分析，及早预报预警。先后召开会商会9次，发出防御通知20次，发布预警10479次，启动洪涝灾害应急响应4次，其中Ⅲ级响应1次、Ⅳ级响应3次；派出工作组或专家组30个，指导各地做好防汛抗洪和抢险救灾工作。

四是做好抗旱准备工作。抓好蓄、引、提水量统计分析工作，抓好因旱造成人畜饮水困难情况的调查工作，抓好旱情趋势分析预测工作，抓好第一批25支、第二批38支县级抗旱服务队建设工作。

（五）狠抓改革管理。一是深化水利改革，有效提高水利服务水平。深化水行政管理体制改革，开展水利行政审批事项摸底核实及清理工作，调整后水利行政许可事项31项、行政许可备案项目1项、非行政许可事项9项、行政审批初审事项14项、内部日常管理中具有行政审批性质的事项7项。坚持依法行政、依规履职，制定出台《水利厅行政审批工作管理暂行办法》和《水利厅行政审批事项办事工作规范》，提高行政效率。上半年受理行政审批事项116件，办结102件，按时办结率达100%，办结评议率为100%，满意率为100%。深化水利工程运行管理体制改革，加快小型水利工程管理体制改革，研究起草《广西深化小型水利工程管理体制改革实施意见》和《广西水利工程维修养护专项经费使用管理办法》。深化基层水利服务体系改革，制定印发《广西乡镇水利站项目标准化建设指导意见》和《广西基层水利服务机构建设验收工作实施方案》。二是强化水资源管理，有效推进水资源优化配置。联合自治区发改委、财政厅等11个单位制定出台《广西实行最严格水资源管理制度考核工作实施细则》，确保最严格水资源管理制度考核工作的科学、真实、合理。规范水资源行政许可审批，做好取水许可台帐录入工作。上半年全区审批发放取水许可证4764个。强化水资源和水源地保护与监督管理，配合自治区环保厅做好九洲江流域水资源保护和水环境综合治理工作。推进节水工作，会同自治区工信委开展节水型企业创建工作，会同自治区政府机关事务管理局开展公共机构节水型单位创建工作。推进水生态文明建设，编制完成《南宁市水生态文明试点建设实施方案》，桂林市、玉林市被水利部列为全国第二批水生态文明试点城市。三是强化水利建设管理，有效保证工程安全。进一步加大水利建设监管力度，实行工程稽察、监督检查、问题排查“三结合”，大力推行工程质量检测，加强安全生产监督工作，确保工程安全、生产安全。进一步规范水利工程建筑市场，深入推进水利工程建设市场诚信体系建设，构建公共监督的阳光平台。四是强化水政管理，有效推进依法行政。推进《广西实施〈水土保持法〉办法》、《广西抗旱条例》等水利地方性法规制定，加强水利普法宣传，扎实推进依法治水管水。加强水政执法队伍和执法装备建设，加大水事纠纷调处力度，维护良好的水事秩序。加大征收力度，确保水资源费足额征收。五是强化科技创新，推进高层次科技人才培养。开展科研合作，与南京水科院签订战略合作框架协议。推进平台建设，设立广西农业灌溉排水工程技术中心、“王浩院士工作站”、“张建云院士工作站”。加强人才建设，制定出台《广西水利科技首席专家、工程勘察设计大师、水文首席预报员评选暂行办法》。六是强化财务管理，提高财务人员素质。强化财务基础工作，严肃财经纪律，加强资金监管，发挥资金使用效益，确保资金安全。

（六）狠抓自身建设。深入学习贯彻落实党的十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持用党的理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作。深入贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，推动党的群众路线教育实践活动的整改落实和建章立制，坚决纠正“四风”问题，巩固和扩大教育实践活动成果。深入培育和践行社会主义核心价值观，开展文明创建活动和文化体育活动，弘扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，增强凝聚力和向心力。加大党风廉政建设和反腐败工作力度，强化“两个责任”，抓住关键环节，盯住重点领域，推进水利惩防体系建设，广大干部廉洁自律意识进一步增强。加强领导班子和干部队伍建设，认真贯彻执行新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》，构建有效管用、公平公正、简便易行的选人用人机制，不断优化干部队伍结构，为实现水利改革发展新跨越提供强有力的人才支撑。加强水利宣传，抓好水利科研、教育等工作。加强机关政务管理工作，切实做好水利目标责任管理、绩效考评、公文处理、政务督查、议案办理、应急值守、政务信息、后勤保障、档案管理、信访维稳、内部审计、水利扶贫等工作。重视、关心离退休干部工作，充分发挥工青妇、学会、协会等团体作用。

上半年水利工作取得的成绩，是我厅上下团结一致，奋力拼搏的结果；是我厅上下创新举措，开拓进取的结果。在充分肯定成绩的同时，也要看到存在的问题和不足：一是水利投资需求仍存在较大缺口，投资结构还不尽合理，地方配套资金筹措压力进一步增大。二是水利建设管理亟待加强，一些地方前期经费投入不足，前期工作深度不够，工程招标管理、质量监控、资金监管、项目验收等工作比较粗放；部分重点水利工程项目由于受到移民、征地等因素影响，项目进展缓慢。三是重建轻管的现象还比较突出，对工程后续管护和运行机制建设重视不够。四是水利社会管理较为薄弱，水行政执法能力需要进一步提高，水资源管理、水行政管理需要进一步强化。五是行业自身建设相对滞后，基层水利技术人员力量薄弱，管理和服务能力亟待增强。六是防汛形势依然严峻，气候不确定性因素多，发生灾害性暴雨或强台风灾害的可能性在加大。这些问题，需要高度重视，迎难而上，抓住重点，突破难点，尽快加以解决。

二、2014年下半年工作计划

下半年，我厅将在认真总结上半年工作经验的基础上，采取更加有力的措施，更加扎实的作风，以敢为担当、敢于负责、敢打硬仗的精神，突出重点，狠抓落实，务必把各项工作做实做好，确保全年目标任务的圆满完成。

（一）进一步抓好防汛抗旱工作。一是抓好防汛抗旱责任制的落实。继续贯彻落实自治区新出台的7个防汛抗旱重要文件精神，进一步提升水旱灾害应对能力。二是抓好防汛应急值守和预警预报。全面落实领导带班和24小时值班制度，强化会商分析，及早预报预警，及时启动应急响应，提前部署和采取各项防御措施，强化防汛检查、督察和指导，确保各项工作落到实处。三是抓好水库安全度汛和江河防汛。狠抓预案落实，确保水库、水电站安全度汛各项措施落到实处。研究分析江河防汛面临的突出问题，及早采取有力措施，保证大江大河重要堤防的防洪安全。四是抓好台风防御和山洪地质灾害防范。加强台风防御工作，及时组织船只回港避风、人员上岸避险。加大对各地质灾害隐患点的防御工作力度，尤其要重点对切坡建房点实行定人、定责、定点防守。加强对农村危旧房的排查，并在暴雨来临前及时通知住户并采取临时避险措施，避免人员伤亡。五是抓好抗旱工作。加强旱情会商分析，做到未雨绸缪，及早部署应对，提高防旱抗旱能力。抓好抗旱规划项目实施，加强县级抗旱服务队建设与管理，结合防汛抗旱指挥系统二期工程加快推进土壤墒情采集站点和监测系统的建设，进一步提高防旱抗旱能力。六是抓好防汛抗旱基层能力建设。认真贯彻落实《自治区政府办公厅关于进一步加强我区基层防汛抗旱组织体系建设的通知》要求，建立987个乡级防汛抗旱指挥机构和设立900个日常办事机构，切实解决防汛工作“最后一公里”的问题，努力提高基层防汛抗旱工作成效。

（二）进一步抓好水利项目建设。对照全年目标任务，抓审批、抓开工、抓进度、抓验收，把水利项目建设时刻放在心上、牢牢抓在手上，确保全年完成水利水电固定资产投资125亿元。

1．加快重大水利项目建设。抓续建，加快推进桂林市防洪及漓江补水枢纽工程、桂中乐滩水库引水灌区一期工程建设，确保年内完成桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水库收尾工作、小溶江水库基本完成建设任务、斧子口水库主体工程混凝土浇筑到30%，桂中乐滩水库引水灌区一期工程的隧洞开挖完成15公里。抓前期，加快推进大藤峡、落久、驮英、乐滩二期、洋溪、梅林等水利枢纽前期工作，确保年内大藤峡、落久等水利枢纽工程实现开工建设。抓储备，确保年内在完成9条主要支流总体可行性研究报告的基础上，突出推进单项工程可行性研究工作，实现投资5亿元主要支流治理项目储备的目标；确保年内全部完成中小河流治理项目初步设计的审查审批工作；确保年内完成30座大中型病险水库水闸的审查工作和1460座一般小（2）型病险水库初步设计的审查审批工作；确保年内完成海堤工程的可研、初设、环评、土地、海域使用审批等工作，实现投资3亿元海堤工程项目储备的目标。

2．着力抓好民生水利建设。一是加快水库水闸除险加固建设。继续采取近年来行之有效的一系列措施，充分依靠地方党委和政府，动员全系统之力，全力加快工程建设进度，确保全年病险水库水闸除险加固工程实现开工335座、完工595座。二是加快农村人饮工程建设。严格按照《广西农村饮水安全项目建设管理办法》有关规定，加强项目建设管理，加快项目建设，确保11月底前完成年度投资建设任务，提前完成自治区政府为民办实事建设任务，解决350万人饮水安全问题。三是加快江河海的治理建设。下功夫解决好项目建设中前期工作进度严重滞后、征地拆迁实施难度大等突出问题，建立目标责任制、绩效考核制和问责制，细化目标任务，分解到责任单位和责任人，确保年内“328”项目完工202个，建成河堤及护岸工程260公里。

3．大力开展农田水利建设。认真谋划好今冬明春水利建设，重点实施末级渠系连片和“五小”水利工程建设，继续掀起冬春水利建设的新高潮，着力打造新的亮点。大力实施小农水重点县建设，改进和完善竞争立项遴选办法，强化片区选择，确保年内争取从根本上解决50个左右乡镇的水利基础设施薄弱问题，完成第四、五批38个小农水重点县50%年度投资建设任务。大力发展高效节水灌溉，按时完成50万亩优质高产高糖糖料蔗示范基地建设试点项目。

4．统筹推进其他水利建设。一是加快“美丽广西”乡村建设。在自治区启动“美丽广西·生态乡村”活动之后，全面实施农村饮水净化工作，加快实施乡村水入户工程、乡村河道和池塘整治亮化工程、乡村沟渠联通工程，实行水功能区限制排污总量制度、水源保护区限制水产畜牧养殖区域，提高自来水普及率，保障水质干净卫生，保障水流通畅。二是加快水土保持工程建设。推进坡耕地水土流失综合治理工程、革命老区和滇黔桂岩溶区等水土保持重点治理工程以及重要生态保护区、水源涵养区、江河源头区生态修复工程，确保年内完成水土流失治理面积270平方公里，实施坡耕地改造3万亩以上。三是加快农村小水电工程建设。高度重视责任落实、技术支撑、规范管理、工程效益、项目推进，坚持科学规划，积极筹措资金，确保年内完成农村水电新增和增效扩容装机8万千瓦。四是加快水文项目建设。规范水文项目建设程序，强化项目建设管理，加强节点控制，扎实推进项目实施，确保年内完成水文站建设工程112处、开工水文巡测基地工程5处以及河流预警预报系统软件工程。

（三）进一步抓好水利管理工作。一是抓水资源管理。抓好最严格水资源管理制度考核，进一步完善考核统计制度和运行机制。抓好水生态文明建设试点工作，争取南宁市水生态文明建设试点实施方案获得自治区政府批复实施，桂林市、玉林市完成水生态文明建设试点实施方案报水利部审查。抓好水资源保护规划、设区市中小河流水功能区纳污能力核定和限制排污总量方案以及郁江、桂江、柳江水量分配方案的编制工作。抓好水资源监控能力项目建设，确保年内基本完成系统集成和网络平台、应用系统建设任务，进一步扩大取水户、饮用水水源地、水功能区等监测范围，提高监测覆盖率。抓好水资源论证资质单位的监督检查，从严加强水资源论证资质认证和资质延续管理。二是抓工程建设管理。严格履行基本建设程序，项目法人组建、开工报告、重大设计变更、招标投标等按照有关规定审批或备案。及时组织工程验收，确保不因验收滞后影响建设进度和工程效益发挥，确保不因验收质量问题给工程带来质量安全隐患。进一步完善招标投标监管，推进水利工程项目进入公共资源交易市场，建立更加科学合理、公正透明的评标体系，加强对招标代理机构、评标专家的监管，严肃查处招标投标中的违纪违法行为。加强质量监管，建立健全项目法人负责、监理单位控制、勘测设计和施工单位保证、政府部门监督相结合的质量管理体系，规范施工单位自检和法人、监理单位抽检行为，切实加强质量检测资质管理，确保不发生重大质量安全事故。三是抓依法行政管理。加快完善水法规体系，加大水行政执法力度，建立权责明确、行为规范、监督有效的水行政执法体系，完善预防为主、预防与调处相结合的水事纠纷调处机制，进一步提升水利社会管理能力，维护和谐有序的水事秩序。

（四）进一步抓好水利改革创新。贯彻落实自治区全面深化改革的工作部署，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”，统筹推进水行政管理体制改革、水资源管理体制改革、水利工程建设管理体制改革、水利工程运行管理体制改革、基层水利服务体系改革等，突出关键环节创新突破，着力构建水利科学发展的体制机制，为我区经济社会可持续发展提供支撑和保障。

（五）进一步抓好行业自身建设。强化党的建设，深入学习贯彻党的十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，切实增强政治意识，坚决贯彻党的理论和路线方针政策。强化领导班子和干部队伍建设，认真贯彻中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，深入开展党的群众路线教育实践活动，不折不扣兑现整改承诺，确保教育实践活动善始善终，取得群众满意的成效。强化党风廉政建设的“两个责任”，完善廉政风险防控体系，加大水利重点领域和关键环节的监察、审计、稽查力度。强化做好工青妇、离退休干部、后勤保障等工作。强化开展精神文明创建活动，抓好水利行业行风建设。强化水利新闻宣传与信息报送，加强部门预算的执行工作，做好政务服务、信访维稳、安全保密、教育科研等工作。