《广西壮族自治区农村饮水安全工程验收办法》

起草说明

一、《验收办法》起草背景

我区现行的农村饮水安全工程验收规定为2010年自治区水利厅、自治区发展改革委联合印发的《关于印发〈广西壮族自治区农村饮水安全工程验收办法（试行）〉的通知》（桂水农水〔2010〕127号），以及2015年自治区水利厅、财政厅、发展改革委《关于印发改进和加强小型水利工程建设项目施工管理意见的通知》（桂水基〔2015〕26号）。两个文件下发以后，特别是2015年“桂水基〔2015〕26号”下发后，由于简化了程序，对加快我区的农村饮水安全验收进程起到很大的作用。但近年来，由于审批制度的改革，所有的项目审批均下放到县，加上程序上的简化、审计要求的变化，原验收办法中许多条款已不适应形势发展要求，给基层造成混乱困惑。

为了更好的推动农村饮水安全工作的开展，修订新的验收办法已经是迫在眉睫。为此，我处制定了《广西壮族自治区农村饮水安全工程验收办法》。

二、起草依据
（一）广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区发展和改革委员会《关于印发〈广西壮族自治区农村饮水安全工程验收办法（试行）〉的通知》（桂水农水〔2010〕127号）。

（二）《关于印发改进和加强小型水利工程建设项目施工管理意见的通知》（桂水基〔2015〕26号）。
（三）《关于做好我区“十三五”农村饮水安全巩固提升工作的通知》（桂发改农经〔2017〕860号）。
（四）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）。
（五）《水利水电建设工程验收程》（SL223-2008）。
三、《验收办法》准备工作

在本《验收办法》送审前，我处认真分析研究了近年来我区农村饮水安全工程建设管理及验收情况，形成了初稿，并征求了自治区发展改革委、财政厅、卫健委、审计厅，各市水利局，厅规计处、财务处、法规处、基建局的意见，并根据各单位及部门的意见进行修改完善（具体见附件），完成了《验收办法》送审稿。

四、《验收办法》框架说明

《验收办法》由六章组成，共16条：

第一章总则，说明本办法制定的依据和适用范围。

第二章验收依据，包括规程规范、政策文件及工程文件。

第三章验收的基本要求，包括验收主体、验收应具备的条件。

第四章验收方法和程序，包括完工验收及竣工验收的方法和程序。
第五章验收内容及评分标准。

第六章附则说明本办法的实施日期。

五、新办法与老办法的主要区别

（一）原来的办法分为县级验收、市级验收及综合验收。新办法与现在一般的验收方法一致，分为完工验收和竣工验收两项。

（二）原办法规定县级水行政主管部门对总投资100万元以上的农村饮水安全集中式供水工程进行初验收，对总投资100万元以下的工程逐项进行竣工验收。市级进行抽验，并对于总投资100万元以上的集中式供水工程逐项进行竣工验收。

新办法规定完工验收由履行项目法人（建设单位）职责的单位（以下统称项目法人）主持，竣工验收由项目主管部门或者其委托的单位（部门）主持。并对概算总投资200万元以下的项目验收进行简化，竣工验收与完工验收可合并，并不需要审计报告。
六、征求意见情况

新“办法”初稿征求了自治区发展改革委、财政厅、卫健委、审计厅，各市水利局，厅规计处、财务处、法规处、基建局的意见，并根据各单位及部门的意见进行修改完善。反馈意见及采纳情况详见附表。

《广西壮族自治区农村饮水安全工程验收办法（修订）》（征求意见稿）

修改意见反馈及采纳情况汇总表

	序号
	单位/

部门
	意见和建议
	采纳情况

	1
	自治区发改委
	一、建议第2页第一章总则第二条明确本办法管理的项目范围。“水利部门负责建设管理的农村饮水安全工程项目”修改为“中央和地方农村饮水安全项目资金建设的农村饮水安全工程项目”。

二、建议第5页第8条“抽查检查”调整至第7页第三十条后。因为这是竣工验收结束后的工作。
	一、采纳。

二、采纳。

	2
	自治区财政厅
	无意见。
	

	3
	卫生健康委
	一、建议在第二章验收依据中增加《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。理由：虽然评分标准说明已涉及该标准，但作为竣工验收，应将GB5749-2006作为一个独立的验收依据材料。

二、建议将附件2“工程质量第5部分内容“材料、设备质量可靠，产品有合格证书，符合现行国家有关技术、卫生规范（完成验收10分，竣工验收8分）；否则0分”改为“材料、设备质量可靠，水质净化消毒设施完善，产品有合格证书，符合现行国家有关技术、卫生规范（完成验收10分，竣工验收8分）；否则0分。对于与水接触的涉及饮用水安全产品，要有卫生行政部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（有效期内）或批件证明材料（复印件）” 。理由：水质净化消毒设施是决定工程质量的关键指标。

三、建议将水质是否达标作为一票否决指标。理由：如按原方法，给予6分或7分的评分，会存在水质不达标的工程，有可能成为优良工程的情况。
	一、采纳。

二、采纳。

三、采纳。

	4
	厅财务处
	一、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第十三条规定：财政部门和项目主管部门对项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法，可以委托预算评审机构或者有专业能力的社会中介机构进行审核。建议“第三章 验收基本要求”第五条中第（四）款修改为：（四）项目竣工决算已完成并通过竣工财务决算审计。同时在附件1中应提供的资料清单增加“工程竣工财务决算审计报告”。

二、根据《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区本级基本建设项目竣工财务决算审核批复操作规程的通知》〔2018〕196号，建议：“第四章验收办法和程序”第7条中“验收意见及财务决算报告报县级水行政主管部门及财务部门”修改为：验收意见及项目竣工财务决算报告按审批权限报县级水行政主管部门及财政部门审核、批复。
	一、采纳。

二、不采纳。根据水利厅、财政厅、发改委《关于印发改进和加强小型水利工程建设项目施工管理意见的通知》（桂水基【2015】26号）要求一致。

	5
	自治区审计厅
	无意见。
	

	6
	厅规计处
	无意见。
	

	7
	基建局
	一、建议在第五条增加“（六）需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕。”

二、第六条：“农村饮水安全工程（含农村饮水安全巩固提升工程）由项目县统一组织进行验收。…”。每个项目的完工时间不一样，完工验收、竣工验收是否要统一组织进行，请斟酌。

三、建议将第六条：“…合格后，工程可以进行试运行，并及时向县（市、区）水行政主管部门提交竣工报告申请验收。”修改为：“…合格后，工程可以进行试运行，项目法人应结合试运行情况及时向县（市、区）水行政主管部门提交竣工报告申请验收。”

四、建议就第九条：“验收程序  （一）听取汇报。由建设单位汇报农村饮水安全工程建设总体情况。…”中的建设单位进行明确。

五、建议就第十条的限期整改，明确具体的限期整改天数。
	一、采纳。

二、采纳。将“统一组织进行验收”改为“组织验收”。

三、采纳。

四、采纳。

五、不采纳。因为具体存在问题各不相同，这里不宜做统一规定。

	8
	厅法规处
	  无意见。
	

	9
	南宁市水利局
	一、在附件1《农村饮水安全（巩固提升）项目验收资料清单》中提到“不低于200万元的……项目”改为“不低于400万元的……项目”，因为目前已经将公开招标额度调整为400万元。

二、第二章“验收依据”第三条中的“（五）《水利水电建设工程验收程（SL223-2008）》”与“（八）《水利水利水电建设工程验收程（SL223-2008）》…….”重复，建议删除第（五）条；

三、第5页第七条“对概算总投资低于200万元的项目，完工验收与竣工验收合并两者合并为竣工验收，履行…….由履行项目法人职责的单位牵头组织相关部门组成验收组，投资计划……”，建议改为：“对概算总投资低于200万元的项目，完工验收与竣工验收两者合并为竣工验收。履行…….由履行项目法人职责的单位牵头组织相关部门组成验收组，对投资计划……”。
	一、不采纳。验收与招标限额不要求一致，且目前有文件规定为验收以200万元分界。

二、采纳。

三、采纳。

	10
	柳州市水利局
	无意见。
	

	11
	桂林市水利局
	无意见。
	

	12
	梧州市水利局
	无意见。
	

	13
	北海市水利局
	一、第4页第五条第四点“概算总投资不低于200万元的项目竣工决算已完成并通过竣工决算审计（仅限于竣工验收）”，建议删除。

理由是：《广西壮族自治区发展和改革委员会关于重大建设项目库2018年6月调度运行监测情况的通报》（桂发改稽察〔2018〕844号）中第五页提到“依据国务院法制办公室《关于纠正处理地方政府规章中以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据的有关规定的函》（国法秘备函〔2017〕447号）,2018年1月24日，自治区人民政府以第126号令修改了《广西壮族自治区政府投资建设项目审计办法》和《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》，删除《审计办法》和《管理办法》中以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据的有关条款”。

二、第5页第七条“对概况总投资低于200万元的项目，完工验收与竣工验收合并两者合并为竣工验收”，建议将200万元改为400万元。

理由是：中华人民共和国国家发展和改革委员会 2018年第16号附件《必须招标的工程项目规定》中规定施工单项合同估算价在400万元人民币以上必须招标。
	一、不采纳，本条内容根据审计部门意见保留。

二、不采纳，验收与招标限额不要求一致，且目前有文件规定为验收以200万元分界。

	14
	防城港市水利局
	1.建议该办法以发改、水利、财政、卫生等部门联合印发。根据第六条第二项，验收委员会包括主持单位、发改、财政、卫生等部门，但在实际工作中，很难协调财政等部门参与验收，建议联合印发。

2.第七条。验收结束后需出具验收意见（表格）及财务决算报告，建议在印发时统一附上可参考的模板，以便指导项目法人更好的开展竣工验收。

3.第七条。建议针对投资数额较小（如50万以下）的工程，可打包由验收组统一组织竣工验收。由同一个项目法人建设的，则可根据实际情况，合并出具验收意见及财务决算。

4.建议进一步明确，低于200万在合并验收时（竣工验收）是否需要勘测设计、监理、施工、设备供应等单位参加，200万以上项目在验收时是否需要村委干部、群众监督员和受益村民代表全程参加。

5.建议可进一步简化或者明确概算总投资低于200万元的项目竣工验收程序及需提交的资料，简化参与验收的单位及人员，如村委干部、群众监督员和受益村民代表等人员是否可优化。

6.建议专门针对贫困户使用并列入脱贫攻坚任务的饮水工程增加1条办法，再次精简验收程序，也可作为脱贫攻坚简化程序的措施。

7.第十一条。建议明确工程验收费是否可在专项资金中列支，标准是多少。

8.附件1中第（五）项。建议对“概算总投资不低于200万元的集中式供水工程要有审计部门对建设项目的审计报告”。的合法性进行审查。国务院法制办以国法秘备函[2017]447号纠正各地规章中以审计结果作为政府投资建设项目项目竣工结算依据。

9.附件2第五项第3条，建议不将集中供水工程核定水价作为评分事项，因规模较小的农村集中式饮水工程均未做有专业的水价分析报告，也未报批物价等部门核定水价，且有的地方针对五保户、贫困户等饮水工程都有水费优惠政策。实行计量收费可列入评分事项。
	1、部分采纳，拟按原来做法，只与发改部门联合发文，其他部门职责已在相应建设管理办法中明确。

2、部分采纳。对验收意见格式进行统一，但财务决算有自己的规定，无必要再统一要求。

3、不采纳。本办法并未限制打捆验收。

4、本办法已明确要求参加。

5、本办法已规定允许简化处理。

6、不采纳。

7、已规定验收费用开支列入工程造价，具体标准不宜统一规定。

8、部分采纳。改为“...有工程竣工财务决算审计报告”。

	15
	钦州市水利局
	 第五条“工程验收要具备以下条件......”，建议分别明确完工验收和竣工验收具备条件。
	不采纳。原文已交代清楚，不必分开明确。

	16
	贵港市水利局
	 无意见。
	

	17
	玉林市水利局
	一、因验收涉及多个部门共同参加，建议该验收管理办法由自治区发改、水利、财政、卫计委等部门联合发文。

二、第七条“对概算总投资低于200万元的项目，完工验收与竣工验收合并两者合并为竣工验收，履行项目法人职责的单位应及时组织自查，对自查发现的问题全部整改完成后，由履行项目法人职责的单位牵头组织相关部门组成验收组，投资计划确定的建设内容逐项验收”建议修改为“对概算总投资低于200万元的项目，完工验收与竣工验收合并两者为竣工验收，履行项目法人职责的单位应及时组织自查，对自查发现的问题全部整改完成后，由履行项目法人职责的单位牵头组织相关部门组成验收组，对投资计划确定的建设内容逐项验收”。
	一、不采纳。理由同上。

二、采纳。

	18
	百色市水利局
	 无意见。
	

	19
	贺州市水利局
	 一、第五条第（三）点，“设立专账、资金的使用和管理符合国家有关规定、财务账目清楚，不出现拖欠农民工工资情况。”建议修改为“设立专账，资金按规定使用方向使用、财务账目清楚，按规定拨付农民工工资到施工单位账户”。修改理由：第一，“资金的使用和管理符合有关规定”面太大，一是现各（区）均实行报账制，资金的使用在财政部门，验收组无法对财务情况进行检查；二是涉及内容多，这块的检查就算是专业的审计、财政部门进行检查均需专人专门进行较长时间检查才能完成，实际验收过程中即使有财政部门人员参与，短时间内也无法判定是否符合；第二，水利或者财政部门只能负责将农民工工资部分拨付到代管银行，至于后续银行是否拨付到公司或公司是否发放到个人，验收组难以审核。

二、第五条第（四）点，概算总投资不低于200万元的项目竣工决算已完成并通过竣工决算审计（仅限于竣工验收）。建议删除该项。修改理由：一是根据国务院法制办《关于纠正处理地方政府规章中以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据的有关规定的函》（国法秘备函〔2017〕447号）以及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于清理规范性文件中以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据的有关规定的通知》（桂政办电〔2017〕179号），规范性文件中以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据的有关规定与审计法相抵触；二是审计工作耗时较长，如必须要求通过审计方可验收，往往工程竣工几年后都难以完成验收工作，影响工程后续工作的开展。

三、附件1验收资料清单

（一）建议第（一）点质监报告不作为验收必要清单内容，质监部门出具质监报告耗时长，影响工程验收进度，建议只需提供质量评定材料即可。

（二）建议第（二）点“设计变更批复文件”修改为“重大设计变更批复，参建各方批准的一般设计变更报告单”。

（三）建议删除第（三）点中 “阶段验收资料”，因为本验收办法中只有完工验收和竣工验收。

（四）建议项目设计及验收时原水水质化验报告不作为强制性必须提供的材料。修改理由：1.发病趋势保持平稳、没有突发和没有氟、砷、苦咸水、血吸虫及其他重金属超标情况的地区，一般都只是微生物指标超标，经过净化消毒之后一般都可以达标，且验收时需要提供合格的供水水质化验报告，无论原水水质是否合格，经净水消毒处理后供水水质达到要求就可以正常供水使用，原水水质化验报告无意义；2.多数县（区）财政困难，在项目尚未落地前难以申请列入财政预算，水质化验报告的费用对于水利部门是一项很大的负担。特别是打井取用地下水的，在项目尚未落地前难以申请地方财政资金安排先行打井及进行水质检测的费用。

（五）建议删除第（五）点。修改理由：竣工决算需要工程审计结果+其他各项费用，所以修改理由同上面第二点所提。同样删除本验收办法中涉及“竣工决算”的各项内容。

四、附件2验收评分标准说明

（一）第一点第2项，“有设计批复”，简化行政审批后，发改部门已不进行初步设计批复，人饮项目是否还有设计批复尚未知。

（二）第五点第2项，“工程规章制度健全”，建议明确需要哪些规章制度才算健全。

（三）第五点第3项，“集中供水工程按有关规定核定了水价，实行计量收费”。水价需要物价部门核定，完成时间难以确定，特别是概算总投资低于200万元的项目，完工验收与竣工验收合并为竣工验收，完工验收也要等水价确定后进行，影响工程及时投入运行。

（四）第五点第4项，“有完善的水源地和水工程保护措施”怎么样才算“完善”？

五、建议同时征求各市、县发改、财政、卫生部门的意见。在往年的验收过程中，各部门提出有各种问题，本次厅里面的文件只发到水利部门，我们不方便向各部门征求意见。
	一、部分采纳。将“资金的使用和管理符合国家有关规定”，删除。因与前面表述有一定重复。

二、不采纳。理由同上。

三、

不采纳。质量监督是必要的。

（二）采纳。

（三）采纳。

（四）采纳。

（五）不采纳。理由同上。

四、

（一）部分采纳，增加有实施方案批复内容。

（二）采纳。

（三）部分采纳。核定水价内内容取消。

（四）部分采纳。将“完善”改为“必要”。

五、已征求区直相关部门意见。

	20
	河池市水利局
	第4页“第五条”......（四）概算总投资不低于200万元的项目竣工决算已完成并通过竣工决算审计（仅限于竣工验收）”改为“第五条.......”（四）概算总投资不低于200万元的项目（请明确是否单个项目的投资）竣工决算已完成并通过竣工决算决算审计（仅限于竣工验收）“”

第5页“......（二）竣工验收：项目法人向验收主持单位提出验收申请”改为“......（二）竣工验收：项目法人向验收主持单位（请明确是哪个单位）提出验收申请”

第5页第七条 对概算总投资低于200万元的项目，完工验收与竣工验收合并两者合并并竣工验收，......投资计划确定的建设内容逐项验收”改为“第七条 对概算总投资低于200万元的项目（请明确是否是单个项目的投资），可将完工验收与竣工验收两者合并为竣工验收，......按投资计划确实的建设内容逐项验收”

第6页“第十二条 完工验收通过后，项目法人与施工单位应在30个工作日内办理工程的有关交接手续，......项目法人与运行管护主体应在60个工作日内完成工程移交手续。”改为“第十二条 完工验收通过后，项目法人与施工单位应在30个工作日内办理工程的有关交接手续，......项目法人与运行管护主体应在60个工作日内完工工程移交手续，工程移交给运行管护主体管理”
	一、修改内容与原文一致。

二、采纳。

三、原文已表达明确。

四、该条款已删除。

	21
	来宾市水利局
	无意见。
	

	22
	崇左市水利局
	无意见。
	


2
1

