水利厅2016年水利扶贫开发工作实施方案

2016年是“十三五”的开局之年，是深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发战略思想和中央扶贫开发工作会议精神，是全面实施精准脱贫攻坚工程的第一年，全区扶贫开发任务繁重而意义重大。按照自治区党委《关于贯彻落实中央扶贫开发工作重大决策部署坚决打赢“十三五”脱贫攻坚战的决定》要求，为进一步明确水利厅各部门职责分工、落实责任，特制定本实施方案。

- 总体目标

深入贯彻落实中央和自治区扶贫开发战略决策部署，按照全面建成小康社会和“美丽广西”建设总体要求，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，以我区452万农村贫困人口、54个贫困县（含“天窗县”和享受待遇县）为重点，认真组织做好全区“十三五”水利扶贫顶层设计，按照实施精准扶贫、精准脱贫的总体要求，创新和完善工作机制，研究落实水利扶贫倾斜支持政策，扎实做好水利行业扶贫、石漠化片区扶贫、定点扶贫、老区建设等工作，全面推进贫困地区水利改革发展，努力在民生水利建设、县域经济发展水利保障、重大水利工程建设等方面取得新进展，为贫困人口实现脱贫、贫困村贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困提供水利支撑和保障。

二、主要任务和责任分工

（一）抓好重大水利工程建设，增强贫困地区经济社会发展能力

1．加快驮英水库及灌区工程前期工作步伐，可研获得国家发展改革委批复，初设获得批复并开工建设；完成洋溪水利枢纽工程可行性研究报告编制并报送水利部审查。加快推进西江干流治理的可研报告报批工作。加快重大水利工程前期工作步伐，按时间节点推进贫困地区的重大水利工程开工（时限要求：2016年12月底）。统计重大项目受益的贫困县、贫困村、贫困人口数量，落实好年度投资计划（完成时限：2016年12月底）。

责任分工：规计处牵头，技术中心、水电设计院等配合。

2．加快建设大藤峡水利枢纽、落久水利枢纽、桂中治旱乐滩水库引水灌区二期工程，力争早日建成并发挥效益。发挥重大项目投资拉动作用，全年完成大藤峡水利枢纽工程投资38亿元、落久水利枢纽完成投资6亿元、桂中治旱乐滩水库引水灌区二期工程完成投资4亿元。加快推进在建工程项目建设进度，定期组织人员对项目进行督促和指导，对项目资金使用情况进行监督（全年工作）。

责任分工：基建局牵头，规计处、财务处、农水处、质监中心站等配合。

（二）抓好饮水用电和防洪安全，解决贫困地区民生保障

3．深入推进“美丽广西•生态乡村”建设，抓好“饮水净化”专项活动，聚焦自治区2016年脱贫摘帽的120万人、1000个贫困村、8个贫困县（市、区）扶贫开发任务，在资金和项目安排方面给予重点支持。制定2016年贫困地区农村饮水安全工程年度计划安排，确定年度安排的贫困县、贫困村和41万贫困人口饮水问题，落实投资计划（完成时限：2016年7月底）。编制2016年解决贫困人口饮水问题的实施方案，明确需要实施农村饮水安全巩固提升工程的贫困村和贫困人口数、投资补助标准、建设进度安排（完成时限：2016年8月底）。开展“饮水净化”专项工程，2016年贫困地区农村自来水普及率总体达到74%。加强对易地搬迁人饮项目及自治区四部门联合下达的广西2016年农村饮水安全中央预算内投资计划项目的技术指导、监督管理等工作（全年工作）。

责任分工：农水处牵头，规计处、财务处、质监中心站等配合。

4．完成地方电力新增装机8万千瓦，完成地方电力农村水电发电量175亿千瓦时，推进水电新农村电气化项目建设，抓好田林县那拉水电站等8个电气化项目的续建工作，年内建成投产5个电气化项目，新开工建设农村水电增效扩容水电站40座，明确项目受益的贫困县、贫困村、贫困人口数量（完成时限：2016年8月底）。编制完成广西“十三五”农村小水电扶贫工程规划和农村小水电增效扩容改造实施方案，明确项目受益的贫困县、贫困村、贫困人口数量、投资补助标准、建设进度安排（完成时限：2016年10月底）。加强对各地年度实施计划实施工作的督促指导（全年工作）。

责任分工：厅水电发展局牵头，规计处、财务处等配合。

5．继续开展贫困地区抗旱水源工程建设、中小河流治理、山洪灾害防治，不断提升抵御水旱灾害的能力。提出2016年支持贫困地区开展上述四类项目建设年度实施方案，完成列入规划的27座抗旱小型水库前期工作并开工建设，明确项目受益的贫困县、贫困村、贫困人口数量与投资规模（完成时限：2016年12月）。每个季度对各地实施方案落实工作进行督促指导，各相关业务处（室、局）按季度汇报工作开展情况（全年工作）。完成贫困县164眼抗旱应急备用井主体工程建设，完成贫困县34处引调提水工程主体工程建设（完成时限：2016年12月底前）。

责任分工：规划处、水管局、基建局、防汛办牵头，财务处、技术中心等配合。

（三）抓好灌区改造和农田水利建设

6．加快贫困地区重点中型灌区续建配套与节水改造步伐，统筹解决好灌溉水源、农田灌排骨干工程和田间工程“最后一公路”问题。明确项目受益的贫困县、贫困村、收益面积及投资规模（完成时限：2016年8月底）。研究提出解决贫困地区农田灌溉政策、措施和实施办法（完成时限：2016 年12月底）。加强对中型灌区节水改造项目工作的督促和技术指导（全年工作）。

责任分工：农水处牵头，规计处、财务处、质监中心站等配合。

7．加快推进19个贫困县小农水重点县建设和一批小农水项目县建设步伐，结合贫困村当地特色农业如：甘蔗、水果、蔬菜等的发展需求，解决一批特色农业示范区节水灌溉的需求（时限要求：2016年12月底）。明确项目受益的贫困县、收益面积、投资规模（完成时限：2016年月8底）。加强对各贫困县年度落实项目的督促指导（全年工作）。

责任分工：农水处牵头，规计处、财务处、质监中心站等配合。

（四）切实抓好水土保持综合治理和生态修复工程

8．加强水土保持重点工程建设，着力改善贫困地区生态环境，水土保持综合治理工程要向贫困地区倾斜，为有效增加贫困群众收入创造条件。提出2016年度支持贫困地区开展12个水土保持综合治理工程建设的实施方案（时限要求：2016年9月底）。明确项目受益的贫困县、贫困村、贫困人口数量和投资标准，保障项目区群众脱贫致富。（完成时限：2016年8月底）。加强对各项目落实年度实施方案的督促指导（全年工作）。

责任分工：水保处牵头，规计处、财务处等配合。

（五）落实最严格的水资源管理制度，着力保障贫困地区水资源可持续利用

9．指导贫困地区实行水资源消耗总量和强度双控行动，落实最严格水资源管理制度及水污染防治行动计划，强化“三条红线”管理。推动贫困地区节约用水，提高贫困地区水资源综合利用，提高基层水资源管理能力。制定下发自治区对各设区市最严格水资源管理制度2016年度考核方案，并完成2015年度最严格水资源管理制度考核工作。（完成时限：2016年10月底）。开展1次最严格水资源管理制度落实情况专项督查和开展重点饮用水水源地安全保障达标建设（全年工作）。

责任分工：水资源处牵头、规计处、农水处等配合。

（六）切实推进水利体制机制改革，着力激发贫困地区水利发展生机活力

10．深化贫困地区水利融资体制改革，落实好过桥贷款、开发性金融、财政贴息等支持政策，争取加大国债和地方债用于贫困地区水利建设的规模。协调国开行、农发行、农行等金融机构提供优惠贷款，加大对贫困地区水利建设的支持力度，指导贫困地区各级水利部门积极与国开行、农发行、农行等金融机构分支机构进行对接，提出项目资金需求，争取贷款支持。统计各类项目投资规模、经济和社会效益（完成时限：2016年10月底）。

责任分工：财务处、规计处牵头、农水处、水保处、水管局、基建局、水电发展局等配合。

11．深化贫困地区国有水利工程管理体制改革，加快小型水利工程管理体制改革，加大小型农田水利设施运行维护经费的支持力度，保障工程良性运行。创新水利工程建设管理机制，财政资金用于贫困地区的小型水利项目要简化程序。协调财政厅将贫困县、革命老区、民族县、边境县等作为运行维护资金分配的重要因素，指导各级水利部门加大对贫困县维修养护资金的支持力度，统计项目受益的贫困县、贫困村、贫困人口数量和投资标准及规模（完成时限：2016年9月底）。提出推进贫困地区小型水利工程管理体制改革的措施和办法（完成时限：2016年10月底）。指导贫困县、贫困村结合当地实际，开展农业水价综合改革（全年工作）。

责任分工：财务处、农水处、水管局牵头，规计处、基建局、水电发展局等配合。

（七）抓好革命老区、片区联系和定点扶贫工作，加快重点区域整体脱贫步伐

12．抓紧组织编制支持革命老区水利发展实施方案，水利资金、项目、政策都要对老区给予重点倾斜和扶持，帮助老区加快发展。编制完成支持革命老区水利发展实施方案，纳入“十三五”全国水利扶贫专项规划，相关内容单列，并提出有针对性的支持政策、建设项目、资金规模等（完成时限：2016年月底）。加强对各地落实年度工作任务的督促指导（全年工作）。

责任分工：规计处牵头，水资源处、农水处、水保处、防汛办、水管局、基建局、水电发展局、设计院等配合。

13．进一步加强对石漠化片区的扶贫攻坚力度，推动该片区经济社会发展。加强与其他单位沟通协调，加强对石漠化片区脱贫攻坚的统筹（全年工作）。

责任分工：规计处牵头，水资源处、农水处、水保处、防汛办、水管局、基建局、水电发展局、设计院等配合。

14．研究与制定水利厅驻融水苗族自治县定点扶贫贫困村工作方案，确保定点扶贫贫困村如时脱贫摘帽。制定帮扶贫困户联系贫困生、残疾人户工作计划、明确帮扶目标和任务（完成时限：2016年8月底）。协调、指导、配合推进定点扶贫村脱贫攻坚工作，确保贫困村和贫困人口如期脱贫摘帽（全年工作）。

责任分工：厅机关各处（室）和厅直属单位。

（八）抓好技术支持和智力帮扶，提升贫困地区可持续发展能力

15．组织编制对贫困地区水利职工的对口培训计划，完善培训体系，对定点帮扶贫困群众进行技能培训使贫困人口有一技之长，早日脱贫致富。明确2016年上述工作的具体任务和要求（完成时限2016年9月底）。提出“十三五”贫困地区水利人才队伍建设的工作方案（完成时限2016年10月底）。举办贫困地区水利技能培训班、水利实用新技术培训班与水利干部培训班（全年工作）。

责任分工：人事处、科技处牵头，财务处、规计处、农水处、水保处、技术中心、水管局、基建局、水电发展局等配合。

（九）进一步加强水利扶贫工作的统筹谋划，确保扶贫工作落实到位

16．抓紧编制广西“十三五”水利扶贫专项规划，研究提出水利扶贫的相关举措。明确对贫困地区进行项目、资金、技术倾斜的措施，并做好与相关扶贫规划的有效衔接。各水利专项规划也要把贫困地区水利工作目标任务作为优先领域、重点任务单独呈列。编制完成广西“十三五”水利扶贫专项规划，提出规划目标任务、主要建设内容、投资规模和保障措施，明确各类项目受益的贫困县、贫困村、贫困人口数量（完成期限：2016年9月底）。协调有关部门和单位明确水利扶贫工作的相关要求（完成时限：2016年9月底）。

责任分工：规计处、设计院牵头，厅相关业务处（室、局）配合。

17．进一步加大对贫困地区的支持力度，饮水安全巩固提升、中小河流治理、水土保持综合治理、抗旱水源、小农水重点县建设、抗旱小型水库、小水电开发等项目要优先向贫困地区倾斜，安排的涉农项目资金，原则上50%以上投向54个贫困县。积极协调各级水利部门落实上述水利投资倾斜的政策措施，督促各级水利部门落实加大对贫困地区投资倾斜的政策，统计好各项目受益的贫困县、贫困村、贫困人口数量和投资规模。（全年工作）。

责任分工：规计处、财务处、农水处、水保处、防汛办、水管局、水电发展局牵头，纪检监察室、审计室等配合。

18．按照水利部要求，完成2016年水利扶贫考核工作。根据水利部《水利扶贫工作考核办法》，各业务处（室、局）要抓好扶贫项目投资落实、项目进度、质量、主要考核统计指标完成（全年工作）。

责任分工：规计处牵头，厅相关业务处（室、局）配合。

19．落实水利项目储备机制，扎实做好前期工作，为优先安排水利项目、落实年度计划奠定基础。督促指导各级水利部门组织做好贫困地区水利扶贫项目前期储备，完善贫困县水利扶贫项目库，对贫困地区水利项目优先立项、优先审批、优先安排（全年工作）。

责任分工：规计处、技术中心牵头，相关业务处（室、局）配合。

20．落实水利投资倾斜机制，确保符合条件的水利扶贫项目优先列入年度投资计划，实现项目落实、资金落地。加大对贫困地区水利投资倾斜力度，督促各级水利部门在分解下达切块资金时，切实加大对本地区贫困县水利投资倾斜力度，实行差别化投资标准和补助政策，确保贫困地区水利基础设施项目建设顺利开展（全年工作）。

责任分工：规计处、财务处牵头，各相关业务处（室、局）配合。

21．落实水利扶贫统计工作机制，及时全面掌握贫困地区水利建设进度、水利扶贫开发成效。定期汇总各地区上报的水利项目、投资、人才等支持贫困地区的情况和各类项目受益的贫困县、贫困村、贫困人口数量（全年工作）。

责任分工：规计处牵头，各相关业务处（室、局）要复核业务主要指标完成情况。

22．加大对水利扶贫项目、资金、人才、技术帮扶的跟踪问效，对任务不明确、责任不落实、工作不到位、措施不得力的地方水利部门，建议地方及时问责。加大对水利扶贫开发项目建设和资金使用管理的督导、稽查和审计监督。制定2016年水利扶贫领域监督执纪问责工作方案（完成时限：2016年7月）。组织开展一次督导检查活动，选择部分贫困县开展水利扶贫项目建设和资金管理督查、审计试点工作（全年工作）。

责任分工：规计处、财务处、农水处、纪检检查室、审计室牵头，有关单位配合。

23．加大水利扶贫开发工作宣传力度，营造全行业关心支持贫困地区水利改革发展的良好氛围。组织做好10.17扶贫日活动。采取多种方式，做好正面宣传和舆论引导工作，宣传水利扶贫工作取得的进展和成效，总结推广各地开展水利扶贫工作的好经验、好做法、好典型（全年工作）。

责任分工：厅办公室、规计处牵头，新闻宣传中心、有政务信息报送的有关处室和单位等配合。

三、保障措施

（一）加强组织领导。加强和充实水利厅水利扶贫开发领导小组，厅主要领导担任组长，其他厅领导担任副组长，顾跃副厅长具体抓水利扶贫工作，厅机关各处室、厅直属单位的主要负责人为成员。领导小组办公室设在厅规划计划处，办公室主任由规划计划处伍伟星同志兼任。

（二）加快项目建设。各级水利部门要积极整合各项涉水建设资金，统筹安排。要根据资金计划，加快工程设计、技术审查、招标投标和工程施工进度，集中资金、集中力量加快水利扶贫工程建设步伐。要充分发动乡村群众投入水利项目建设中去，以自身的努力来改善自身生产生活环境。

（三）完善投入机制。充分发挥政府在脱贫攻坚水利建设中的主导作用，把水利扶贫作为公共财政投入的重点领域，多渠道筹措建设资金，积极争取中央资金支持，明显提高贫困村、贫困县水利投入的总量和增幅。自治区要加大投入力度，支持贫困地区“五小水利”工程和特色农业节水灌溉建设。贫困村饮水安全工程自治区本级补助资金标准原来的100元/人提高到150元/人以上。

（四）强化督查指导。继续完善水利督查联系工作制度，水利厅14个督查组继续对应各市开展督查指导，定期不定期对水利扶贫项目开展情况进行明察暗访，发现问题，提出建议，督促整改。各级水利部门也要加强督查指导，确保水利精准扶贫、精准脱贫的各项工作落到实处。

（五）大力宣传先进。各级水利部门要深度发掘水利扶贫先进典型，大力宣传可复制可推广的水利扶贫先进经验，引导和发动社会力量投入到水利精准扶贫行动中去。水利厅在“广西水利信息网”上开辟专栏对水利扶贫情况进行宣传报道，并邀请有关新闻媒体宣传报道全区各地水利扶贫工作进展情况，推广先进典型，营造比学赶超的水利扶贫良好氛围。