广西壮族自治区河道非法采砂

专项整治行动方案

为全面贯彻落实习近平总书记视察广西时的重要讲话和重要指示精神，深入贯彻中央扫黑除恶常态化暨加快推进重点行业领域整治的决策部署，依法严厉打击“沙霸”及其背后“保护伞”，自治区决定在全区范围内开展河道非法采砂专项整治行动（以下简称专项行动）。为确保专项行动取得实效，特制定本方案。

一、行动目的

压紧压实全区河道采砂管理责任，坚决打击非法采砂行为，切实维护河道采砂管理秩序，进一步完善河道采砂管理长效机制，不断改善河湖面貌，持续提升人民群众满意度。

二、整治范围

全区所有河道（含湖泊、水库）。

三、行动时间

2021年9月1日至2022年8月31日。

四、工作任务及分工

各设区市、县人民政府应加强对本行政区域内河道采砂管理工作的组织领导，各相关单位依法履职履责，乡（镇）人民政府应当协助和配合做好河道采砂管理工作；自治区有关部门按职责分工做好监督指导工作。具体分工如下：

（一）压实河道采砂管理责任。各地对辖区内有采砂管理任务的河段及重点河段、敏感水域，逐级逐段落实河长、行政主管部门、现场监管和行政执法责任人，并向社会公告。（牵头单位：各设区市、县级水利部门；督导单位：自治区水利厅）

（二）规范河道采砂规划和许可管理。严格执行《广西壮族自治区河道采砂管理条例》（以下简称《条例》）和相关规定，保持河流生态的原真性和完整性，科学编制河道采砂规划，对有开采条件的河流河段做到应编尽编；对法律法规明文禁止开采、不具备开采条件的河流河段公告禁采。依法依规开展河道砂石开采权出让许可工作，落实电子河道采砂许可证应用、汇集工作。有采砂管理任务的市县要将河道采砂规划、年度实施方案、出让许可等数据及时上传到广西河道采砂“互联网+”监管系统。（牵头单位：各设区市、县级水利部门；督导单位：自治区水利厅）

（三）加强河道采砂现场监管。有采砂管理任务的市、县须按要求为采砂船、采砂现场及堆砂场安装必要的定位、监控、计重等前端感知设备，充分运用大数据、云计算、卫星遥感、无人机航拍航测、视频监控、智能定位等信息化技术手段，依托广西河道采砂“互联网+”监管系统，线上线下相结合，加强对许可出让的可采河段堆砂场的现场监控，提升信息化智能化监管水平；开采完成应及时进行河道平整修复，并按照出让许可要求组织验收；严厉查处无证采砂及在禁采区、禁采期采砂，未按许可超范围、超时段、超深度、超功率、超许可量采砂等，构成犯罪的，要依法追究其刑事责任。（牵头单位：各设区市、县级水利、公安部门；督导单位：自治区水利厅、公安厅）

（四）强化采砂机具管理。严查证件不齐、船证不符的采砂机具，尤其是无船名船号、船舶证书、船籍港的“三无”采砂船舶、运砂船舶及相关机具。严禁对船舶及相关机具进行非法改装以及建造伪装、隐藏采砂设备。对无法提供有效证照及非法改造的采砂机具，依法采取扣押、没收、拆解等方式进行处置。（牵头单位：各设区市、县级人民政府；督导单位：广西海事局，自治区交通运输厅、工业和信息化厅、公安厅、水利厅、市场监管局）

（五）强化采砂船舶建（改）造点管理。全面摸清辖区内采砂船舶建（改）造点情况，对未经批准或未按照相关批准要求从事采砂船舶建（改）造，以及违法违规建（改）造隐藏采砂设施的隐形采砂船舶的建（改）造点，要依法处罚、取缔，对其建（改）造的采砂船舶按照“三无”船舶相关规定进行处理。（牵头单位：各设区市、县级人民政府；督导单位：自治区交通运输厅、工业和信息化厅、水利厅、市场监管局，广西海事局）

（六）强化运砂船舶、车辆管理。严禁超载超限运输河砂，对超载超限运砂船舶、车辆要依法查处，构成犯罪的，要依法追究其刑事责任；河道管理范围内运输砂石应当持有砂石合法来源证明，禁止运输非法开采的河砂，对违规违法运砂船舶、车辆要依法查处，并追溯其源头，构成犯罪的，要依法追究其刑事责任。（牵头单位：各设区市、县级人民政府；督导单位：自治区交通运输厅、水利厅、公安厅，广西海事局）

（七）强化采砂船舶指定停泊区域管理。严格贯彻《条例》采砂船舶指定停泊规定，各地划定采砂船舶指定停泊地点，对停泊采砂船舶要进行登记造册并做好进出场监控、记录。对擅自离开停泊区域的采砂船舶，依法依规查处。（牵头单位：县级人民政府；督导单位：自治区交通运输厅、公安厅、水利厅，广西海事局）

（八）强化堆砂场、港口、码头、上砂点管理。全面摸清辖区内港口、码头情况，对未经审批、违法违规建设的港口、码头，依法予以取缔；对未经批准或未按相关批准要求设置的堆砂场、上砂点要依法依规查处、取缔、清理。建立健全河砂进出场计重、监控、登记等制度。（牵头单位：各设区市、县级人民政府；督导单位：自治区自然资源厅、交通运输厅、水利厅）

（九）强化河砂市场监管。规范河砂市场经营主体监管，依法依规查处无照销售河砂的违法行为。加大对河砂市场不正当竞争行为的查处力度，强化河砂价格的监督检查，着力维护河砂市场价格良好秩序。依法查处滥用行政权力干预河砂市场公平竞争行为和河砂销售市场经营垄断行为；严厉查处河砂开采、销售企业和个人在开采和销售环节偷逃税款行为。（牵头单位：各设区市、县级市场监管、税务部门；督导单位：自治区市场监管局，国家税务总局广西壮族自治区税务局）

（十）推进河砂资源多元化供给。坚持疏堵结合，综合考虑区域河砂资源禀赋，加快推动机制砂产业转型升级，发展推广应用机制砂；加强河道、航道整治工程和库区淤积砂石综合利用；依规有序推进河砂开采利用，缓解建设用砂供需矛盾。（牵头单位：各设区市、县级人民政府，督导单位：自治区工业和信息化厅、自然资源厅、交通运输厅、水利厅）

（十一）严厉打击“沙霸”及其背后“保护伞”。加强行政执法与刑事司法衔接，配合司法机关打击非法采砂犯罪行为，对涉砂有关涉黑涉恶线索及时向公安机关移送。强化“三书一函”跟踪问效，积极与政法机关、纪检监察等部门对接，彻查非法采砂案件及涉及的利益链条，深挖其背后“保护伞”。（牵头单位：各设区市、县级党委政法委，纪委监委、公安部门，督导单位：自治区党委政法委，自治区纪委监委、公安厅）

五、组织实施

专项行动包括全面摸排、清理整治、监督检查、建章立制等四个阶段。

（一）全面摸排（2021年10月31日前完成）。

以县为单位开展地毯式排查，全面查清有采砂管理任务及重点河段、敏感水域的采砂管理责任落实情况和采砂规划、许可出让情况，辖区内采砂船舶、运砂船舶及相关机具情况，采砂船舶指定停泊区域情况，辖区内采砂船舶建（改）造点情况，辖区内沿河堆砂场、港口、码头、上砂点情况，辖区内河砂经营市场情况；辖区内河道、航道整治项目实施情况等。摸排过程中发现的违法违规行为，立即开展执法打击，露头就打，从严从快予以处罚，构成犯罪的，要依法追究其刑事责任。

各设区市于2021年10月31日前将调查摸底情况以及整改方案经市级河长签发后报送自治区河长制办公室（以下涉及市级材料报送程序相同）。

（二）清理整治（2021年9月1日至2022年8月31日）。

针对摸排发现的问题，各地逐项细化明确清理整治目标任务、具体措施、部门分工、责任要求和进度安排，对照问题清单建立销号制度，确保问题清理整治到位。同时，对专项行动期间群众反映强烈或媒体曝光的河道非法采砂问题，各设区市应主动纳入专项行动整治范围。清理整治在2021年底前要取得阶段成效，2022年8月底前完成。严厉打击干扰、威胁执法检查工作人员的违法犯罪行为。

各设区市、自治区相关单位于2022年1月5日前，将专项行动阶段性总结报自治区河长制办公室。

（三）监督检查（2021年12月1日至2022年8月31日）。

各设区市、自治区相关部门按照法定职责对专项行动方案工作落实情况进行监督检查。自治区河长制办公室组织自治区相关单位对专项行动开展情况进行监督检查，对重大问题实行挂牌督办。

（四）建章立制（2021年9月1日至2022年8月31日）。

“以案促改，以打促治”，各设区市、县要及时梳理总结全面摸排和清理整治过程中的经验做法和存在问题，建立健全“采、运、销”关键环节和“采砂业主、采砂船舶及相关机具、运砂船舶（车辆）、堆砂场、港口、码头、上砂点”关键要素，建立健全全链条监管、全要素管理的体制机制。

各设区市、自治区各相关单位于2022年9月5日前，将专项行动总结材料报自治区河长制办公室。

六、行动要求

（一）提高认识，加强组织领导。本次专项行动由中央统筹、省负总责、市县抓落实。各地要进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到中央和自治区的决策部署上来，加强组织领导，严格落实河道采砂属地管理责任。充分发挥河湖长抓总和组织协调作用，相关成员单位要各司其职、各负其责。建立健全工作机制，必要时集中抽调专门力量，组织开展联合执法和监督检查，切实抓好专项整治行动工作。

（二）齐抓共管，强化联防联控。建立健全政府组织领导、河长协调督办、有关部门各司其职、社会各界共同参与的河道采砂管理联动机制。对河道采砂存在的突出问题，组织开展联合执法，铲除非法采砂活动。深化与公安、检察院、法院、政法委、纪检监察等部门的协作，全面落实“河长+检察长”工作机制，推动建立“河长+警长”工作机制。加强区域联防联控，统筹上下游、干支流、左右岸，形成上下统一、区域协调、部门联动的执法监管格局。

（三）跟踪问效，确保责任落地。专项行动期间实行信息“单月报告”制度，各市河长制办公室于单月5日前汇总本辖区进展情况，通过河长制管理信息系统平台非法采砂整治专报模块报送。各设区市、县要强化动态管理，对工作中存在的问题，要及时协调解决。结合河湖长制考核，对整治工作推进不力、排查整改走过场、河道采砂秩序混乱的地区，提请有关部门予以追责问责。

（四）加强宣传，推动公众参与。各地要充分发挥新闻媒体的舆论引导和监督作用，通过电视、广播、报刊、网络等媒体做好专项行动的舆论引导工作，加强法律政策宣传，曝光典型案件，充分发挥案件查处警示教育作用，强化公众参与河道采砂管理的意识。充分利用河湖长微信公众号、监督电话及水利部12314监督举报平台等，发动社会公众力量参与河湖监督，形成强大的监管合力，扩大监管覆盖面，增强监管时效性，做到非法采砂行为早发现、早制止、早处理，营造良好的河道采砂管理社会环境和高压严打非法采砂的舆论氛围。

联系人及联系方式：

周  薇  0771-2185361  18078186565

刘桂明  0771-2185212  18978830007

附件：1. ×××市河道非法采砂整治专报表

2. ×××市河道非法采砂专项整治行动问题动态清单

3. ×××市河道非法采砂专项整治行动摸底情况表

附件1

×××市河道非法采砂整治专报表

| 序号 | 具体内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专项整治行动出动人次（人次） |  |
| 2 | 累计巡查河道长度（公里） |  |
| 3 | 查处非法采砂行为（起） |  |
| 4 | 没收非法砂石量（万吨） |  |
| 5 | 查处非法采砂船数量（艘） |  |
| 6 | 拆解“三无”和“非法”采砂船数量（艘） |  |
| 7 | 查处非法采砂挖掘机械数量（台） |  |
| 8 | 行政处罚 | 查处案件数（件） |  |
| 9 |  | 处罚人数（人） |  |
| 10 |  | 没收违法所得（万元） |  |
| 11 |  | 罚款（万元） |  |
| 12 | 刑事处罚 | 移交案件数（件） |  |
| 13 |  | 移交涉黑涉恶线索（件） |  |
| 14 |  | 查处案件数（件） |  |
| 15 |  | 处罚人数（人） |  |
| 16 | 追责问责 | 总人数（人） |  |
| 17 |  | 河长人数（人） |  |

审核人：           填表人：          联系电话：

附件2

×××市河道非法采砂专项整治行动问题动态清单

填报单位：各市河长制办公室                                                                                              填报日期：2022年9月5日

| 序 号 | 上 一 级 河 流 名 称 | 河 流 （水 库、 湖 泊） 名 称 | 所 属 地 级 市 | 所 属 县 级 行 政 区 | 所 在 具 体 位 置 | 所在位置地理坐标 | 问题描述 （需定性、定量 描述） | 问题类型 （打√） | 处罚类型 （打√） | 已 销 号 （打√） | 整 治 进 展 情 况 （文字简述，已销号不填） | 发现涉黑涉恶线索并移交公安机关（打√） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 经度 （度/分/秒） | 纬度 （度/分/秒） |  | 无 证 采 砂 | 未 按 许 可 要 求 采 砂 | “三无” 船舶 / 非法 改装 船舶 | 非 法 堆 砂 场 （上 砂 点） | 非 法 码 头 | 运 输 无 合 法 来 源 砂 石 | 非 法 采 砂 船 舶 建 （改） 造 点 | 收 购 、 销 售 非 法 砂 石 | 行 政 处 罚 | 刑 事 处 罚 |  |  |  |  |
| 范例 | 西江 干流 | 浔江 | 梧州市 | 藤县 | 金鸡镇光华村河段 |  |  | 超范围开采 |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 巡查发现，当场处罚1万元 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人及联系电话：                                                                                                             审核人：

填表说明：请按照范例填写

附件3

×××市河道非法采砂专项整治行动摸底情况表一（港口、码头、堆砂场、上砂点）

填报单位：                                                                                                                 填报日期：

| 序 号 | 河流 （水库、 湖泊） 名称 | 所 属 地 级 市 | 所 属 县 级 行 政 区 | 所 在 位 置 （乡、村） | 所在位置地理坐标 | 港口、码头、堆砂场、上砂点 名称 | 项目审批情况 （批文文号） | 是否建立相关制度及配套 设施（建立打√） | 是否有营业执照 （如有，填社会统一信用代码） | 年出售 砂石 数量 （万吨） | 企业 年售砂 总额 （万元） | 企业 售砂 税额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 经度 （度/分/秒） | 纬度 （度/分/秒） |  | 自 然 资 源 | 交 通 运 输 | 水 利 | 生 态 环 境 | 计 重 | 监 控 | 登 记 台 账 | 合法 来源 证明 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人及联系电话：                                                                                                             审核人：

填表说明：是否存在未经批准或未按批准要求建设情况。如有，具体描述缺少哪些审批手续或哪些违规建设情况。

×××市河道非法采砂专项整治行动摸底情况表二（采砂船舶、机具）

填报单位：                                                                                                                     填报日期：

| 序号 | 所 属 地 级 市 | 所 属 县 级 行 政 区 | “三无”船舶 （打√） | 船名 船号 | 船舶 登记 证书 （证号） | 船籍港 | 船舶 （机具）种类 | 作业 功率 | 许可作业船舶（机具） | 停泊区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 许可 证号 | 许可 有效期 | 许可 可采区 名称 | 许可开采总量 | 定位、 视频等 监控设备安装情况 | 位置 | 是否政府指定停泊区域 | 管理责任单位 | 是否登记造册 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人及联系电话：                                                                                                             审核人：

填表说明：“三无”船舶包括：“无船名船号、船舶证书、船籍港”的“三无”采砂船舶、无法提供有效证照及非法改造的采砂船舶。

×××市河道非法采砂专项整治行动摸底情况表三（运砂船舶、车辆）

填报单位：                                                                                                               填报日期：

| 序号 | 所属 地级市 | 所属县级 行政区 | “三无”船舶/ 违法车辆 （打√） | 船名船号/ 车牌号 | 船舶登记证书（证号）/车辆行驶证 | 船籍港 | 限载（吨） | 运输砂石是否有合法来源证明 | 是否存在 超载、超限 | 检查日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 有，请填写相关证明编号 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人及联系电话：                                                                                                             审核人：

×××市河道非法采砂专项整治行动摸底情况表四（河道、航道整治项目和水库清淤砂石综合利用）

填报单位：                                                                                                              填报日期：

| 序号 | 所属 地级市 | 所属县级 行政区 | 项目名称 | 项目业主 | 开工日期 | 项目实施进度 | 项目实施河段（湖泊水库） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 长度（km) | 起止点 | 开挖工程量 （万方） | 回填工程量 （万方） | 综合利用砂石量（万方） | 综合利用砂石销售额（万元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人及联系电话：                                                                                                             审核人：

填表说明：项目实施进度填写。如项目已完成，填写项目完工验收日期