广 西 壮 族 自 治 区 水 利 厅

广西壮族自治区发展和改革委员会

广 西 壮 族 自 治 区 财 政 厅

广西壮族自治区农业农村厅

桂水农水〔2021〕6号

广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区财政厅 广西壮族

自治区农业农村厅关于做好广西“十四五”

及2021年农业水价综合改革工作的通知

各市水利局、发展改革委、财政局、农业农村局：

根据国家发展改革委、财政部、水利部、农业农村部《关于持续推进农业水价综合改革工作的通知》（发改价格〔2020〕1262号）及《水利部办公厅关于持续推进大中型灌区农业水价综合改革工作的通知》（办农水函〔2020〕659号）精神，结合广西实际，为进一步做好全区“十四五”及2021年农业水价综合改革工作，现就有关事项通知如下：

一、“十四五”期间改革任务

根据国家发展改革委、水利部有关文件要求，广西农业水价综合改革任务面积为2469.1万亩。“十三五”期间，广西累计开展农业水价综合改革面积581.3万亩，剩余1887.8万亩改革任务要在“十四五”期间全面完成。

二、改革方式

“十四五”期间农业水价综合改革采用单项推进和面上推进相结合的方式进行。大型灌区和部分重点中型灌区采取单项推进方式，需单独编制大中型灌区农业水价综合改革实施方案，提纲参照《广西壮族自治区    灌区农业水价综合改革实施方案（提纲）》。面上推进指剩余未开展农业水价综合改革的有效灌溉面积，采用整体推进形式，以县为单位，整体编制农业水价综合改革实施方案，提纲参照《广西壮族自治区    市    县（市、区）农业水价综合改革整体推进实施方案（提纲）》（详见附件1）。

三、改革时间

2021~2022年，每年完成2个大型灌区农业水价综合改革任务；2021~2024年，全面启动整县推进农业水价综合改革工作，每年重点推进20~30个县农业水价综合改革；2024年底前基本完成全区所有改革任务。

四、改革任务

明晰工程产权、落实管护主体，理顺管理关系、明确管理范围，总量控制可控、水量分配到位，健全价格机制、落实精准补贴，配套计量设施、明确管理责任，制定灌溉制度、接受社会监督。

五、保障措施

（一）落实地方责任。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西农业水价综合改革实施方案的通知》（桂政办发〔2016〕169号）要求，各级政府对本行政区域农业水价综合改革工作负总责。各地要进一步提高认识，把农业水价综合改革作为改革重点任务，积极推进落实。自治区各责任部门负责统筹指导改革工作，出台重大改革政策文件，抽查各地改革完成情况。市级各责任部门负责指导辖区内改革工作，组织实施方案审查、批复、改革实施情况验收和考核工作。县级牵头部门负责组织改革方案的编制和具体实施。

（二）加强部门协调配合。各市、县（市、区）发展改革部门、财政部门、水利部门、农业农村部门要认真履行职责，强化协调配合。发展改革部门负责健全农业水价形成机制有关工作；财政部门负责会同有关部门落实精准补贴和节水奖励政策；水利部门负责完善大中型灌区骨干工程及其供水计量设施，牵头负责农田水利工程运行维护监管，指导农民用水合作组织规范组建和发展，落实农业用水总量控制和定额管理，加强用水管理；农业农村部门负责农田水利建设项目管理，结合实际情况配套实用易行的计量设施，牵头推进农田水利设施产权制度改革，明确工程产权和管护主体，指导调整优化种植结构和节水农业发展等工作。对上述改革任务，市、县（市、区）政府已明确职责分工的，按照市、县（市、区）有关分工执行。

（三）公开透明接受监督。产权确定、水权核定、水量分配、灌溉面积核定、上中下游输配水关系等，涉及群众切身利益，必须公开透明推进，主动接受社会监督，让受益群众清楚家底，明白水账。在小型灌区及大中型灌区末级渠系产权确定上，沿用地方政府已出台的小型水利工程管理体制改革办法，查漏补缺，继续推进。在大中型灌区末级渠系水权核定上，要在农村土地承包经营权确权耕地面积基础上核实有效灌溉面积，水量分配要在农业取水许可范围内从紧核定。上中下游输配水关系，要据实绘制细图，公开灌溉制度，让沿途村屯明白。

（四）积极推进工程总承包模式。农业水价综合改革涉及管理体制改革内容多，设备采购、施工等内容相对较少，技术相对简单。实行工程总承包，有利于实现设计、采购、施工、试运行等各阶段工作的深度融合，有利于解决项目法人或项目业主技术力量薄弱、管理能力不足、管理水平不高等突出问题，简化合同关系。各地宜采取设计—采购—施工总承包（EPC），加快农业水价综合改革推进，如期完成改革任务。

六、2021年改革任务及时间安排

（一）改革任务。2021年广西农业水价综合改革工作任务是实施北海市洪潮江水库灌区、贺州市龟石灌区2个大型灌区和上林县、隆安县等20个县（市、区）的整体推进，改革面积达364.8万亩（详见附件2）。其他县（市、区）要同步编制改革实施方案，因地制宜实施部分改革任务。

（二）时间安排。2021年改革项目要在1月～7月完成改革实施方案编制、审查、批复，7月～12月完成改革任务实施。其他县（市、区）要在2021年底前完成改革实施方案编制及审批工作。

联系人：水利厅农村水利水电处 廉柱

电  话：0771-2185132    邮 箱：zzqdxb@163.com

附件：1. 广西壮族自治区    市    县（市、区）农业水价

综合改革整体推进实施方案（提纲）

2. 广西2021年农业水价综合改革任务分解表

3. 整体推进农业水价改革投资估算表（单村测算）

广西壮族自治区水利厅     广西壮族自治区发展和改革委员会

广西壮族自治区财政厅        广西壮族自治区农业农村厅

2021年5月28日

（此件公开发布）

附件1

广西壮族自治区    市    县（市、区）

农业水价综合改革整体推进实施方案

（提纲）

业主单位：

编制单位：

编制时间：

目  录

1、综合说明	9

2、灌溉概况	9

2.1 基本情况	9

2.2 农田水利现状	9

2.3 农业用水管理现状	10

2.4 存在的主要问题	11

3、改革总则	11

3.1 指导思想	11

3.2 基本原则	11

3.3 改革目标	11

4、灌溉工程管护	12

4.1 小型水利工程确权	12

4.2 灌溉工程管理制度	12

5、农业水权分配	13

5.1 农业水权分配	13

5.2 农业水权管理	13

5.3 推行水权转让	13

6、农业水价制定	13

6.1 供水成本测算	13

6.2 供水价格确定	14

7、精准补贴机制	14

8、节水奖励机制	15

9、配套工程	16

9.1 供水计量设施配套	16

9.2 标志标识牌配套	16

10、投资概算	17

10.1 投资概算	17

10.2 资金筹措	17

11、效益分析	17

12、实施安排	17

13、保障措施	18

13.1 组织保障	18

13.2 政策保障	18

13.3 宣传引导	18

13.4 验收考核	18

附件、附表	18

# 1. 综合说明

概括《实施方案》的主要内容，包括项目背景、目标任务、改革方案、投资估算、效益分析和实施安排等。综合说明应对本方案中的灌溉概况、灌溉工程管护、农业水权分配、农业水价制定、精准补贴、节水奖励、配套工程、投资估算、效益分析和实施安排等各项改革主要内容进行提炼

# 2. 灌溉概况

## 2.1 基本情况

简要介绍区域基本情况。

自然条件：自然地理、地形地貌、河流水系、水资源状况等与农业水价综合改革密切相关的内容。

经济社会状况：行政区划、农村经济发展等内容。

农业生产状况：按大型灌区、中型灌区、小型灌区、高效节水灌溉项目区分类统计，分析主要农作物种类及面积占比情况，县域内有较大规模水产养殖的，介绍其种类、分布及面积。

## 2.2 农田水利现状

### 2.2.1 灌溉面积

在县级农田水利规划、农业部门耕地确权图斑、高标准农田规划实施情况和开展逐村调查的基础上，摸清全县农田水利现状。

以县为单位，列表统计大型灌区、中型灌区、小型灌区、高效节水灌溉项目区的个数及其有效灌溉面积、实际灌溉面积。其中，小型灌区的名称、数量以县级农田水利规划报告为主。

以村为单位，按大型灌区、中型灌区、小型灌区、高效节水灌溉项目区及其他类型灌区，列表统计其耕地面积、有效灌溉面积、种植结构等灌区信息。

### 2.2.2 工程现状

以县为单位，分别统计大型灌区、中型灌区、小型灌区、高效节水灌溉项目区统计全县范围内的水利工程。

以村为单位，按大型灌区、中型灌区、小型灌区、高效节水灌溉项目区，列表统计该村范围内的水利工程。

### 2.2.3 运行管理现状

介绍县域内农田水利工程设施运行管理情况，分别叙述大中小型灌区、高效节水灌溉项目区等不同分区内农田水利工程设施管理主体、管护对象、管护责任、“两费”落实等管理情况。

## 2.3 农业用水管理现状

### 2.3.1 农业灌溉用水现状

简要介绍水资源概况，包括水资源双控、取水许可、水权分配、灌溉水有效利用系数等情况。

### 2.3.2 农业用水管理模式

分别介绍县域内大中小型灌区、高效节水灌溉项目区等不同分区农业用水管理模式，包括农业用水管理主体、管理运行方式等内容。

对县域内设施专管机构的大中型灌区，重点介绍灌区管理范围的用水管理主体、组织框架、管理权限、运行方式等内容；统计近年来骨干工程的农业灌溉供水量等数据。

对有农民用水合作组织参与农业用水管理的，重点介绍合作组织的运作情况。

### 2.3.3 农业水费征收

分别介绍县域内大中小型灌区、高效节水灌溉项目区等不同分区农业水费征收现状，包括农业水费价格及组成、征收主体、征收办法、收缴率及使用情况。

## 2.4 存在的主要问题

结合农业水价综合改革相关文件要求，从水利设施运行管护、农业用水管理等角度，分析存在的问题以及需求。

# 3. 改革总则

## 3.1 指导思想

## 3.2 基本原则

## 3.3 改革目标

完成全县所有有效灌溉面积农业水价综合改革。通过农业水价综合改革，应实现以下改革目标：水利工程产权界定清晰、明确管护责任主体；农业用水户的节水意识明显提高，农业用水总量控制和定额管理普遍推行，完成水权分配并印发水权证；有效灌溉面积范围内初步建立科学合理的农业水价形成机制，农业用水价格基本反映或逐步提高到工程成本水平；基本建立农业用水节水奖励和精准补贴机制；全面实行农田水利工程标准化管理，基本实现农田水利工程的良性运行。

# 4. 灌溉工程管护

## 4.1 小型水利工程确权

根据县域小型水利工程体制改革工作成果，以灌区为单位，整理统计有效灌溉面积内小型水利工程数量、颁证情况以及涉及到的村委，理顺灌区专管和群管工程分界点。灌区专管的工程可另设专项，按照相关要求完成确权颁证工作，群管工程则以灌区为单位，按照水源工程、输配水渠道工程、田间工程的顺序，与范围内涉及到的村委签订管护协议书（重点明确工程的使用权和管理权）。

## 4.2 灌溉工程管理制度

明确灌区专管和群管工程分界点。按照管理责任和分界点落实小型水利工程的管护主体和管护责任。大中型灌区落实“两费”，小型灌区及其他小型水利工程落实村级管水员和村级工程管理制度。

每个村上墙村级工程管理制度。

# 5. 农业水权分配

## 5.1 农业水权分配

根据用水总量控制指标文件、水资源论证报告、历年设计规划报告、《广西农林牧渔业及农村居民生活用水定额》（DB 45T 804-2019）等标准和相关资料进行水量计算，在已明确总量与各辖区分量的基础上，按照水权分配原则，列表分析受益乡镇、行政村的初始水权、现状水权。

## 5.2 农业水权管理

在完成水权分配后，印制水权证并颁发给各乡镇及行政村。通过正规渠道向社会公开，明确改革后水权管理具体措施以及相应规章制度。

## 5.3 推行水权转让

对于县所属灌区内有工业用水或其他用水需求的灌区，可研究推行水权转让，没有要求可忽略此节。需要各地认真研究，统筹考虑，共同推进。要明确水权转让回购执行思路，以及具体措施，包括适用范围、费用计算、责权、监督管理等。拟开展如水权分配、水权交易等实际工作的，说明工作背景、工作目标、工作内容、投资概算、实施安排等内容。

# 6. 农业水价制定

## 6.1 供水成本测算

按取水方式（自流、提水）、种植结构等因素进行分类，根据《水利工程供水价格管理办法》、《水利工程供水价格核算规范》、《广西壮族自治区水利工程供水价格管理实施办法》以及当地制定的等有关规定，测算各类供水成本。

区分不同作物类型（粮食和经济作物），以水费占亩均产值的比例或占亩均纯收益的比例为依据，测算农民水费承受能力。测算时要列出作物投入、产出、水费支出等调查数据。

## 6.2 供水价格确定

按照保障工程正常运行和确保农民可承受的原则，根据工程性质、灌溉方式、作物种类的不同，实行差别化水价。大中型灌区农业供水价格至少达到补偿运行维护费用水平，力争达到成本水平。

明确定价机制，实行政府定价和指导价的，由价格主管部门根据供水成本和用水量核定供水价格，实行协商定价的由供用水双方按照自愿平等原则确定。

出台县级农业水价文件或协商定价文件。为执行方便，水价文件建议同时包括按方收费标准和按亩收费标准。

# 7. 精准补贴机制

基本原则。根据国家、自治区级水价改革相关文件精神，农业用水精准补贴原则上用于渠系工程的维修养护，主要用于补助工程维修养护经费的缺口。补贴机制需在完善水价形成机制的基础上建立，与水资源情况、节水成效、财力状况、农户意愿相匹配；补贴标准根据定额内用水成本与运行维护成本的差额确定；补贴实施过程中各地可根据实际情况，采取“一次确定补贴标准，分步实现足额补贴”的办法。

补贴对象、程序及形式。补贴对象建议为用水管理和运行维护管理责任主体。要求切实保护农民种粮积极性、保障农田水利“最后一公里”良性运行。因地制宜确定补贴程序和形式，要求简便易行。

补贴的金额、经费来源及资金管理流程。估算补贴金额，确定经费来源、考核及资金管理流程等。

全县出台精准补贴文件；对不收取水费的，应有专门条款说明补助运行管理人员工资、清淤费用的办法。

# 8. 节水奖励机制

基本原则。结合当地实际，建立灵活多样、群众易接受的农业用水奖励机制；通过机制能够引导农户、农民用水合作组织或农业经营主体进行科学灌溉，提高主动节水的意识和积极性。

奖励对象、程序及形式。各地根据实际情况确定奖励对象。奖励对象可以细化至村委，并制定相应的管理办法；鼓励实行“一把锄头放水”，将集中统一管水人员作为奖励对象。因地制宜确定奖励程序和形式。

奖励标准、经费来源及资金管理流程。估算奖励金额，确定经费来源、考核及资金管理流程等。对于因种植面积缩减或者转产等非节水因素减少的用水量，不予奖励。

全县出台节水奖励文件；对不收取水费的，应有专门条款说明补助运行管理人员工资、清淤费用的办法。

# 9. 配套工程

## 9.1 供水计量设施配套

采用表格形式说明现状、新建的供水计量设施布设情况，包括类型、规格、位置、监测对象、采集方式等。

在大中型灌区渠首、干支渠重要引水口、分水口、供用水分界断面等处安装计量设施，要尊重基础水管单位的意愿，建设符合当地实际的供水计量体系，根据供水计量需要，合理细化计量单元，按照与当地财力相匹配的原则配备计量设施。鼓励选择量水标尺、量水堰、量水槽等经济适用的设施，采取可起到量水作用的水工建筑物或“以电折水”等方式进行计量；小型灌区采用喷涂水尺或固定水尺等简易量测设施；有灌溉水利用系数测算任务的灌区和样点田块要适当考虑自动记录水位等量测设施，满足基本计量需求。

完成全县计量设施布置表（图），每个村配套量水尺。

## 9.2 标志标识牌配套

参照《大中型灌区农业水价综合改革标志标识牌内容要求》、《广西农田水利工程标识牌暂行规定》等规范，在村委会、基层水管单位等显著位置设立宣传标识牌，并在每个村上墙工程管理制度等。

村委宣传标识牌在耕地确权图斑和灌区主要水源工程、输水渠道的基础上，添加主要配水渠道、计量设施等要素进行绘制，不要求绘制完所有田间工程。

# 10. 投资概算

## 10.1 投资概算

按照灌溉工程管护、农业水权分配、农业水价制定、精准补贴、节水奖励、配套工程等灌区农业水价综合改革所涉及的内容，计算全县投资。

## 10.2 资金筹措

明确改革实施、精准补贴、节水奖补等各项资金来源。

# 11. 效益分析

对实施后的效果进行预测分析，着重体现节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力。

# 12. 实施安排

明确各项工作时间节点，先建机制或机制与工程同步建设。明确方案编制上报，完成农业水权分配及印发水权证、完成水价核定及出台水价文件、完成工程建设等改革任务时间节点。严格按照项目各节点要求完成工作内容。

建议采用方案编制实施总承包的模式，由委托单位开展实施方案编制以及水权证、水价文件、计量设施购置及安装、宣传标识牌制作及安装等所有内容，直至项目验收完成。

# 13. 保障措施

## 13.1 组织保障

## 13.2 政策保障

## 13.3 宣传引导

## 13.4 验收考核

# 附件、附表

附件：1．××县水价成本监审文件

- ××县精准补贴和节水奖励文件

- ××县村委宣传图

附表：1．××县灌区农田水利及农业水价综合改革现状表

2．××县农业水价形成机制及初始水权计划表

3．××县农田水利工程管理体制改革计划表

4．××县农业节水精准补贴计划表

5．××县农业水价综合改革工程建设计划表

6．××县农业水价综合改革资金计划表

7．××县农业水价综合改革效益预测表

附表1

XX县农田水利及农业水价综合改革现状表

| 序号 | 灌区名称 | 乡（镇） | 村 | （一）工程状况 | （二）小型水利工程产权制度及管护机制 | （三）农民用水合作组织建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型① | 有效灌溉面积 （万亩） | 其中井灌（含井渠结合）面积（万亩） | 小农水工程完好率（%） | 量水设施配套率（%） | 明晰工程产权的 比例 （%） | 明确工程管护主体的比例 （%） | 组织类型② | 数量 （个） | 管理的灌溉面积（万亩） |
| 1 | **灌区 | **乡 | **村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **乡 | **村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （四）水权制度 | （五）农业水价 | （六）骨干灌排工程及末级渠系工程财政投入 |
| 序号 | 灌区名称 | 乡（镇） | 村 | 是否实施总量控制（是/否） | 是否分配初始水权（是/否） | 是否实施用水定额管理 （是/否） | 农业供水成本 （元/m³） | 农业供水执行价格（元/ m³） | 农户实际支付水费（元/ 亩） | 最末端供水计量 位置 | “两费”落实 情况 （万元/年） | 骨干灌排 工程 （万元/年） | 末级渠系工程（万元/年） |
| 1 | **灌区 | **乡 | **村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **乡 | **村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①工程状况的类型，包括大型灌区、中型灌区、小型灌区、高效节水灌溉、其他（写明具体名称）。②农民用水合作组织建设的组织类型，包括用水户协会、水利合作社、其他依法登记的农民用水合作组织。③量水设施配套率为现有量水设施数量与满足供水计量所需量水设施数量的比例。

附表2

XX县农业水价形成机制及初始水权计划表

| 序号 | 灌区 名称 | 乡（镇） | 村 | 供水价格 | 超定额累进加价 | 分类水价制度 | 农业地下水资源费 | 农业初始水权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水利工程农业供水价格 | 末级渠系水价 | 农户实际支付水费 （元/亩） | 是否制定农业用水定额 （是/否） | 是否实施农业用水超定额累进加价制度 （是/否） | 经济作物与粮食作物供水价格比 | 地下水与地表水供水价格比 | 使用地下水限额内是否实施水资源费（是/否） | 使用地下水超限额是否实施水资源费（是/否） | 农业用水总量分配（区/乡/村或用水合作组织 | 是否核发水权证书 |
| 1 | **灌区 | **乡 | **村 | 计量 位置 | 完全成本（元/m³） | 运行维护成本（元/m³） | 计划执行水价（元/m³） | 计量 位置 | 完全 成本 （元/m³） | 运行维护成本（元/m³） | 计划执行水价 （元/m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **乡 | **村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3

XX县农田水利工程管理体制改革计划表

| 规范农民用水合作组织建设 | 创新建设和管护机制 |
| --- | --- |
| 是否出台用水合作组织扶持政策 | 用水合作组织基本情况 | 农民用水合作组织能力建设 | 工程建设方式 | 工程管护方式 |
|  | 用水户协会个数（个） | 水利合作社个数（个） | 用水合作组织管理的灌溉面积（万亩） | 参与户数（户） | 参与人数（人） | 硬件设施建设主要内容 | 软件建设 主要内容 | 培训人员数量（人） |  |  |

附表4

XX县农业节水精准补贴计划表

| 农业节水补贴 | 节水奖励基金 | 水权转让与回购 |
| --- | --- | --- |
| 补贴资金来源 | 补贴对象 | 补贴标准 | 补贴方式 | 补贴规模 （万元） | 节水奖励基金来源 | 奖励对象 | 奖励标准 | 是否建立用水户之间水权转让制度（是/否） | 是否建立节约水量政府回购制度 （是/否） |

附表5

XX县农业水价综合改革工程建设计划表

| 类型 | 主要作物 | 新建或改造量水设施（处） | 量水方式 （人工/自动） | 新增或改善灌溉面积（万亩） | 受益农户数（户） | 其他工程建设内容及数量（处） | 工程建设完成时间（年月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①工程状况的类型，包括大型灌区、中型灌区、小型灌区、高效节水灌溉、其他（写明具体名称）。

附表6

XX县农业水价综合改革资金计划表

单位（万元）

| 合计 | 中央财政 | 自治区财政 | 市级财政 | 区及区级 以下财政 | 群众自筹 | 其他资金 | 其中量水设施建设投入 | 其他工程建设投入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 农户筹资 | 农户投劳折资 |  |  |  |

附表7

XX县农业水价综合改革效益预测表

单位（万元）

| 节水效益 | 平均灌溉周期（天） | 水费计收 | 亩均粮食产量 | 年农业产值 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亩均用水量 （m³/亩） | 地下水开采量 （万方） |  | 水价与成本比值 | 水费收入（万元）） | 水费收取率（%） | （公斤/亩） |  |
| 项目前 | 项目后 | 项目前 | 项目后 | 项目前 | 项目后 | 项目前 | 项目后 | 项目前 | 项目后 | 项目前 | 项目后 | 项目前 | 项目后 | 项目前 | 项目后 |

平均灌溉周期：全年灌溉总天数/全年灌溉

附件2

广西2021年农业水价综合改革任务分解表

| 序号 | 市 | 灌区/县（市、区） | 改革面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 364.8 |
| 1 | 北海市 | 洪潮江水库灌区 | 20.1 |
| 2 | 贺州市 | 龟石灌区 | 28.0 |
| 3 | 南宁市 | 上林县 | 30.8 |
| 4 | 南宁市 | 隆安县 | 13.1 |
| 5 | 柳州市 | 融水县 | 20.1 |
| 6 | 柳州市 | 三江县 | 16.7 |
| 7 | 柳州市 | 融安县 | 17.6 |
| 8 | 桂林市 | 龙胜县 | 9.1 |
| 9 | 桂林市 | 资源县 | 3.2 |
| 10 | 百色市 | 田东县 | 23.7 |
| 11 | 百色市 | 靖西市 | 21.0 |
| 12 | 百色市 | 德保县 | 9.6 |
| 13 | 百色市 | 田阳区 | 17.3 |
| 14 | 贺州市 | 富川县 | 21.6 |
| 15 | 贺州市 | 昭平县 | 13.8 |
| 16 | 河池市 | 东兰县 | 9.5 |
| 17 | 河池市 | 凤山县 | 6.0 |
| 18 | 河池市 | 巴马县 | 7.2 |
| 19 | 来宾市 | 忻城县 | 12.5 |
| 20 | 来宾市 | 金秀县 | 13.0 |
| 21 | 崇左市 | 龙州县 | 28.7 |
| 22 | 崇左市 | 宁明县 | 22.2 |

附件3

整体推进农业水价改革投资估算（单村测算）

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 工作时间（天） | 投资 （元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3合计 |  |  |  | 4.1 | 10750 |  |
| 1 | 编制总体实施方案 |  |  |  | 1.1 | 5100 |  |
| 1.1 | 入村基本情况调查 | 工日 | 1500 | 1 | 0.5 | 1500 | 一共1组，一个调查人员，一个司机 |
| 1.2 | 产权核实及制表 | 工日 | 1500 | 0.4 | 0.1 | 600 | 4人同时工作 |
| 1.3 | 水价测算及成本监审 | 工日 | 1500 | 0.4 | 0.1 | 600 | 4人同时工作 |
| 1.4 | 水权分配及制表 | 工日 | 1500 | 0.4 | 0.1 | 600 | 4人同时工作 |
| 1.5 | 报告编写及实施表（含灌溉制度建立、节水奖励、精准补贴等） | 工日 | 1500 | 1.2 | 0.3 | 1800 | 4人同时工作 |
| 2 | 制作及安装 |  |  |  | 1 | 3650 |  |
| 2.1 | 水权证 | 项 | 50 | 1 | 0.25 | 50 |  |
| 2.2 | 管护协议书 | 项 | 100 | 1 | 0.25 | 100 |  |
| 2.3 | 村级宣传牌 | 个 | 1500 | 2 | 0.25 | 3000 |  |
| 2.4 | 村级规章制度牌 | 个 | 500 | 1 | 0.25 | 500 |  |
| 3 | 计量设施 |  |  |  | 2 | 2000 |  |
| 3.1 | 水尺 | 把 | 100 | 20 | 2 | 2000 | 数量根据具体情况确定，如需要安装自记式计量设施，费用额外考虑。 |

备注：

- 第一部分工日单价按照《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）中工程咨询人员工日费用参考标准进行测算。

- 第二、三部分单价采用近期实施的农业水价综合改革项目中单价进行测算。具体实施时可参考市场价进行调整。

本投资测算表仅供参考使用。若调查村庄位于山区等较偏远地区，则测算价格可适当上浮；若调查村庄处于平原且附近村庄分布较为紧密，则测算价格可适当下降；测算价格变动范围不超过20%。

广西壮族自治区水利厅办公室               2021年6月4日印发

# Text boxes

更正重印件

文件