水办建设〔2021〕12号

自治区水利厅办公室关于印发

《2021年水利工程建设工作要点》的通知

各市水利局，厅机关有关处室、厅属有关单位：

为深入贯彻落实自治区党委、政府和水利部的决策部署，扎实做好2021年水利工程建设各项工作，现将《2021年水利工程建设工作要点》印发给你们，请结合实际做好相关工作。

广西壮族自治区水利厅办公室

2021年5月21日

（此件公开发布）

2021年水利工程建设工作要点

2021年水利工程建设工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记“十六字”治水思路，以开展党史学习教育、落实中央第二巡视组巡视广西反馈意见整改和监察建议整改为契机，开展水利工程建设领域突出问题专项整治，加快推进水利工程建设，狠抓水利工程建设管理责任落实，规范水利建设市场秩序，推进水利建设管理体制机制改革，努力提升水利工程建设管理水平，实现“十四五”水利工程建设良好开局，以优异成绩庆祝建党100周年。

一、开展水利工程建设领域突出问题专项整治

1．抓好水利工程建设领域突出问题整改。按照中央第二巡视组巡视广西反馈意见和自治区监察委员会监察建议整改要求，组织开展全区水利工程建设暨招标投标突出问题专项整治。聚焦水利工程的招标投标、建设实施过程管理、制度体制机制以及廉政风险防控等环节，坚持问题导向，着力整治水利工程建设领域存在的有法不依、有章不循、围标串标、转包、违法分包等突出问题。通过专项整治，强化源头治理，补漏洞，强弱项，构建长效常治的制度机制，营造良好的水利建设市场秩序，规范建设管理行为，推动我区水利工程建设管理水平上新台阶。

2．完善水利工程建设领域反腐机制。建立领导干部打招呼、过问水利工程项目登记备案制度，制定《广西水利工程建设和水利建设市场监管廉政风险防控手册》，完善问题线索处理机制，加强对权力运行的制约和监督，落实预防措施，防范水利工程建设领域的廉政风险。

二、加快推进水利工程建设

3．加快重大水利工程项目建设。在做好常态化疫情防控工作的基础上，积极推动在建重大水利工程春季复工达产。组织开展重大水利项目建设“回头看”和桂中治旱乐滩水库引水灌区干渠通水攻坚行动。指导项目法人制定年度实施方案，实行“一表N单”管理，对照年度节点目标实行动态监控、加强分析研判，对进度滞后项目加大现场督促指导力度，力争年度投资计划100%，年内实现大藤峡水利枢纽完成右岸厂房一期混凝土浇筑和安装间施工，泄水闸混凝土浇筑至坝顶高程；乐滩水库引水灌区干渠通水并分期发挥灌溉70万亩效益；驮英水库及灌区工程总干渠和四大干渠贯通，水库下闸蓄水；百色水库灌区取水口工程开工，完成管道安装120公里，实现提前灌溉2.5万亩；西江干流治理的梧州段河西堤等7个子项主体工程完工，新开工6个子项；实现洋溪水利枢纽和桂林长塘水库的主体工程、以及大藤峡水利枢纽灌区、龙云灌区的开工建设。

4．统筹推进面上水利项目建设。紧盯项目开工，强化项目建设过程管控，加强工作调度和监督检查，压实各级建设监管责任，列入防汛抗旱能力提升方案的36座小型水库除险加固项目年内基本完工，新开工12座大中型水库除险加固项目；继续开展小型水库除险加固攻坚行动，2021年底解决不少于70%的遗留问题。继续推进漓江、九洲江、南流江、钦江等流域治理，加快推进主要支流治理和中小河流治理项目建设。加快中型水库建设，年内新开工建设古皂水库和板阳东水库，力争乔音水库、古偿河水库、川江水利枢纽、大垌水库完成竣工验收，路花水库和秦境水库下闸蓄水，多旁水库、岜蒙水库扩容工程完工，王岗山水库大坝封顶，高达水库填筑至坝顶高程。各类项目年度投资计划完成不低于86%。

5．加强水利工程建设质量管理和安全管理。组织开展水利工程建设质量提升专项行动，认真开展问题排查和整改落实，压实工程参建各方的质量管理责任，严格执行工程质量终身责任制。对照水利部水利建设质量工作年度考核标准，查缺补漏，做好考核相关工作。督促在建水利工程做好安全度汛，组织开展安全度汛监督检查。

6．加快推进工程竣工验收。针对当前制约水利工程竣工验收的主要问题深入研究，指导项目法人加快各项验收准备，压实各级水利部门验收工作责任。开展水利工程验收攻坚三年行动，力争2021年底历年完工的水利工程竣工验收不低于30%，其中大中型项目验收完成不低于40%。

三、压实水利工程建设管理责任

7．厘清各级水行政主管部门建设监管职责边界。按照权责对等、责任明晰的原则，制定水利工程建设监督检查工作细则，明确自治区、市、县三级水行政主管部门在前期工作、招投标、建设进度、质量、安全、资金、验收等建设全环节以及市场主体履约、农民工工资支付等方面的监管职责和分工，厘清各级水行政主管部门监管职责边界。

8．建立水利工程建设考核评价机制。组织开展设区市年度水利建设工作综合评价，从前期工作、建设进度、质量、安全、资金、验收等全环节对14个设区市年度水利建设工作进行综合评价，评价结果在全区进行通报，并与投资安排等奖惩挂钩，督促市、县落实水利工程建设监管责任。组织开展项目法人履职评价和市场主体履约评价，评价结果在全区进行通报，纳入信用评价，促进项目法人全面履行工程建设主体责任，市场主体认真按合同履约。

9．运用信息化手段提高管理效能。督促项目法人和参建单位在广西水利工程建设项目管理信息系统及时录入和更新工程建设信息，依托广西水利建设项目监管平台和广西水利建设市场信用监管平台，推进水利工程建设项目在线监管，提高监管效能。

四、维护水利建设市场秩序

10．加强水利建设项目招投标行政监督。制定《广西水利工程招标投标监督管理办法》《广西水利工程评标专家管理办法》。重点整治和日常监管结合，加强标前、标中和标后监督，实现对招标人、招标代理机构、投标人、评标专家的全链条监管。加快推进水利工程电子化招标投标，自治区本级监督的水利工程施工招标100%实行电子招标，配合加快水利工程勘察、设计、监理、设备材料等招标项目的系统开发，力争在2021年底实现水利工程全类型电子招投标全覆盖。

11．强化水利建设市场行为监管。进一步完善水利建设市场信用体系，规范水利建设市场主体不良行为记录信息的认定、报送和信用修复，将市场主体合同履约情况、农民工工资支付等纳入水利工程建设的日常监督检查内容，把日常监管发现问题的责任追究及时联动到市场主体的信用登记评价，提高市场主体失信成本。组织开展水利建设市场主体履约评价，根据履约评价情况和信用等级建立重点监管名录。深入开展“双随机、一公开”监督检查，严厉查处水利建设市场主体出借、借用资质证书进行投标或承接工程，围标、串标，转包或违法分包承揽工程等违法违规行为，维护水利建设市场健康有序。配合开展水利工程建设领域根治欠薪工作，确保欠薪案件动态清零。

五、加快水利建设管理体制改革

12．组织开展项目法人改革试点。选取条件较成熟的2-3个县开展“一地一法人”项目建设试点，通过组建专职的项目法人统一负责全县全部或某类水利项目的建设，水利局只负责项目前期规划、指导和建设监管，探索解决建设与监管不分问题。

13．创新工程建设组织模式。鼓励因地制宜采取设计-施工总承包、项目管理总承包、全过程咨询、代建制等新型建设管理模式，培育常设性专业化建设管理机构，努力实现工程建设管理的专业化和集约化，缓解我区项目法人管理能力弱难题。

14．开展水利工程建设标准化试点。组织编制广西水利工程建设工地标准化手册，选取1-2个项目开展水利工程建设标准化试点，推进建设监管、项目法人管理和施工管理标准化。

六、加强政治建设和队伍建设

15．全面加强政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，教育引导参与水利工程建设的干部职工加强政治理论学习，牢固树立政治机关意识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持全面从严治党，抓好廉政建设、作风建设。结合党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动。

16．加强基层水利干部队伍建设。举办全区水利工程建设管理培训班和全区水利基建项目统计人员培训班，召开全区水利建设现场会，教育引导各市、县（区、市）参与水利工程建设的干部职工加强政治理论学习、专业技术学习，提高水利工程建设管理和水利建设市场监管能力。开展以案示警专题学习，用身边的事教育身边的人。

广西壮族自治区水利厅办公室             2021年5月21日印发

# Text boxes

广西壮族自治区水利厅

办 公 室 文 件