广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水审批〔2024〕78号

自治区水利厅关于准予河池港罗城港区

牛毕作业区一期工程建设方案水行政许可的通知

河池市交通运输局：

你单位就河池港罗城港区牛毕作业区一期工程建设方案（项目代码：2212-451200-04-01-773170）水行政许可提出申请。经审核，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项以及《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》的有关规定，结合《关于河池港罗城港区牛毕作业区一期工程防洪评价报告的审查意见》（技审〔2024〕92号），我厅同意就河池港罗城港区牛毕作业区一期工程建设方案向你单位出具《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》（桂河许〔2024〕19号）（见附件）。请你单位按照水行政许可决定书核定意见进行建设，并自觉接受当地水行政主管部门日常监督管理。

附件：广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书（桂河许〔2024〕19号）

广西壮族自治区水利厅

2024年7月17日

（此件公开发布）

附件

广西壮族自治区河道管理范围内建设项目

水行政许可决定书

广西壮族自治区水利厅制

说 明 事 项

一、《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》是经广西壮族自治区水利厅行政许可，同意建设项目在河道管理范围内建设的法定凭证，签署盖章后生效。

二、凡未取得本决定书或不按本决定书核定的内容进行建设，均属违法建设，将依法予以处罚。

三、工程建设应严格按照《广西壮族自治区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》所核定的内容和要求执行，如有变更应及时函告我厅，发生较大及重大设计变更时应重新办理水行政许可决定书。

四、凡未经广西壮族自治区水利厅许可，本决定书中核定的内容均不得随意变更。本决定书的附件和附图，与本决定书具有同等法律效力。

五、建设项目在施工期间，广西壮族自治区水利厅和当地水行政主管部门对本决定书核定的内容进行检查，项目法人（建设单位）应配合检查，并将本决定书及相关材料提交查验。

六、本决定书自核发之日起，有效期为三年，逾期未使用，本决定书自行失效。如需延续，应当在有效期届满前30日向广西壮族自治区水利厅提出申请。

七、本决定书的解释权归广西壮族自治区水利厅。

| 广 西 壮 族 自 治 区 河道管理范围内建设项目水行政许可决定书 桂河许〔2024〕19号 根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》及河道管理范围内建设项目管理的有关规定，特制定本决定书。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 基 本 情 况 |  |  |
| 名 称 |  | 河池港罗城港区牛毕作业区一期工程 |
| 项目代码 |  | 2212-451200-04-01-773170 |
| 项目法人 （建设单位） |  | 河池市交通运输局 |
| 项目选址 |  | - 拟建工程位于河池市罗城县牛毕村融江（柳江干流）右岸，工程上距古顶水电站约27公里，下距大埔水电站约37公里。码头所在河段属于河池、柳州两市交界河段，河段右岸位于柳江干流水域岸线保护与利用规划岸线控制利用区。 |
| 建设规模 （等级） |  | 码头（1000吨级） |
| 许 可 核 定 意 见 |  |  |
| 一、工程建设方案 同意工程建设方案。工程主要建设内容为整体拆除旧码头，新建码头平台及其附属设施、堆场及后方生产办公区。新建5个1000吨级泊位，码头采用高桩连片式布置形式，平台长325米，宽15～25米，排架间距8.5米，码头顶面及后方陆域高程均为104.5米，工程区域原地面高程104～107米。河道管理范围内工程建设内容包括码头平台及其附属设施、堆场、护岸工程等，占用河道管理范围面积6983.21平方米。 码头所在岸线局部为凹岸，凹岸区域码头前沿线超出河道临水线最大约30米，其余前沿线均位于临水线以内。码头水下部分需搭建施工平台，埋设护筒施工。 二、工程主要控制点坐标(略) 三、防洪要求 （一）拟建码头码头平台设计高水位设计标准及后方陆域防洪标准均为10年一遇，符合国家《防洪标准》（GB50201-2014）和《河港工程总体设计规范》（JTJ212-2020）的要求。 （二）根据《河池港罗城港区牛毕作业区一期工程防洪评价报告（报批稿）》计算成果及结论，采取防护措施后，工程建设对河道行洪和岸坡稳定影响较小。 （三）建设单位须按规定编制工程施工期和运行期度汛方案及防洪抢险应急预案报当地水行政主管部门和防汛指挥部门。 （四）建设单位需组织编制详细施工方案，优化施工组织，采取必要的管理、防护和保障措施，减少对河道行洪安全的影响，并将施工安排告知自治区水利厅和当地水行政主管部门。 （五）在河道管理范围内不得修建未经批准的建筑物及设施，不得设置未经批准的施工办公区、生活区、管理用房、物料加工区、加工厂房、预制件厂、混凝土搅拌站、施工道路（便道）、施工栈桥、施工平台等临时建（构）筑物，不得弃置、堆放或加工物料，施工不得违法占用河道，保证防汛抢险通道畅通。 （六）工程施工及运行期间，不得向河道内倾倒垃圾、杂物、废料，不得污染水体。施工完毕后，要及时清理修整河道，避免对河道行洪造成不利影响。 四、防治与补救措施 （一）为确保岸坡稳定，对码头上沿上游50米至码头下沿下游50米共425米范围岸坡进行防护，补救措施应与主体工程同时实施、验收。 （二）拟建码头对岸沙巩村有沙巩渡口(柳州港融水港区),项目业主须与渡口运营做好沟通协调工作。 五、其他要求 （一）竣工验收时须通知自治区水利厅及当地水行政主管部门参加，未经水行政主管部门参加验收或验收不合格，项目不得投入使用。 （二）工程建设和运行造成水利工程损坏、水生态环境破坏、洪涝损失、安全事故，以及对第三人合法水事权益有影响的，由你单位负责协调并承担相应责任。 （三）工程建设须接受当地水行政主管部门的监督和管理，服从堤防安全运行管理和防汛安全调度。 广西壮族自治区水利厅（盖章） 2024年7月17日 |  |  |
| 附 图 | - 河池港罗城港区牛毕作业区一期工程附图 |  |

抄送：柳州市水利局、河池市水利局，罗城仫佬族自治县水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室             2024年7月19日印发